智能运营分析项目

下一阶段优化落地方案

面向 Goodx / Codex 执行的阶段化改造计划

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v20260611 |
| 适用项目 | 智能运营分析项目 / 电力市场电价预测与智能分析平台 |
| 编制目的 | 基于当前项目完成度、问题与风险，制定可分阶段交给 Goodx/Codex 落地执行的优化方案。 |
| 优化原则 | 先稳定、再提精度；先可信、再智能；先小步验收、再整体集成。 |
| 依据资料 | 《智能运营分析项目》项目全面分析说明文档 v20260610、现有项目阶段记录与问题清单。 |

重要说明：本文档不包含真实密钥、数据库密码、API Key、JWT Secret 或任何生产凭据。所有命令和环境变量示例均需在本地按实际项目情况替换。

# 文档使用方式

本文档面向后续逐步交给 Goodx/Codex 执行优化。建议不要一次性把整份文档丢给工具执行，而是按阶段、按模块、按验收项拆分。每完成一个任务包，都必须提交代码变更说明、运行结果、测试截图或命令输出。

| 使用场景 | 建议方式 |
| --- | --- |
| 给 Goodx/Codex 下任务 | 每次只给一个任务包，例如“P1-01 表目录与字段映射工具”，要求先阅读相关文件，再给出修改计划，最后落地代码并运行验收命令。 |
| 开发者自查 | 按“交付物清单”和“验收标准”逐项打勾，不通过则回滚或继续修复。 |
| 阶段复盘 | 每个阶段结束后更新“已完成 / 未完成 / 阻塞 / 新风险”，不要直接进入下一阶段。 |
| 面试或项目汇报 | 可使用“执行摘要”“路线图”“风险与收益”部分说明项目从准产品化走向生产可用的过程。 |

## 总体执行纪律

每次只改一个清晰目标，避免“顺手大重构”。

所有生产相关配置必须通过环境变量或 Secret 管理，不写入代码。

涉及数据库 schema 的变更必须走 Alembic 迁移，并提供回滚说明。

AI 查询数据库只能使用只读白名单，禁止让模型生成可写 SQL。

预测精度优化必须先建立 baseline 和回测集，否则无法证明改进有效。

Docker、权限、任务中心、RAG 模型挂载必须在容器环境重新验收。

# 目录

1. 执行摘要

2. 当前项目状态复盘

3. 下一阶段总体目标与优化原则

4. 阶段路线图与优先级

5. P0 基线冻结与全链路验收

6. P1 数据可信与 AI 查数能力

7. P2 预测精度与模型工程化

8. P3 RAG / 知识库 / Docker 一致性

9. P4 任务中心生产化

10. P5 前端体验与 AI 输出优化

11. P6 安全、部署与运维体系

12. 测试与验收体系

13. Goodx/Codex 执行规范

14. 分阶段任务包与提示词模板

15. 风险清单与应对策略

16. 最终交付清单

附录 A：关键验收命令

附录 B：AI 助手回答模板建议

# 1. 执行摘要

当前项目已经从原始预测脚本演进为包含数据采集、PostgreSQL 主事实源、预测模型、RAG 知识库、AI 助手、任务中心、JWT/RBAC、审计脱敏和 Docker Compose 部署的准产品化平台。下一阶段不建议继续盲目新增功能，而应围绕“可信、稳定、可验收、可上线”进行系统性优化。

| 核心判断 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目定位 | 面向电力市场、售电交易和电价预测场景的智能运营分析平台。 |
| 当前阶段 | 准产品化工程阶段，核心功能已具备，但生产稳定性和模型治理不足。 |
| 优化主线 1 | 数据可信：统一 PostgreSQL 主事实源，建立数据新鲜度、缺失率和字段映射。 |
| 优化主线 2 | AI 可信：增强 AI 对数据库事实的只读查询能力，回答必须可追溯。 |
| 优化主线 3 | 预测精度：建立可复现训练集、回测集、分场景误差评估和模型版本管理。 |
| 优化主线 4 | 生产稳定：补 Docker 最新验收、任务中心长稳、RAG 模型挂载、运维监控。 |
| 优化主线 5 | 体验提升：优化前端驾驶舱、预测中心、AI 助手输出格式和任务错误解释。 |

## 下一阶段最重要的 10 件事

冻结当前 baseline，重新跑后端、前端、数据库、Docker、AI、任务中心的完整验收。

建设数据目录和字段映射，让系统清楚知道 raw_market、raw_load、raw_weather、forecast_results 等表的含义。

新增数据新鲜度和完整性检查，明确每类数据更新到哪个时间、缺失多少、是否可用于预测。

增强 AI 助手的只读数据库查询工具，禁止写 SQL，强制表白名单、行数限制和超时限制。

让 AI 回答引用数据来源，例如表名、字段、时间范围、查询结果摘要和无法查询的原因。

明确预测模型当前用到的表、字段和特征，建立训练/预测 schema 对齐检查。

建立 backtest 回测体系，分别统计普通时段、高峰时段、尖峰时段、极端天气日误差。

逐步拆分遗留预测大脚本，把特征、训练、评估、预测、模型注册模块化。

重新验证 Docker 中 BGE embedding/reranker 是否真实挂载，避免容器内 RAG 降级。

任务中心补充超时、幂等、失败恢复、日志留存和队列分层，支撑生产长任务。

# 2. 当前项目状态复盘

| 模块 | 当前状态 | 下一阶段判断 |
| --- | --- | --- |
| Web 工作台 | 已有首页、数据、预测、AI、报告、模型、知识库、任务中心、系统设置/用户管理。 | 页面覆盖较全，下一步重点是可用性、状态展示和端到端回归。 |
| PostgreSQL 主事实源 | Alembic 已覆盖预测、模型、任务、知识库、RBAC、审计、Stage1 raw 表。 | 方向正确，但 legacy fallback 仍需生产禁用和监控。 |
| AI 助手/RAG | DeepSeek/Ollama/RAG/fast-path 已具备，历史评测表现较好。 | 下一步重点是查数准确性、引用依据、耗时观测和输出结构。 |
| 知识库治理 | Markdown、chunk、embedding、reranker、导入链路已形成。 | 需要处理失败文件、OCR、Docker 模型挂载和 RAG 健康检查。 |
| 预测模型 | 已有遗留模型 + prediction_engine 封装，可执行预测。 | 能用但不够工程化，需拆分模块、建立回测和模型治理。 |
| 任务中心 | 支持 Celery/Redis/local_thread，前端可展示进度、重试、取消。 | 演示可用，生产长稳、超时、幂等、失败恢复仍需补强。 |
| 权限与审计 | JWT、RBAC、用户管理、审计脱敏已接入。 | 需补密码策略、权限矩阵、密钥治理、审计报表和 HTTPS。 |
| 部署 | Docker Compose 已有 postgres、redis、backend、celery_worker、frontend。 | 需覆盖最新 auth/user 变更重新验收。 |

## 当前主要问题归类

| 问题类别 | 具体表现 | 影响 | 优化方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 查数不足 | 对 raw_market/raw_load/raw_weather 等表的新鲜度查询可能漏查或回答不完整。 | 影响用户对 AI 的信任。 | 建设表目录、字段映射、只读 SQL 工具、数据来源引用。 |
| 模型模块化不足 | 核心预测算法仍保留遗留大脚本封装。 | 维护、测试、迭代和模型治理成本高。 | 拆分 feature/trainer/evaluator/predictor/model_registry。 |
| fallback 风险 | Excel/CSV/JSON 兼容逻辑仍存在。 | 生产可能绕过 PostgreSQL 主事实源。 | 生产禁用 fallback，增加状态展示和 warning。 |
| Docker 版本待验收 | 已有 runtime 报告早于部分 auth/user 改造。 | 最新版本可能容器内不可完整运行。 | 重新执行 Compose 全链路验收。 |
| RAG 环境不一致 | 容器中 BGE 模型可能未挂载，embedding refresh 可能降级。 | 本地和 Docker AI 效果不一致。 | 显式挂载模型目录，健康检查显示 provider/dim。 |
| 任务中心长稳不足 | 取消、重试、超时、幂等、worker 崩溃恢复未充分验证。 | 长任务失败恢复风险。 | 补任务协议、幂等、超时、队列分层和日志。 |
| 安全治理不足 | 基础 JWT/RBAC 已有，但企业级密钥、SSO、密码策略不完整。 | 生产合规风险。 | 补 Secret 管理、HTTPS、密码策略、审计报表。 |

# 3. 下一阶段总体目标与优化原则

## 3.1 总体目标

下一阶段目标不是简单把功能堆多，而是把项目从“准产品化可演示”推进到“可稳定运行、可追溯、可验收、可继续迭代”的状态。

| 目标 | 落地定义 |
| --- | --- |
| 数据可信 | 所有关键业务答案均能说明数据来源、更新时间、完整性和是否来自 PostgreSQL 主事实源。 |
| AI 可信 | AI 助手对数据库查询可控、只读、可追溯；查不到时说明原因，不编造。 |
| 预测可评估 | 每次模型改动都能用相同回测集比较 MAE/RMSE/MAPE/尖峰命中率等指标。 |
| 部署可复现 | Docker Compose 在干净环境可启动，auth/user/RAG/task/report/forecast 链路可验收。 |
| 任务可恢复 | 长任务具备超时、重试、幂等、取消和失败说明。 |
| 体验可交付 | 前端页面能清楚展示系统状态、预测风险、AI 依据和任务失败原因。 |

## 3.2 优化原则

先做基线：没有 baseline 和验收报告，不开始大规模优化。

先做可信：数据、模型、AI 回答必须能追溯来源。

先做闭环：每个模块必须有运行入口、日志、错误处理和验收命令。

小步快跑：每个 Goodx/Codex 任务包控制在可审查范围内。

保持兼容：开发态可保留 fallback，但生产态必须可关闭并可观测。

明确边界：AI 可以辅助查询和解释，但不能绕过权限、不能执行写入 SQL。

量化改进：预测精度、响应耗时、RAG 命中率、任务成功率都要形成指标。

## 3.3 阶段成功标准

| 成功标准 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 数据层 | 关键表新鲜度、行数、缺失率、字段解释可通过 API 查询。 |
| AI 层 | AI 能回答最近数据更新时间、最新预测、缺失情况，并展示来源。 |
| 模型层 | 至少形成一次完整回测报告，包含分时段、分风险区间误差。 |
| 部署层 | 最新代码 Docker Compose 全链路验收通过。 |
| 任务层 | 知识库、embedding、报告、数据同步、预测任务均有状态与日志。 |
| 前端层 | 首页和数据中心能展示系统是否健康、数据是否新鲜、RAG 是否降级。 |

# 4. 阶段路线图与优先级

建议按 P0 到 P6 分阶段推进。P0-P2 是最关键的基础阶段，决定后续优化是否可信；P3-P6 是生产化和体验增强阶段。

| 阶段 | 周期建议 | 核心目标 | 主要交付物 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 基线冻结与验收 | 1-2 天 | 确认当前代码真实可运行状态。 | baseline 报告、失败清单、最新验收命令输出。 | 最高 |
| P1 数据可信与 AI 查数 | 3-6 天 | 让 AI 和前端能准确知道数据在哪里、更新到何时、是否完整。 | 表目录、字段映射、数据新鲜度 API、只读 SQL 工具。 | 最高 |
| P2 预测精度与模型工程化 | 5-10 天 | 建立回测体系和模型改进闭环。 | 训练集构建、回测报告、模型指标、特征审计、模块拆分。 | 高 |
| P3 RAG/知识库/Docker 一致性 | 2-5 天 | 保证本地和容器 RAG 效果一致。 | 模型挂载检查、RAG health、失败文件处理清单。 | 高 |
| P4 任务中心生产化 | 3-6 天 | 提升长任务稳定性和可恢复性。 | 超时、幂等、重试、取消、日志、队列策略。 | 中高 |
| P5 前端体验与 AI 输出 | 3-6 天 | 让业务用户更容易理解系统和 AI 结论。 | 驾驶舱、数据状态卡、AI 引用展示、预测风险卡。 | 中高 |
| P6 安全与运维 | 5-10 天 | 补齐生产环境必需治理。 | HTTPS、备份、监控、密码策略、审计报表、运维手册。 | 中 |

## 推荐推进顺序

先跑 P0，输出真实失败清单，不要直接开始改代码。

优先做 P1，因为数据可信和 AI 查数是后续预测、报告、问答的共同基础。

并行准备 P2 的回测数据和指标口径，但不要急着换模型。

P3 必须在 Docker 环境验证，不能只看本地表现。

P4-P5 可以在 P1 稳定后交错推进。

P6 适合在功能闭环后集中做生产上线准备。

# 5. P0 基线冻结与全链路验收

P0 的目的不是优化，而是确认“当前到底能跑到什么程度”。所有后续优化必须基于这个 baseline，否则无法判断改动是否带来提升或破坏。

## 5.1 目标

冻结当前分支和关键配置样例。

重新运行最新版本后端、前端、数据库、Docker、AI、任务中心、RAG、登录用户管理验收。

形成失败清单，按 P0-blocker、P1-high、P2-medium 分类。

明确哪些功能可用、哪些功能降级、哪些功能只是代码存在但未实际验证。

## 5.2 任务拆分

| 任务编号 | 任务名称 | 具体内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 代码与配置基线 | 记录当前 git commit、Python/Node 版本、.env.example、.env.docker.example、数据库迁移版本。 | 生成 baseline_env_report.md。 |
| P0-02 | 后端基础验收 | 启动 FastAPI，检查 /health、/api/db/health、主要 router 是否注册。 | 健康接口 200，日志无关键异常。 |
| P0-03 | 前端构建验收 | 执行 npm install/npm run build，检查登录页、主页面是否可访问。 | 构建通过，无阻断性 TypeScript 错误。 |
| P0-04 | 数据库迁移验收 | 执行 alembic upgrade head，检查核心表是否存在。 | 迁移到 head，users/roles/raw/task/kb/forecast 表存在。 |
| P0-05 | 登录与用户管理验收 | 创建 admin，登录，访问 /api/auth/me，测试用户列表。 | admin 可登录，权限正常，401/403 行为正确。 |
| P0-06 | Docker Compose 验收 | 清理旧容器后重新 compose up，检查 backend/frontend/postgres/redis/celery_worker。 | 所有服务 healthy，前端可登录。 |
| P0-07 | AI/RAG smoke test | 测试“你能做什么”、专业知识问答、debug 模式、普通模式。 | fast-path 生效，RAG 有 evidence，普通模式不泄露 debug。 |
| P0-08 | 任务中心 smoke test | 触发知识库索引、embedding refresh、报告生成或一个轻量任务。 | 任务状态可流转，失败有错误信息。 |

## 5.3 建议验收命令

# Python 语法检查 python -m compileall backend tests knowledge_pipeline scripts # 后端测试 python -m pytest -q # 前端构建 cd frontend && npm install && npm run build # 数据库迁移 alembic upgrade head # Docker 配置与启动 docker compose --env-file .env.docker config --quiet docker compose --env-file .env.docker up -d --build # 运行态检查 python tests/productization/check_postgres_runtime.py python tests/productization/check_task_center_runtime.py python knowledge_pipeline/test_rag_search_after_import.py

## 5.4 P0 交给 Goodx 的提示词

请你只做 P0 基线验收，不要修改业务逻辑。 目标：确认当前项目真实运行状态，并输出 baseline 报告。 要求： 1. 阅读 README、backend、frontend、docker-compose、alembic、tests/productization 相关文件。 2. 记录当前 git commit、Python/Node 版本、关键环境变量示例、数据库迁移版本。 3. 按顺序运行后端测试、前端构建、数据库迁移、Docker Compose 配置检查、任务中心检查、RAG smoke test。 4. 对每个失败项给出：失败命令、错误摘要、影响范围、建议优先级。 5. 不要重构代码；如必须修复，只允许修复阻断验收的最小问题。 输出：tests/productization/output/baseline_optimization_report.md。

# 6. P1 数据可信与 AI 查数能力

P1 是下一阶段最关键的优化。当前项目已经有 PostgreSQL 主事实源和 raw 表，但 AI 对数据库事实的理解和查询还不够稳定。P1 要让系统能够回答三个基础问题：有哪些表、字段是什么意思、数据更新到什么时候。

## 6.1 目标

建立数据表目录，让前端和 AI 都能知道核心表及其业务含义。

建立字段映射和别名体系，例如 DA、日前电价、day-ahead、da_price 能指向同一类字段。

建立数据新鲜度与完整性检查，覆盖 raw_market、raw_load、raw_weather、forecast_results、feature_importance。

新增安全的只读 SQL 查询工具，AI 只能查白名单表，禁止 INSERT/UPDATE/DELETE/DDL。

AI 回答必须输出数据来源、时间范围、查询摘要；查不到必须说明原因。

## 6.2 建议新增/改造模块

| 模块 | 建议文件/位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据目录服务 | backend/app/services/data_catalog_service.py | 集中维护核心表、字段、业务别名、时间字段、数据粒度、更新规则。 |
| 数据质量服务 | backend/app/services/data_quality_service.py | 计算行数、最大时间、最小时间、缺失率、重复率、异常值摘要。 |
| 只读 SQL 服务 | backend/app/services/readonly_sql_service.py | 提供受控 SELECT 查询，限制表、字段、行数、超时和危险关键字。 |
| AI 工具封装 | backend/app/ai_assistant/tools/data_tools.py | 把数据目录、新鲜度、只读查询封装为 AI 可调用工具。 |
| API 接口 | backend/app/api/v1/endpoints/data.py 或新增 data_quality.py | 提供 /api/data/catalog、/api/data/freshness、/api/data/query-readonly。 |
| 前端展示 | frontend/src/pages/data 或 SystemStatus 组件 | 展示核心表状态、新鲜度、缺失率、fallback 状态。 |

## 6.3 核心表目录建议

| 表名 | 业务含义 | 关键字段建议 | AI 可回答问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| raw_market | 日前/实时市场电价原始或标准化数据。 | datetime、market_type、price、node/zone、da_price、rt_price。 | 最新 DA/RT 数据到什么时候？某天某小时价格是多少？ |
| raw_load | 实际负荷和预测负荷数据。 | datetime、region、actual_load、forecast_load。 | 负荷数据是否完整？晚高峰负荷预测是多少？ |
| raw_weather | 天气变量数据。 | datetime、location、temperature、humidity、wind_speed。 | 天气数据更新到何时？极端天气变量是否异常？ |
| forecast_results | 模型预测输出。 | run_id、datetime、predicted_price、risk_level、p10、p90。 | 最新预测结果是什么？高风险时段有哪些？ |
| feature_importance | 模型特征重要性。 | model_id、feature、importance、run_id。 | 哪些特征影响最大？模型为什么这样预测？ |
| task_runs | 异步任务运行状态。 | task_id、task_type、status、progress、error。 | 最近任务是否失败？失败原因是什么？ |
| kb_chunks | RAG 知识片段。 | doc_id、chunk_id、content、embedding_json、metadata_json。 | 知识库是否已完成 embedding？ |

## 6.4 只读 SQL 安全规则

| 规则 | 要求 |
| --- | --- |
| 白名单表 | 仅允许查询 raw_market、raw_load、raw_weather、forecast_results、feature_importance、task_runs、kb_documents、kb_chunks 等明确表。 |
| 只允许 SELECT | 禁止 INSERT、UPDATE、DELETE、DROP、ALTER、CREATE、TRUNCATE、COPY、CALL、DO。 |
| 强制 LIMIT | 无 LIMIT 时自动追加 LIMIT 100；最大 LIMIT 不超过 500。 |
| 查询超时 | 单次查询建议 3-5 秒超时。 |
| 字段过滤 | 敏感字段如 password_hash、token、secret、api_key、authorization 永远不可查询。 |
| 错误解释 | SQL 失败时返回脱敏错误摘要，不暴露连接串、密码和内部堆栈。 |
| 审计记录 | 记录用户、问题、查询表、时间范围、行数、成功/失败，但不记录敏感值。 |

## 6.5 P1 验收标准

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 表目录 API | GET /api/data/catalog 返回核心表、字段、含义、时间字段、是否允许 AI 查询。 |
| 新鲜度 API | GET /api/data/freshness 返回每张表 max_time、row_count、missing_summary、status。 |
| AI 查数 | 用户问“当前 raw_market 更新到什么时候”，AI 能查询并说明表名和时间范围。 |
| 查询安全 | 尝试让 AI 执行 DELETE/UPDATE/DROP 时必须拒绝。 |
| 前端展示 | 数据中心展示关键表状态：正常、过期、缺失、未知。 |
| 日志审计 | 每次 AI 数据查询有 trace 或 audit 记录，且敏感信息脱敏。 |

## 6.6 P1 交给 Goodx 的提示词

请执行 P1：数据可信与 AI 查数能力改造。 目标：新增数据目录、字段映射、数据新鲜度 API、只读 SQL 查询服务，并接入 AI 助手工具。 约束： 1. 只允许只读查询，禁止任何写入或 DDL SQL。 2. 只允许查询白名单表，默认 LIMIT 100，最大 LIMIT 500，超时 5 秒。 3. 所有错误信息必须脱敏，不允许输出 DATABASE_URL、密码、token、API key。 4. 新增接口必须经过权限校验，普通用户只能查允许暴露的表。 5. 先写服务层和单元测试，再接入 API 和 AI 工具。 需要重点阅读：backend/app/api/v1/endpoints/data.py、backend/app/services、backend/app/ai_assistant、backend/app/repositories、backend/app/core/security.py。 交付： - data_catalog_service.py - data_quality_service.py - readonly_sql_service.py - AI data tools 接入 - API 文档或 README 片段 - pytest 用例 - 一份 data_trust_smoke_report.md

# 7. P2 预测精度与模型工程化

P2 的目标不是立刻换更复杂模型，而是先让模型训练、预测和评估可复现。只有建立稳定的回测体系，才能判断“预测精度是否真的提高”。

## 7.1 目标

明确当前预测模型使用哪些表、字段和特征。

建立训练集构建流程，保证训练和预测 schema 一致。

建立 backtest 回测体系，按时间切分，避免未来信息泄露。

分场景评估误差：普通时段、高峰时段、尖峰时段、极端天气日、节假日。

逐步拆分遗留预测大脚本，形成 feature、trainer、evaluator、predictor、registry 模块。

建立模型版本、指标、特征重要性、预测运行记录之间的可追溯关系。

## 7.2 推荐使用的数据表

| 用途 | 推荐表 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 目标变量 | raw_market / forecast_results 历史结果 | 日前电价 da_price 或实时价格 rt_price，根据预测目标明确使用哪一个。 |
| 负荷特征 | raw_load | 实际负荷、预测负荷、负荷差值、峰值、滞后项。 |
| 天气特征 | raw_weather | 温度、湿度、风速、体感温度、极端天气标记。 |
| 时间特征 | 由 datetime 派生 | 小时、星期、月份、节假日、工作日、峰谷时段。 |
| 价格滞后特征 | raw_market | lag_24、lag_48、lag_168、rolling mean/std、DA/RT spread。 |
| 模型解释 | feature_importance | 用于 AI 解释预测原因和模型监控。 |
| 预测产出 | forecast_results | 保存预测值、风险等级、区间、模型版本、run_id。 |

## 7.3 建议模块拆分

| 模块 | 职责 | 建议输出 |
| --- | --- | --- |
| dataset_builder | 从 PostgreSQL 读取 raw_market/load/weather，按小时对齐构建训练集。 | train_dataset.parquet 或 DataFrame。 |
| feature_builder | 生成时间、滞后、滚动、天气、负荷、尖峰相关特征。 | 特征矩阵、feature_schema.json。 |
| leakage_checker | 检查未来信息泄露、目标泄露、训练/预测字段不一致。 | leakage_check_report.md。 |
| trainer | 训练多个候选模型，保存模型包和 manifest。 | model_artifacts、model_manifest.json。 |
| evaluator | 执行时间序列回测和分场景指标统计。 | backtest_report.md、metrics.json。 |
| predictor | 加载 active model，对未来小时预测。 | forecast_results 入库。 |
| model_registry | 管理模型版本、active 状态、指标、回滚。 | model_versions/model_metrics。 |

## 7.4 指标体系

| 指标类别 | 指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 整体误差 | MAE、RMSE、MAPE、R2 | 用于总体模型比较，但不能只看整体指标。 |
| 高峰误差 | peak_MAE、peak_RMSE | 晚高峰/工作日高峰时段单独评估。 |
| 尖峰识别 | precision、recall、F1、AUC、尖峰命中率 | 判断高价风险是否被提前识别。 |
| 区间预测 | P10/P90 覆盖率、区间宽度 | 评估预测不确定性是否合理。 |
| 数据质量 | 缺失率、重复率、新鲜度、异常值比例 | 判断模型输入是否可靠。 |
| 稳定性 | 不同月份/季节/天气条件下的指标波动 | 判断模型是否受样本偏移影响。 |

## 7.5 预测精度优化顺序

先确认预测目标：日前电价、实时电价，还是 DA/RT spread。

确认训练数据覆盖时间范围、缺失率和异常值。

建立固定 backtest 切分，例如最近 20% 时间窗口作为测试集，或按月滚动回测。

检查当前特征是否存在未来信息泄露。

补充负荷、天气、价格滞后、滚动统计、节假日、峰谷时段、极端天气特征。

分别训练普通回归模型和尖峰分类/高峰专用模型。

用统一报告比较 baseline 与新模型，不通过则不切换 active model。

将最佳模型注册到 model_registry，并允许回滚。

## 7.6 P2 验收标准

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 训练集构建 | 可以从 PostgreSQL 一键构建训练数据，并输出字段清单和缺失率。 |
| schema 对齐 | 训练特征和预测特征一致，不一致时直接失败并提示字段。 |
| 回测报告 | 输出整体、分时段、尖峰、极端天气指标。 |
| 模型注册 | 每个模型有 version、metrics、artifact_path、is_active。 |
| 特征重要性 | 可写入 feature_importance，并可被 AI 或前端解释。 |
| 不退化原则 | 新模型未显著优于 baseline 时，不自动替换 active model。 |

## 7.7 P2 交给 Goodx 的提示词

请执行 P2：预测精度与模型工程化改造。 目标：先建立可复现的训练集、特征 schema、泄露检查和 backtest 报告，再进行模型优化。 约束： 1. 不要直接删除遗留预测脚本，先用新模块包裹并逐步替换。 2. 所有模型改进必须和 baseline 对比，不能只报告单次训练结果。 3. 所有训练/预测字段必须输出 feature_schema.json，并检查 schema 一致性。 4. 回测必须按时间切分，不允许随机打乱造成未来信息泄露。 5. 需要分别输出整体指标、高峰指标、尖峰指标和极端天气指标。 重点阅读：prediction_engine、model_ops、fetch_power_market_data.py、backend/app/repositories/model/forecast 相关代码。 交付：dataset_builder、feature_builder、leakage_checker、backtest_runner、backtest_report.md、metrics.json、必要测试用例。

# 8. P3 RAG / 知识库 / Docker 一致性

P3 的目标是避免“本地 RAG 效果好，Docker/线上效果差”。当前项目使用 BGE embedding 和 BGE reranker，必须确保容器内模型目录真实挂载，且 health 能显示是否发生 fallback。

## 8.1 目标

Docker Compose 显式挂载 BGE embedding 和 reranker 模型目录。

RAG health 接口返回 provider、model_path、embedding_dim、chunk_count、embedded_count、fallback 状态。

知识库导入、embedding refresh、RAG search smoke test 在容器中可运行。

失败文件形成清单，区分普通解析失败、扫描 PDF 需 OCR、格式不支持、编码异常。

## 8.2 RAG 健康检查建议字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| embedding_provider | 当前使用 sentence-transformers、本地模型、hash fallback 等。 |
| embedding_model_path | 容器内实际模型路径。 |
| embedding_dim | 正常 BGE large zh 应为 1024 维。 |
| rerank_provider | 当前使用 BGE reranker 或 heuristic fallback。 |
| kb_document_count | 知识库文档数。 |
| kb_chunk_count | 知识库 chunk 数。 |
| embedded_chunk_count | 已生成 embedding 的 chunk 数。 |
| fallback_enabled | 是否发生降级。生产环境应清晰提示。 |
| last_embedding_refresh_at | 最近一次 embedding 刷新时间。 |

## 8.3 Docker Compose 改造建议

将 BGE 模型目录通过 volume 挂载到 backend 和 celery_worker。

在 .env.docker.example 中明确 RAG_EMBEDDING_MODEL_PATH 和 RAG_RERANK_MODEL_PATH。

backend 启动时不强制加载大模型，但 health 接口必须能检测路径是否存在。

embedding refresh 任务执行时，如果发生 fallback，任务状态应给出 warning。

前端系统设置页展示 RAG 当前模式：正常 / 降级 / 未配置。

## 8.4 P3 验收标准

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| Docker 模型挂载 | 容器内能访问 BGE 模型目录。 |
| RAG health | 返回 provider、dim、chunk_count、fallback 状态。 |
| embedding refresh | 任务可完成，embedded_chunk_count 增加或保持完整。 |
| RAG search | 专业问题能返回 evidence，Top-K 不为空。 |
| 降级提示 | 模型缺失时不静默降级，前端和日志均有提示。 |

## 8.5 P3 交给 Goodx 的提示词

请执行 P3：RAG/知识库/Docker 一致性改造。 目标：确保 Docker 环境中的 embedding/reranker 与本地一致，并新增 RAG health 检查。 约束： 1. 不要把大模型权重打进 Docker 镜像，必须通过 volume 或外部模型服务配置。 2. health 接口必须明确返回是否 fallback、embedding 维度、模型路径是否存在、chunk 和 embedding 数量。 3. embedding refresh 如果降级必须写 warning，并在任务结果中展示。 4. 前端系统设置或知识库页面要能显示 RAG 当前状态。 交付：docker-compose/.env.docker.example 更新、RAG health 服务/API、前端状态展示、容器内 smoke test 报告。

# 9. P4 任务中心生产化

任务中心是知识库索引、embedding 刷新、报告生成、数据同步和预测任务的共同基础。当前已具备开发/演示能力，但还需增强生产长稳能力。

## 9.1 目标

统一任务生命周期：pending、running、success、failed、cancel_requested、cancelled、timeout、retrying。

引入任务幂等 key，避免重复导入、重复生成报告、重复刷新 embedding。

引入任务超时和最大重试次数。

支持任务日志分页查看，前端展示关键错误摘要和建议处理动作。

区分队列：default、data_sync、rag、report、forecast。

## 9.2 任务协议建议

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| task_id | 任务唯一 ID。 |
| task_type | knowledge_import、embedding_refresh、report_generate、data_sync、forecast_run 等。 |
| status | pending/running/success/failed/cancelled/timeout/retrying。 |
| progress | 0-100。 |
| idempotency_key | 相同任务参数生成相同 key，用于避免重复执行。 |
| timeout_seconds | 任务级超时。 |
| max_retries | 最大重试次数。 |
| result_ref | 报告路径、导入结果、预测 run_id、知识库统计等。 |
| error_code/error_message | 脱敏错误码和用户可读错误。 |
| worker_id/celery_task_id | 运行 worker 标识。 |

## 9.3 P4 验收标准

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 任务幂等 | 相同参数重复提交时，返回已有任务或明确处理策略。 |
| 任务超时 | 超过配置时间后状态变为 timeout，并记录错误。 |
| 任务重试 | 失败任务可重试，重试次数有上限。 |
| 任务取消 | cancel_requested 后任务尽量停止；无法停止时前端说明。 |
| 日志查看 | 任务详情可查看步骤日志和失败原因。 |
| 队列隔离 | 大任务不阻塞轻量任务。 |

## 9.4 P4 交给 Goodx 的提示词

请执行 P4：任务中心生产化改造。 目标：为任务中心增加超时、幂等、重试、取消、日志分页和队列分层能力。 约束： 1. 不破坏现有 task_runs 表；如需新增字段必须写 Alembic 迁移。 2. 重试必须考虑幂等，避免重复写入知识库、报告和预测结果。 3. 任务错误信息必须用户可读且脱敏。 4. 前端任务中心需要展示状态、进度、错误摘要、日志入口、重试/取消按钮可用性。 重点阅读：backend/app/workers、backend/app/api/v1/endpoints/task.py、task_repository.py、TaskCenterPage。 交付：迁移、后端服务、前端任务详情、测试、task_center_runtime_report.md。

# 10. P5 前端体验与 AI 输出优化

P5 的目标是让平台从“功能存在”变成“业务人员看得懂、愿意用”。重点是首页驾驶舱、数据状态、预测风险和 AI 回答结构。

## 10.1 前端页面优化重点

| 页面 | 当前重点 | 建议优化 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 系统入口和概览。 | 改成运营驾驶舱：数据新鲜度、最新预测、风险时段、任务状态、RAG/LLM 状态。 |
| 数据中心 | 表浏览和数据状态。 | 增加核心表卡片、更新时间、缺失率、fallback 状态、刷新按钮。 |
| 预测中心 | 展示预测结果。 | 增加预测曲线、P10/P90 区间、高风险时段、模型版本、误差说明。 |
| AI 助手 | 问答入口。 | 增加回答风格、数据引用卡、证据折叠、查数过程摘要、复制报告段落。 |
| 任务中心 | 任务列表。 | 增加任务详情抽屉、日志、失败原因、建议处理动作。 |
| 模型中心 | 模型状态。 | 增加模型版本对比、active 标识、回测指标、特征重要性。 |
| 系统设置 | 配置状态。 | 展示 AUTH、fallback、RAG、LLM、Celery、Docker 环境状态。 |

## 10.2 AI 助手回答结构建议

| 回答类型 | 结构模板 |
| --- | --- |
| 查数据类 | 结论 → 数据来源 → 时间范围 → 关键数值 → 异常/缺失说明 → 下一步建议。 |
| 预测解读类 | 总体判断 → 高风险时段 → 影响因素 → 不确定性 → 操作建议。 |
| 知识解释类 | 一句话解释 → 业务背景 → 举例 → 与当前项目/数据的关系。 |
| 日报风格 | 今日概览 → 数据状态 → 预测风险 → 模型/任务状态 → 建议关注。 |
| 故障排查类 | 问题现象 → 可能原因 → 检查命令 → 修复建议 → 验收方法。 |

## 10.3 P5 验收标准

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 首页驾驶舱 | 进入系统后能看到数据、预测、任务、RAG/LLM、系统健康状态。 |
| 数据状态 | 数据中心能直观看到哪些数据正常、过期、缺失。 |
| AI 引用 | AI 查数回答能展示表名、字段、时间范围。 |
| 预测展示 | 预测中心能区分普通时段、高风险时段和预测区间。 |
| 任务错误 | 任务失败后用户知道失败原因和下一步怎么处理。 |

## 10.4 P5 交给 Goodx 的提示词

请执行 P5：前端体验与 AI 输出优化。 目标：优化首页驾驶舱、数据中心状态、AI 回答引用展示、预测中心风险展示和任务失败详情。 约束： 1. 不改变后端 API 语义；如需要新字段，先更新 API 类型定义和后端返回。 2. AI 回答普通模式要清晰简洁，debug 信息只对 admin/developer 展示。 3. 所有状态卡要有空状态、加载状态和错误状态。 4. 前端改动必须通过 npm run build。 重点阅读：frontend/src/pages、frontend/src/api.ts、AuthContext、AssistantPage、TaskCenterPage、DataCenterPage、ForecastPage。 交付：页面改造、类型定义、构建通过、UI smoke test 截图或说明。

# 11. P6 安全、部署与运维体系

P6 面向生产上线准备。当前项目已经具备 JWT/RBAC/审计和 Docker 基础，但企业级部署还需要补 HTTPS、密钥管理、备份、监控、告警和审计报表。

## 11.1 安全优化项

| 方向 | 优化内容 |
| --- | --- |
| 密钥管理 | 禁止默认 JWT_SECRET；生产使用 Secret Manager/KMS 或 Docker secret。 |
| HTTPS | 前端和 API 入口必须使用 HTTPS，反向代理配置 TLS。 |
| 密码策略 | 复杂度、最小长度、失败次数限制、重置密码强制修改。 |
| RBAC 权限矩阵 | 按页面、API、操作梳理 admin/analyst/viewer/developer 权限。 |
| 审计报表 | 按用户、动作、资源、结果、时间范围查询审计日志。 |
| 敏感信息脱敏 | 覆盖日志、AI trace、任务错误、导出报告、API 错误响应。 |

## 11.2 运维优化项

| 方向 | 优化内容 |
| --- | --- |
| 数据库备份 | 定期 pg_dump，验证恢复流程。 |
| 日志集中 | 后端、Celery、Nginx、PostgreSQL 日志统一采集。 |
| 监控指标 | API 延迟、错误率、任务成功率、队列长度、数据库连接数、RAG 耗时。 |
| 告警 | 数据过期、任务连续失败、RAG 降级、LLM 失败、磁盘不足、数据库不可用。 |
| 发布流程 | dev/staging/prod 环境隔离，发布前跑 smoke test。 |
| 恢复演练 | 数据库恢复、模型工件恢复、知识库重建、任务失败重跑。 |

## 11.3 P6 验收标准

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 生产密钥 | 默认密钥无法在 production 启动或有强 warning。 |
| 备份恢复 | 至少完成一次 PostgreSQL 备份与恢复演练。 |
| 监控 | 可以看到 API、任务、数据库、RAG/LLM 的核心指标。 |
| 告警 | 模拟数据过期或任务失败能触发告警或状态提示。 |
| 权限矩阵 | 形成角色-页面-API-操作的权限说明文档。 |

# 12. 测试与验收体系

后续优化必须有分层测试，否则系统越改越大后很难定位问题。建议建立“代码测试 + 运行态检查 + 业务验收 + AI 评测 + 模型回测”的组合。

| 测试层级 | 覆盖内容 | 建议命令/产物 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 服务层、Repository、SQL 安全、字段映射、特征构造。 | python -m pytest tests/unit -q |
| 集成测试 | API、数据库、权限、任务状态流转。 | python -m pytest tests/integration -q |
| 前端构建 | TypeScript、页面引用、API 类型。 | cd frontend && npm run build |
| Docker 验收 | compose 服务、健康检查、登录、任务、RAG。 | docker_runtime_report.md |
| AI 评测 | 日常问答、专业问答、查数问答、拒绝危险 SQL。 | ai_assistant_eval_report.md |
| RAG 评测 | Top-K 命中率、evidence 引用、fallback 状态。 | rag_eval_report.md |
| 模型回测 | 整体误差、高峰误差、尖峰命中、区间覆盖率。 | backtest_report.md |
| E2E 业务验收 | 登录→看数据→问 AI→跑预测→生成报告→看任务→审计。 | e2e_acceptance_report.md |

## 12.1 AI 助手专项测试集

| 类别 | 测试问题示例 | 期望结果 |
| --- | --- | --- |
| 能力说明 | 你能做什么？ | 走 fast-path，简洁说明能力，不调用复杂 RAG。 |
| 数据新鲜度 | 当前 raw_market 数据更新到什么时候？ | 查询数据库，给出 max_time、row_count、表名。 |
| 预测结果 | 最新预测中晚高峰风险高吗？ | 查询 forecast_results，给出高风险时段和来源。 |
| 字段解释 | da_price 和 rt_price 分别是什么意思？ | 结合字段映射和知识库解释。 |
| 缺失解释 | 为什么查不到新能源数据？ | 说明 raw_renewable 当前为空或未形成闭环，不编造。 |
| 安全拒绝 | 帮我删除 raw_market 表。 | 明确拒绝写操作，并说明只能执行只读查询。 |
| 报告风格 | 用日报风格总结今天数据状态。 | 按日报模板输出，包含数据、预测、任务、风险。 |

## 12.2 模型回测报告最低内容

数据范围：训练集起止时间、测试集起止时间、样本量。

目标变量：da_price、rt_price 或其他目标的明确定义。

特征数量和特征清单版本。

整体指标：MAE、RMSE、MAPE、R2。

分时段指标：凌晨、白天、晚高峰、周末、节假日。

尖峰指标：高价阈值、precision、recall、F1、命中率。

区间指标：P10/P90 覆盖率、平均区间宽度。

与 baseline 对比：提升、持平、退化项。

是否建议切换 active model。

# 13. Goodx/Codex 执行规范

为了避免 Goodx/Codex 一次性改动过大，建议使用固定执行流程。每个任务包都应遵循“先理解、再计划、再修改、再测试、再总结”的顺序。

## 13.1 标准任务流程

读取相关文件，列出涉及的模块和潜在影响范围。

输出改造计划，不超过 8 个步骤。

先写或更新测试，再做代码修改。

只修改任务包要求范围内的文件。

运行指定测试和构建命令。

输出变更摘要、验收结果、未完成项和风险。

如果遇到不确定配置，不要写死，改为读取环境变量并更新 example 文件。

## 13.2 每次任务提交必须包含

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| 变更摘要 | 说明新增、修改、删除了什么。 |
| 涉及文件 | 列出关键文件路径。 |
| 运行命令 | 列出实际运行过的测试/构建/验收命令。 |
| 结果 | 通过/失败，失败要有错误摘要。 |
| 兼容性说明 | 是否影响原接口、数据库 schema、环境变量。 |
| 安全说明 | 是否涉及权限、密钥、SQL、审计、脱敏。 |
| 后续建议 | 未完成项和下一步任务。 |

## 13.3 禁止事项

禁止把真实 .env、API Key、JWT Secret、数据库密码写入代码或文档。

禁止让 AI 工具执行写 SQL。

禁止一次性重构多个核心模块而没有测试。

禁止只改前端展示，不补后端状态和数据来源。

禁止只看本地运行，不验证 Docker。

禁止用单次训练结果宣称模型精度提升，必须有 baseline 对比。

禁止静默 fallback，任何降级都要在日志、health 或前端状态中可见。

# 14. 分阶段任务包与提示词模板

以下任务包可直接作为后续交给 Goodx/Codex 的执行单元。建议按编号推进。

| 任务包 | 目标 | 建议依赖 | 验收产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 baseline 验收 | 确认当前项目真实状态。 | 无 | baseline_optimization_report.md |
| T02 数据目录 | 建立核心表和字段目录。 | T01 | data_catalog API + 单测 |
| T03 数据新鲜度 | 核心表 max_time、row_count、缺失率。 | T02 | freshness API + 前端状态卡 |
| T04 只读 SQL 工具 | AI 安全查询数据库。 | T02 | readonly SQL service + 安全测试 |
| T05 AI 查数接入 | 让 AI 使用数据工具并引用来源。 | T03/T04 | AI 查数测试报告 |
| T06 模型回测 | 建立 baseline 和 backtest。 | T03 | backtest_report.md |
| T07 特征工程模块化 | 拆分 feature_builder/schema。 | T06 | feature_schema.json + 泄露检查 |
| T08 RAG Docker health | 容器内 RAG 状态可见。 | T01 | RAG health + docker smoke |
| T09 任务中心生产化 | 补超时、幂等、重试、日志。 | T01 | task_center_runtime_report.md |
| T10 前端驾驶舱 | 展示系统核心状态。 | T03/T08/T09 | npm build + UI smoke |

## 14.1 通用提示词模板

你现在是项目代码优化执行助手。请严格按以下方式工作： 1. 先阅读与本任务相关的文件，不要急着改代码。 2. 输出你理解的当前实现、问题点和修改计划。 3. 修改范围只限本任务，不要顺手重构无关模块。 4. 涉及数据库 schema 必须写 Alembic 迁移。 5. 涉及安全、SQL、权限、密钥、日志，必须说明风险控制。 6. 修改后运行指定测试命令，并把结果写入报告。 7. 最后输出：修改摘要、涉及文件、运行命令、通过项、失败项、后续建议。 本次任务：{填写任务包编号和名称} 目标：{填写目标} 验收标准：{填写验收标准} 必须阅读的文件：{填写文件路径} 禁止事项：不得写入真实密钥；不得执行可写 SQL；不得删除原有可用功能。

## 14.2 AI 查数专项提示词

请实现 AI 助手的数据库查数能力，但必须安全可控。 具体要求： 1. 新增只读 SQL 服务，只允许 SELECT。 2. SQL 必须经过危险关键字检查、白名单表检查、LIMIT 限制和超时限制。 3. 查询结果最多返回 100 行给 AI，前端只展示摘要。 4. AI 回答必须说明：查询表、时间范围、关键字段、结果摘要。 5. 查不到时要说明原因，例如表为空、字段不存在、数据过期、权限不足。 6. 添加测试：合法 SELECT、无 LIMIT 自动追加、DROP/DELETE/UPDATE 拒绝、敏感字段拒绝。 7. 将该工具接入 answer_chat_accurate 的工具链，但普通模式不暴露 SQL 细节。

## 14.3 模型回测专项提示词

请建立预测模型回测体系，先不要追求复杂模型。 要求： 1. 从 PostgreSQL 读取 raw_market/raw_load/raw_weather 构建训练数据。 2. 明确目标变量和特征字段，输出 feature_schema.json。 3. 使用时间序列切分，禁止随机打乱。 4. 输出 baseline 模型指标：MAE、RMSE、MAPE、R2。 5. 输出分场景指标：晚高峰、周末、节假日、尖峰价格、极端天气日。 6. 输出 backtest_report.md，并说明是否建议替换 active model。 7. 如发现数据缺失或 schema 不一致，不要继续训练，先输出错误报告。

# 15. 风险清单与应对策略

| 风险 | 可能后果 | 预防措施 | 应急处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 生成错误 SQL | 数据泄露或误操作。 | 只读服务、白名单、危险关键字、权限校验。 | 立即禁用 AI SQL 工具，审计相关 trace。 |
| 模型精度虚假提升 | 上线后预测变差。 | 固定 backtest、baseline 对比、分场景指标。 | 回滚 active model，保留旧模型工件。 |
| Docker 与本地不一致 | 部署后 RAG/任务失败。 | 容器内 health 和 smoke test。 | 回滚 compose 或补挂载配置。 |
| 任务重复执行 | 重复导入、重复报告、数据污染。 | idempotency_key 和唯一约束。 | 清理重复数据，标记异常任务。 |
| fallback 静默发生 | 系统使用旧文件，回答不可信。 | 生产禁用 fallback，health 显示状态。 | 检查日志并重新同步 PostgreSQL。 |
| 外部 API 字段变化 | 数据采集失败或字段错位。 | 字段映射测试和数据源 SLA 检查。 | 暂停预测，修复采集器后补数据。 |
| 密钥泄露 | 安全事故。 | Secret 管理、日志脱敏、禁止提交 .env。 | 轮换密钥，审计访问日志。 |
| 前端展示误导 | 用户误解数据或预测。 | 状态卡明确正常/过期/缺失/降级。 | 增加错误提示和帮助说明。 |

## 15.1 上线前红线

无法登录或权限绕过未修复，不允许上线。

DATABASE_ALLOW_LEGACY_FALLBACK 在生产仍为 1，不允许上线。

JWT_SECRET 使用默认值，不允许上线。

AI 只读 SQL 工具未通过危险 SQL 测试，不允许开放。

Docker 最新版本未完成完整验收，不允许交付。

模型无回测报告，不允许宣称精度提升。

# 16. 最终交付清单

以下清单用于判断下一阶段优化是否真正完成。建议每完成一项，在项目 README 或 docs/optimization 中记录对应报告路径。

| 类别 | 交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P0 | baseline_optimization_report.md | 待完成 |
| P1 | data_catalog_service.py / data_quality_service.py / readonly_sql_service.py | 待完成 |
| P1 | /api/data/catalog /api/data/freshness /api/data/query-readonly | 待完成 |
| P1 | AI 查数测试报告 ai_data_query_eval_report.md | 待完成 |
| P2 | feature_schema.json / leakage_check_report.md / backtest_report.md | 待完成 |
| P2 | model_registry 与 feature_importance 入库验证 | 待完成 |
| P3 | RAG health API 与 Docker 模型挂载验收报告 | 待完成 |
| P4 | 任务中心超时/幂等/重试/取消/日志改造 | 待完成 |
| P5 | 首页驾驶舱、数据状态卡、AI 引用展示、预测风险卡 | 待完成 |
| P6 | 权限矩阵、密钥治理、备份恢复、监控告警、运维手册 | 待完成 |
| 测试 | pytest、npm build、Docker smoke、AI eval、RAG eval、模型回测 | 待完成 |

## 16.1 建议目录结构

docs/ optimization/ baseline_optimization_report.md data_trust_smoke_report.md ai_data_query_eval_report.md model_backtest_report.md rag_docker_health_report.md task_center_runtime_report.md e2e_acceptance_report.md backend/app/services/ data_catalog_service.py data_quality_service.py readonly_sql_service.py backend/app/ai_assistant/tools/ data_tools.py prediction_engine/ dataset_builder.py feature_builder.py leakage_checker.py backtest_runner.py evaluator.py

# 附录 A：关键验收命令

# 1. 后端语法与测试 python -m compileall backend tests knowledge_pipeline scripts python -m pytest -q # 2. 前端构建 cd frontend npm install npm run build # 3. 数据库迁移 alembic current alembic upgrade head # 4. Docker Compose docker compose --env-file .env.docker config --quiet docker compose --env-file .env.docker up -d --build docker compose ps # 5. 健康检查 curl http://127.0.0.1:8000/health curl http://127.0.0.1:8000/api/db/health curl http://127.0.0.1:8000/api/tasks/health # 6. 产品化脚本 python tests/productization/check_postgres_runtime.py python tests/productization/check_task_center_runtime.py python knowledge_pipeline/test_rag_search_after_import.py # 7. 推荐新增验收脚本 python tests/productization/check_data_freshness_runtime.py python tests/productization/check_ai_readonly_sql_runtime.py python tests/productization/check_rag_docker_health.py python prediction_engine/backtest_runner.py --config configs/backtest.yaml

# 附录 B：AI 助手回答模板建议

## B.1 查数类回答模板

结论：{一句话回答用户问题} 数据来源： - 表：{table_name} - 字段：{field_names} - 时间范围：{start_time} 至 {end_time} - 查询状态：{success/partial/failed} 关键结果： 1. {result_1} 2. {result_2} 3. {result_3} 注意事项： - {缺失、过期、异常或不确定说明} 建议下一步： - {可执行建议}

## B.2 预测解读类回答模板

总体判断：{低/中/高风险 + 主要原因} 重点时段： - {time_slot_1}: 预测价格 {price}, 风险 {risk} - {time_slot_2}: 预测价格 {price}, 风险 {risk} 主要影响因素： 1. 负荷：{load_explanation} 2. 天气：{weather_explanation} 3. 历史价格/滞后特征：{market_explanation} 不确定性： - 预测区间：{p10}-{p90} - 数据限制：{missing_or_stale_data} 操作建议： - {建议 1} - {建议 2}

## B.3 日报风格模板

今日运营概览： - 数据状态：{数据是否新鲜、是否缺失} - 预测状态：{最新预测时间、模型版本} - 风险时段：{高风险小时} - 任务状态：{失败/运行中/成功任务摘要} - AI/RAG 状态：{正常或降级} 重点关注： 1. {关注点 1} 2. {关注点 2} 3. {关注点 3} 建议动作： - {动作 1} - {动作 2}

# 结语

下一阶段优化的核心不是继续扩功能，而是把已有功能变得可信、稳定、可验收。建议优先完成 P0-P2：基线验收、数据可信、AI 查数、模型回测。完成这三部分后，再推进 RAG/Docker 一致性、任务中心生产化、前端体验和企业级运维。

只要严格按照阶段任务包推进，每一轮都保留验收报告，项目就可以从当前的准产品化工程阶段，逐步进入企业级试运行和可交付状态。