《智能运营分析项目》
AI 助手优化落地方案

含 DeepSeek API / 多模型接入、专家型回答重构、精准问答与企业级调教方案

版本：v20260605
适用对象：Codex / 开发人员 / 架构评审 / 项目交接
项目路径：E:\智能运营分析项目

重要安全声明

用户已提供 DeepSeek API Key，但本方案不会在正文、代码样例或配置示例中写入完整 Key。开发时必须通过 .env 或系统环境变量读取 DEEPSEEK_API_KEY，严禁硬编码、严禁提交 GitHub。由于 API Key 已在对话中出现，建议正式开发前到 DeepSeek 控制台重新生成一个专用 Key，并撤销旧 Key 或降低其权限/额度。

| 项目项 | 说明 |
| --- | --- |
| 当前项目定位 | 面向售电交易与电力市场运营分析的本地化 AI 决策平台 |
| 当前 AI 助手问题 | 回答模板化、机械、生硬；日常问题兜底差；专家化表达不足；精准意图识别不足 |
| 本次优化目标 | 把 AI 助手从“模板查询机器人”升级为“有数据依据的电价预测与售电交易专家助手” |
| 新增能力 | DeepSeek API 接入、多模型路由、专家回答生成、回答风格控制、通用日常问答、评测集与训练数据沉淀 |

目录

1. 当前 AI 助手现状诊断

2. 优化目标与总体原则

3. 目标架构：从模板工具助手升级为专家型数据智能助手

4. DeepSeek API 与多模型接入方案

5. 后端代码改造方案

6. Prompt 与回答风格设计

7. 精准度提升方案：意图识别、工具规划与证据约束

8. RAG/知识库增强方案

9. 前端交互优化方案

10. 企业场景个性化训练与调教路线

11. 分阶段开发计划与验收标准

12. Codex 执行清单

13. 附录：配置样例、接口样例与测试问题集

1. 当前 AI 助手现状诊断

根据当前项目说明文档，AI 助手已经不是空白模块。项目中已经存在 backend/app/ai_assistant、backend/app/ai、backend/langgraph_agent、backend/model_gateway、knowledge_base 等目录，具备意图识别、工具调用、Prompt、RAG 检索、本地 LLM 总结、Trace 和 Answer Guard 等基础能力。

当前主链路大致为：用户输入 → 标准化 → 上下文解析 → 意图识别 → 工具选择 → 查询预测/天气/负荷/模型/报告/知识库 → 生成模板草稿 → 可选本地模型总结 → Answer Guard 校验 → 保存 Trace → 前端展示回答、证据、工具和 Trace。

1.1 已具备的基础能力

| 能力 | 当前情况 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 工具调用 | 可调用预测、天气、负荷、模型误差、报告、知识库等工具 | 具备基于真实数据回答专业问题的基础 |
| 本地模型 | 已接入 Ollama qwen3:4b，用于总结和报告生成 | 保证本地化、低成本、离线可运行 |
| 模型网关 | 已有 OpenAI-compatible 网关目录和接口 | 适合扩展 DeepSeek、OpenAI、通义、Claude 等模型 |
| Trace 与 Guard | 可记录工具调用、回答证据、反馈状态 | 便于调试和质量回放 |
| 知识库 | 有本地 Markdown 和数据库切片机制 | 可沉淀电价规则、市场机制、项目指标口径 |

1.2 当前核心问题

| 问题 | 具体表现 | 根因判断 | 优化方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回答模板化 | 输出“AI意图/模式/工具/Trace”等系统痕迹，像日志不像专家 | 工具结果被直接当成最终回答，缺少自然语言生成层 | 模板只作为内部草稿，最终由 LLM 生成专家化回答 |
| 问题理解不够精准 | 复杂问题只命中单一 intent，无法拆成预测+风险+策略 | 意图识别过窄，缺少多意图和置信度 | 升级 intent_classifier_v2 + tool_plan_builder |
| 日常问题体验差 | 非电价问题容易回答“不在范围内” | 没有通用问答兜底策略 | 增加 daily_chat 通道，普通问题正常回答 |
| 专家判断不足 | 能查数据，但不会判断严重程度、重点时段和交易建议 | 缺少 Expert Planner | 增加“结论-依据-影响-建议-不确定性”回答规划 |
| RAG 召回弱 | 当前更像关键词检索，复杂语义问题命中不稳定 | 未真正生成 embedding 或混合召回 | 接入向量库/pgvector，构建关键词+向量+rerank |
| 模型能力有限 | qwen3:4b 对复杂问题、长上下文、专业表达不够稳 | 本地小模型参数有限 | 引入 DeepSeek 等在线大模型作为专家回答模型 |

1.3 对“准确度”的判断

| 问题类型 | 当前准确度判断 | 原因 | 优化后目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构化查询类 | 中高 | 问题固定、工具明确，如“最新预测”“模型误差” | 稳定输出数值，并说明日期/时段/数据来源 |
| 解释分析类 | 中等偏低 | 需要综合预测、天气、负荷、风险、模型误差 | 能给出原因、影响、重点时段和交易建议 |
| 个性化表达类 | 偏弱 | 模板限制较强，无法按用户要求换风格 | 支持专业简洁、专业详细、老板汇报、通俗解释等风格 |
| 日常通用类 | 弱 | 没有普通助手兜底能力 | 正常回答日常问题，同时可轻量引导回业务场景 |

2. 优化目标与总体原则

本次优化的核心目标不是简单“换模型”，而是重构 AI 助手的回答机制：让工具负责查事实，让模型负责理解、判断和表达，让 Guard 负责校验边界。

2.1 产品目标

从“模板查询机器人”升级为“有数据依据的电价预测与售电交易专家助手”。

专业问题必须基于工具数据、预测结果、模型误差、知识库证据回答，不能编造数值。

普通日常问题能够自然回答，不再机械地拒绝或强行套业务模板。

回答语气专业、自然、有人味，像懂电价和交易的分析专家，而不是系统日志。

保留 Trace、工具、intent 等调试信息，但默认隐藏，只在开发者模式展示。

2.2 技术原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 工具优先 | 预测、电价、负荷、天气、模型误差等事实性问题先调工具，不让大模型凭空猜。 |
| LLM 负责表达与综合 | 大模型不直接决定预测数值，而是基于结构化事实包做专家化解释。 |
| 多模型可切换 | 本地 Ollama、DeepSeek、其他 OpenAI-compatible 模型都走统一 LLM Router。 |
| 安全可控 | API Key 只通过环境变量读取；调用日志不记录密钥；失败自动降级。 |
| 可评测 | 建立问题集、标准工具调用、标准答案要点，持续验证优化效果。 |

3. 目标架构：从模板工具助手升级为专家型数据智能助手

目标架构建议拆为 8 层：输入理解层、意图识别层、工具规划层、工具执行层、上下文事实包层、专家回答规划层、LLM 生成层、答案校验与展示层。

用户问题
  ↓
Question Normalizer：标准化口语、日期、市场、时段
  ↓
Intent Classifier V2：多意图识别 + 置信度 + 问题类型
  ↓
Tool Plan Builder：决定要查哪些工具和知识库
  ↓
Tool Executor：预测/天气/负荷/模型误差/报告/策略/知识库
  ↓
Context Pack Builder：生成结构化事实包，包含数值、时段、证据、缺失项
  ↓
Expert Answer Planner：判断结论、风险、原因、建议、表达风格
  ↓
LLM Router：DeepSeek / Ollama / 其他模型生成自然回答
  ↓
Answer Guard：校验数值、日期、证据边界、敏感信息和幻觉风险
  ↓
前端展示：默认只展示自然回答；调试信息折叠显示

3.1 回答层重构重点

| 当前做法 | 目标做法 |
| --- | --- |
| 工具结果直接拼接模板 | 工具结果先转成事实包，再由专家回答规划器组织表达 |
| 模板就是最终答案 | 模板只作为 fallback，正常情况下由 LLM 生成自然语言答案 |
| Trace、intent、tool 默认显示 | 默认隐藏；开发者模式才展示 |
| 非业务问题拒答 | 日常问题走 daily_chat，自然回答 |
| 单一回答风格 | 支持 professional_brief / professional_deep / business_advice / plain_language / daily_chat |

4. DeepSeek API 与多模型接入方案

DeepSeek API 官方文档提供 OpenAI API 格式的调用方式；官方模型列表接口为 GET https://api.deepseek.com/models，Chat Completion 接口采用 OpenAI-compatible 的 /chat/completions 形式。根据官方文档，deepseek-chat 与 deepseek-reasoner 属于当前兼容模型名；同时官方价格页已提示这些模型名后续会调整/弃用，因此代码中必须把模型名配置化，不要写死。

结论：接入 DeepSeek 会明显提升“问题理解、长文本组织、专家化表达、复杂解释”的质量，但不会直接提升底层电价预测数值的准确率。预测数值准确率仍取决于数据、特征、模型和误差回填；DeepSeek 主要提升 AI 助手的表达准确性、分析完整性和用户体验。

4.1 DeepSeek 适合承担的角色

| 场景 | 建议模型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 普通专业问答 | deepseek-chat 或当前官方非思考模式模型 | 用于自然回答、总结、通用解释 |
| 复杂分析/多因素解释 | deepseek-reasoner 或当前官方思考模式模型 | 用于模型误差、风险归因、策略建议等复杂问题 |
| 报告生成 | 优先 DeepSeek，失败回退 Ollama | 提升日报/周报语言质量和逻辑组织 |
| 本地离线演示 | Ollama qwen3:4b | 无网络或不希望调用外部 API 时使用 |

4.2 环境变量配置方案

不要把真实 API Key 写进任何源码、README、Word 文档或 GitHub。开发时在 .env 中配置如下变量：

# LLM provider
LLM_PROVIDER=deepseek
LLM_ROUTER_MODE=auto

# DeepSeek API
DEEPSEEK_API_KEY=请在本地 .env 中填写，不要提交 GitHub
DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com
DEEPSEEK_DEFAULT_MODEL=deepseek-chat
DEEPSEEK_REASONING_MODEL=deepseek-reasoner

# Local fallback
OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434
OLLAMA_MODEL=qwen3:4b

# Answer behavior
AI_DEFAULT_ANSWER_STYLE=professional_brief
AI_SHOW_DEBUG_TRACE=0
AI_ALLOW_DAILY_CHAT=1
AI_MAX_CONTEXT_TOKENS=12000

4.3 多模型路由策略

| 问题类型 | 默认路由 | 失败回退 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常问题 | DeepSeek chat 或本地 qwen3 | 模板简短回答 | 无需调用业务工具 |
| 简单数据查询 | 工具 + 本地 qwen3 改写 | 确定性模板 | 降低成本，保持数值稳定 |
| 复杂解释 | 工具 + DeepSeek reasoning/chat | 工具 + qwen3 | 提升综合判断与表达 |
| 策略建议 | 工具 + DeepSeek | 工具 + qwen3 + 模板 | 需要业务语气和专业建议 |
| 报告生成 | DeepSeek 优先 | Ollama + fallback report | 报告语言质量要求高 |

4.4 DeepSeek 调用封装样例

# backend/app/ai_assistant/llm_providers/deepseek_provider.py
import os
from openai import OpenAI

class DeepSeekProvider:
    def __init__(self):
        self.api_key = os.getenv("DEEPSEEK_API_KEY")
        self.base_url = os.getenv("DEEPSEEK_BASE_URL", "https://api.deepseek.com")
        self.default_model = os.getenv("DEEPSEEK_DEFAULT_MODEL", "deepseek-chat")
        self.reasoning_model = os.getenv("DEEPSEEK_REASONING_MODEL", "deepseek-reasoner")
        if not self.api_key:
            raise RuntimeError("DEEPSEEK_API_KEY is not configured")
        self.client = OpenAI(api_key=self.api_key, base_url=self.base_url)

    def chat(self, messages, model=None, temperature=0.4, max_tokens=1200, stream=False):
        response = self.client.chat.completions.create(
            model=model or self.default_model,
            messages=messages,
            temperature=temperature,
            max_tokens=max_tokens,
            stream=stream,
        )
        return response.choices[0].message.content

    def expert_reasoning(self, messages, temperature=0.25, max_tokens=1800):
        return self.chat(
            messages=messages,
            model=self.reasoning_model,
            temperature=temperature,
            max_tokens=max_tokens,
        )

4.5 API Key 安全要求

真实 Key 只能存在于本地 .env、服务器环境变量或密钥管理服务中。

.env 必须加入 .gitignore，严禁提交 GitHub。

日志中不得打印 Authorization、api_key、DEEPSEEK_API_KEY。

前端不得接触 API Key，所有模型调用必须从后端发起。

建议为开发、演示、生产分别创建不同 Key，并设置额度和告警。

当前已提供过的 Key 建议重新生成，正式项目使用新 Key。

这个是真实的deep seek的API：sk-2d6fe61f5e334d9bac9ef3767e0b969b，本次使用这个接入

5. 后端代码改造方案

后端改造的核心是新增统一 LLM Router，并把现有 answer_chat_accurate 的最终回答阶段从“模板直接返回”改成“工具事实包 + 专家规划 + LLM 生成 + Guard 校验”。

5.1 建议新增/改造文件

| 文件路径 | 类型 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| backend/app/ai_assistant/llm_router.py | 新增 | 统一模型路由：deepseek、ollama、openai-compatible、本地 fallback |
| backend/app/ai_assistant/llm_providers/deepseek_provider.py | 新增 | DeepSeek API 封装 |
| backend/app/ai_assistant/llm_providers/ollama_provider.py | 新增/整理 | 本地 Ollama 封装 |
| backend/app/ai_assistant/context_pack_builder.py | 新增 | 把工具结果整理成结构化事实包 |
| backend/app/ai_assistant/expert_answer_planner.py | 新增 | 判断结论、重点、风险、建议、回答风格 |
| backend/app/ai_assistant/prompts.py | 改造 | 统一系统 Prompt、专家回答 Prompt、日常回答 Prompt、Guard Prompt |
| backend/app/ai_assistant/service.py | 重点改造 | 主链路调用新 Router，不再直接返回模板 |
| backend/app/ai_assistant/intent_classifier_v2.py | 新增 | 多意图识别、置信度、日常问题识别 |
| backend/app/api/v1/endpoints/assistant.py | 改造 | 增加 answer_style、model_provider、debug 参数 |

5.2 LLM Router 设计样例

# backend/app/ai_assistant/llm_router.py
import os
from .llm_providers.deepseek_provider import DeepSeekProvider
from .llm_providers.ollama_provider import OllamaProvider

class LLMRouter:
    def __init__(self):
        self.provider = os.getenv("LLM_PROVIDER", "ollama")
        self.mode = os.getenv("LLM_ROUTER_MODE", "auto")
        self.deepseek = None
        self.ollama = None

    def _get_deepseek(self):
        if self.deepseek is None:
            self.deepseek = DeepSeekProvider()
        return self.deepseek

    def _get_ollama(self):
        if self.ollama is None:
            self.ollama = OllamaProvider()
        return self.ollama

    def generate_answer(self, messages, task_type="general", model_provider="auto", style="professional_brief"):
        preferred = model_provider if model_provider != "auto" else self._select_provider(task_type, style)
        try:
            if preferred == "deepseek":
                if task_type in ["complex_analysis", "strategy_advice", "model_diagnosis"]:
                    return self._get_deepseek().expert_reasoning(messages)
                return self._get_deepseek().chat(messages)
            if preferred == "ollama":
                return self._get_ollama().chat(messages)
        except Exception as exc:
            # 记录异常，但不得记录 API Key
            try:
                return self._get_ollama().chat(messages)
            except Exception:
                raise exc

    def _select_provider(self, task_type, style):
        if task_type in ["complex_analysis", "strategy_advice", "model_diagnosis", "report"]:
            return "deepseek" if os.getenv("DEEPSEEK_API_KEY") else "ollama"
        if style in ["professional_deep", "business_advice"]:
            return "deepseek" if os.getenv("DEEPSEEK_API_KEY") else "ollama"
        return os.getenv("LLM_PROVIDER", "ollama")

5.3 /api/ai/chat 入参改造

{
  "message": "明天电价风险大吗？重点关注哪些时段？",
  "session_id": "default",
  "answer_style": "business_advice",
  "model_provider": "auto",
  "debug": false,
  "market": "PJM_DOM",
  "date": "tomorrow"
}

5.4 /api/ai/chat 出参改造

{
  "answer": "明天整体风险偏中等，但晚高峰需要重点关注...",
  "answer_style": "business_advice",
  "model_provider_used": "deepseek",
  "data_used": ["forecast_latest", "risk_level", "load_forecast"],
  "evidence_summary": [
    "最新预测结果：覆盖 2026-06-06 00:00-23:00",
    "风险识别：晚高峰时段尖峰概率较高"
  ],
  "warnings": [],
  "debug": null
}

当 debug=true 时，才返回 intent、tools、trace、workflow 等开发者信息；默认不展示给普通用户。

6. Prompt 与回答风格设计

Prompt 是本次优化的关键，但不能只靠 Prompt。正确做法是：工具给事实，Prompt 给角色和表达规则，Guard 负责校验。

6.1 系统角色 Prompt

你是一个面向售电公司、电力交易运营人员的电价预测与运营分析专家。
你擅长解释日前电价、负荷、天气、峰谷价差、尖峰风险、模型误差和交易关注时段。
回答必须专业、自然、直接，不要像系统日志，不要机械套模板。

重要规则：
1. 专业问题必须基于工具数据和给定事实包回答，不允许编造数值。
2. 先给结论，再解释依据，再给建议；必要时说明不确定性。
3. 不要默认输出 intent、工具名、Trace、workflow 等开发信息。
4. 如果用户问日常问题，可以正常回答，不要机械拒绝。
5. 如果数据缺失，要明确说“当前数据不足”，并说明需要补充哪个数据。
6. 语气要像真正的专业顾问，有判断、有取舍、有重点。

6.2 回答风格参数

| answer_style | 适用场景 | 回答特点 |
| --- | --- | --- |
| professional_brief | 默认专业问答 | 短结论 + 核心依据 + 一条建议 |
| professional_deep | 复杂解释、模型诊断 | 完整解释原因、数据依据、风险和不确定性 |
| business_advice | 交易/运营建议 | 强调重点时段、策略影响、下一步动作 |
| plain_language | 非技术人员/老板汇报 | 少术语，用通俗语言解释 |
| daily_chat | 生活常识、普通办公问题 | 自然回答，不强行套电价模板 |
| report_style | 日报/周报/汇报 | 结构化、适合复制到报告 |

6.3 专家回答 Prompt 模板

请基于以下事实包回答用户问题。你只能使用事实包中的数值、日期和证据，不得编造。

用户问题：{question}
回答风格：{answer_style}
事实包：
{context_pack}

请输出：
- 直接结论：判断是否严重/是否值得关注/核心结果是什么
- 关键依据：引用事实包中的预测、负荷、天气、风险、模型误差等
- 业务解释：用电价预测和售电交易视角说明原因
- 建议动作：给出具体关注时段、指标或后续操作
- 不确定性：如果数据不足或预测范围有限，必须说明

禁止输出：
- AI意图、工具名、Trace、workflow、内部变量
- 没有事实支撑的具体数值
- 机械模板化句式

6.4 回答前后效果示例

| 用户问题 | 当前常见效果 | 优化后目标效果 |
| --- | --- | --- |
| 模型最近误差变大了吗？ | AI意图：model_error_status；工具：xxx；结论：最新模型误差样本... | 有轻微变大的迹象，但还没到必须立即重训的程度。当前 RMSE 约为...，建议重点看高峰时段误差是否集中。 |
| 明天电价风险大吗？ | 返回固定预测模板和风险等级 | 明天整体风险偏中等，真正需要盯的是晚高峰。如果 18-21 点尖峰概率继续抬升，交易侧要提前做风险预案。 |
| 今天星期几？ | 这是通用问题，如果需要分析电价... | 今天是星期五。如果你想顺便看今天或明天的电价风险，我也可以继续帮你看。 |

7. 精准度提升方案：意图识别、工具规划与证据约束

精准度不是只靠大模型。专业问答的准确性来自“问题识别准确 + 工具调用准确 + 事实包准确 + 回答约束准确”。

7.1 意图识别升级

当前 intent 应从单标签升级为多标签结构：primary_intent + secondary_intents + entities + confidence + task_type。

{
  "primary_intent": "forecast_risk_analysis",
  "secondary_intents": ["peak_hour_detection", "strategy_advice"],
  "task_type": "complex_analysis",
  "entities": {
    "market": "PJM_DOM",
    "date": "tomorrow",
    "time_scope": "day_ahead"
  },
  "confidence": 0.88
}

7.2 问题类型分类

| 问题类型 | 示例 | 应调用工具 |
| --- | --- | --- |
| forecast_query | 明天最高电价是多少？ | forecast_latest / prediction_latest |
| risk_analysis | 明天风险大吗？ | forecast_latest + risk_level + strategy_latest |
| cause_explanation | 为什么晚高峰高？ | forecast + load + weather + knowledge |
| model_diagnosis | 模型最近是不是变差了？ | model_metrics + prediction_tracking |
| strategy_advice | 交易上该注意什么？ | forecast + risk + strategy + knowledge |
| data_quality | 数据今天更新了吗？ | data_status + task_logs |
| report_request | 生成一份日报 | reports_generate + forecast + model |
| daily_chat | 今天星期几？ | time/general_llm |

7.3 事实包 Context Pack 设计

{
  "question": "明天电价风险大吗？重点关注哪些时段？",
  "forecast_window": "2026-06-06 00:00-23:00",
  "forecast_summary": {
    "max_price": 82.3,
    "min_price": 31.5,
    "avg_price": 48.7,
    "peak_hours": ["18:00", "19:00", "20:00"],
    "risk_level": "medium_high"
  },
  "drivers": {
    "load": "晚高峰负荷抬升",
    "weather": "温度偏高，可能推升用电需求",
    "model_error": "近期高峰时段误差略高"
  },
  "evidence": [
    {"source": "forecast_results", "time_range": "2026-06-06"},
    {"source": "load_forecast", "time_range": "2026-06-06"},
    {"source": "model_performance_daily", "metric": "rmse"}
  ],
  "missing_data": []
}

7.4 Answer Guard 规则

回答中的价格、日期、小时段必须来自 context_pack。

如果 context_pack 没有真实数据，不允许输出具体数值。

如果预测覆盖的是滚动未来 24 小时，而用户问“明天全天”，必须说明预测范围差异。

不得泄漏 API Key、数据库连接、系统路径中的敏感内容。

不得默认展示工具日志、Trace、workflow。

对于交易建议，必须加上“辅助决策，不等同于交易指令”的边界说明。

8. RAG/知识库增强方案

当前知识库已经有本地 Markdown 和数据库切片机制，但需要升级为真正可用于专业语义问答的混合召回系统。

8.1 知识库内容范围

PJM Day-Ahead Market 基础机制。

DOM 节点、日前价格、实时价格、负荷预测、天气因素的业务解释。

峰谷价差、尖峰概率、高峰风险、低价风险的指标口径。

项目内部字段字典、模型指标口径、预测窗口定义。

模型误差、RMSE、MAE、MAPE、R2、偏差校正、重训条件说明。

售电公司交易辅助建议模板、日报/周报案例、历史典型问题。

8.2 技术实现建议

| 阶段 | 实现方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 短期 | 关键词检索 + 人工整理知识库 | 先把知识库内容补齐，保证回答有业务依据 |
| 中期 | Embedding + pgvector | 使用中文/中英双语 embedding 模型，支持语义召回 |
| 中期 | 关键词 + 向量混合召回 | 电力术语和字段名适合关键词，复杂表达适合向量 |
| 中长期 | Rerank | 提高复杂问题召回精准度，减少无关片段进入 Prompt |
| 长期 | 知识库版本管理 | 记录文档版本、来源、更新时间和适用市场 |

9. 前端交互优化方案

前端 AI 助手界面需要从“调试面板风格”调整为“专业对话助手风格”。

| 优化项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 回答展示 | 默认只展示自然回答，不展示 intent/tool/trace。 |
| 证据展开 | 增加“查看数据依据”折叠区，展示预测表、风险等级、知识库片段。 |
| 开发者模式 | 增加开关，开启后显示工具调用、Trace、workflow。 |
| 回答风格 | 提供下拉选项：专业简洁、专业详细、业务建议、通俗解释、日报风格。 |
| 模型选择 | 提供 auto、本地模型、DeepSeek、其他在线模型选项；默认 auto。 |
| 日常问题 | 允许普通问答，不弹“不在范围内”。 |
| 失败提示 | DeepSeek 不可用时提示“已切换本地模型/模板兜底”，不要直接报技术错误。 |

10. 企业场景个性化训练与调教路线

企业场景不要一开始就做模型微调。正确顺序是：Prompt 调教 → 工具调用优化 → RAG 增强 → 评测集 → 数据沉淀 → LoRA/SFT 微调。

10.1 第一层：Prompt 调教

明确 AI 助手角色：售电交易与电价预测专家。

建立回答规范：先结论、再依据、再建议、再不确定性。

建立禁用规则：不输出系统日志、不编造数值、不泄漏内部 Trace。

为不同场景配置不同回答风格。

10.2 第二层：RAG 领域知识库

把电力市场机制、PJM 规则、项目指标口径、模型解释、交易建议案例沉淀到知识库，模型回答时引用知识库和工具数据。

10.3 第三层：训练数据沉淀

training_data/
  ai_assistant_sft/
    forecast_qa.jsonl
    model_diagnosis_qa.jsonl
    strategy_advice_qa.jsonl
    daily_chat_qa.jsonl
  intent_samples/
    intent_train.jsonl
    intent_eval.jsonl
  tool_call_samples/
    tool_plan_cases.jsonl
  answer_style_samples/
    bad_to_good_rewrite.jsonl
  evaluation_set/
    ai_assistant_eval_v1.xlsx

10.4 第四层：LoRA/SFT 微调

当积累至少 500-2000 条高质量问答样本后，再考虑对本地 Qwen 系列模型做 LoRA/SFT 微调。微调目标不是让模型直接预测电价，而是让模型更懂本项目的表达风格、工具调用规划和电价领域解释。

注意：预测数值仍由机器学习模型和工具输出，不应让微调后的语言模型凭空生成价格。

11. 分阶段开发计划与验收标准

| 阶段 | 目标 | 主要任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 0 阶段：安全与配置 | 保证 API Key 安全接入 | .env 配置、.gitignore、密钥脱敏日志、健康检查 | 代码中搜索不到真实 Key；DeepSeek health 可返回可用/不可用 |
| 第 1 阶段：DeepSeek 接入 | 完成多模型调用 | 新增 DeepSeekProvider、LLMRouter、模型回退机制 | 可通过 /api/ai/chat 选择 DeepSeek 并正常回答 |
| 第 2 阶段：回答体验优化 | 消除模板味 | 新增 Context Pack、Expert Planner、Prompt、隐藏 Trace | 同一问题回答自然、专业，不出现 AI意图/工具/Trace |
| 第 3 阶段：精准度优化 | 复杂问题能拆解并调用多工具 | intent v2、tool plan、日期/市场识别 | 复杂问题可同时调用预测、风险、负荷、天气、知识库 |
| 第 4 阶段：RAG 增强 | 提升专业解释能力 | embedding、混合召回、知识库补齐 | 解释型问题能引用相关知识片段 |
| 第 5 阶段：评测与训练数据 | 形成可持续优化闭环 | 建立 eval set、反馈记录、bad/good 样本 | 100 条测试问题通过率达到设定阈值 |

12. Codex 执行清单

下面内容可直接作为 Codex 开发任务说明。

12.1 第一次提交目标

新增 DeepSeek API 接入，不硬编码 API Key，统一通过 DEEPSEEK_API_KEY 读取。

新增 LLMRouter，支持 model_provider=auto/deepseek/ollama。

改造 /api/ai/chat，支持 answer_style、model_provider、debug 参数。

默认隐藏 intent/tool/trace/workflow，只在 debug=true 返回。

把当前模板答案改为内部 draft_answer，不再直接作为最终答案。

新增专家回答 Prompt，使回答更自然、专业、有人味。

保留工具优先和 Answer Guard，不允许模型编造预测数值。

12.2 建议 Codex 具体修改文件

重点新增：
backend/app/ai_assistant/llm_router.py
backend/app/ai_assistant/llm_providers/__init__.py
backend/app/ai_assistant/llm_providers/deepseek_provider.py
backend/app/ai_assistant/llm_providers/ollama_provider.py
backend/app/ai_assistant/context_pack_builder.py
backend/app/ai_assistant/expert_answer_planner.py
backend/app/ai_assistant/prompts.py

重点改造：
backend/app/ai_assistant/service.py
backend/app/api/v1/endpoints/assistant.py
backend/app/core/config.py
.env.example
frontend/src/pages/AssistantPage.tsx
frontend/src/api.ts

补充测试：
tests/test_ai_assistant_llm_router.py
tests/test_ai_assistant_answer_style.py
tests/test_ai_assistant_no_trace_by_default.py
tests/test_deepseek_config_security.py

12.3 Codex 验收问题集

| 测试问题 | 预期行为 |
| --- | --- |
| 今天星期几？ | 正常回答日常问题，不输出“不在范围内”。 |
| 明天电价风险大吗？ | 调用预测/风险工具，输出自然专业结论。 |
| 明天哪些时段最值得关注？ | 指出重点小时段，说明依据。 |
| 模型最近误差变大了吗？ | 调用模型误差工具，给出是否严重和后续建议。 |
| 为什么晚高峰价格可能高？ | 结合负荷、天气、历史高峰规律和知识库解释。 |
| 用老板能听懂的话总结一下明天风险。 | 切换 plain_language 或 report_style，不使用技术日志。 |
| debug=true 时同样问题 | 返回自然答案，同时附带 intent/tool/trace 调试信息。 |

13. 附录：参考配置、接口和测试样例

13.1 .gitignore 必须包含

.env
.env.local
.env.*.local
*.key
secrets.json
llm_service_config.local.yaml

13.2 健康检查接口建议

GET /api/model-gateway/health

返回：
{
  "ollama": {"available": true, "model": "qwen3:4b"},
  "deepseek": {"available": true, "model": "deepseek-chat", "reasoning_model": "deepseek-reasoner"},
  "router_mode": "auto",
  "default_provider": "deepseek"
}

13.3 最终回答质量标准

专业问题必须有明确结论。

涉及预测数值必须能追溯到工具数据。

涉及时间范围必须明确具体日期和小时段。

涉及交易建议必须说明是辅助决策，不是直接交易指令。

回答中不得出现“AI意图：”“模式：”“Trace：”等调试文本。

日常问题回答自然，不机械拒绝。

DeepSeek 不可用时能自动回退本地模型或模板兜底。

13.4 参考资料

| 资料 | 要点 | 链接 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek API Docs - Your First API Call | DeepSeek API 支持 OpenAI API 格式调用 | https://api-docs.deepseek.com/ |
| DeepSeek API Docs - Create Chat Completion | Chat Completion 参数、thinking mode/reasoning_effort 等接口说明 | https://api-docs.deepseek.com/api/create-chat-completion |
| DeepSeek API Docs - List Models | 模型列表接口 GET https://api.deepseek.com/models | https://api-docs.deepseek.com/api/list-models |
| DeepSeek Models & Pricing | 模型名、价格和后续模型命名变化提示 | https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing |
| 项目当前说明文档 | 当前 AI 助手、模型网关、RAG、Trace、Answer Guard 和接口现状 | 《智能运营分析项目》项目全面分析说明文档_v20260605.docx |

14. 最终结论

本次 AI 助手优化的关键不是单纯把 DeepSeek 接进去，而是把当前模板式工具回答链路升级为“工具事实包 + 专家规划 + 多模型生成 + Guard 校验”的架构。DeepSeek 可以显著提升自然语言理解、复杂分析、专家化表达和报告质量，但底层电价预测准确率仍依赖你当前的数据采集、特征工程、机器学习模型和误差回填闭环。

建议第一阶段先完成 DeepSeek/API 模型接入、回答风格优化、Trace 隐藏、日常问答兜底和专家 Prompt；第二阶段再做 intent v2、RAG 向量化、评测集和训练数据沉淀；第三阶段再考虑 LoRA/SFT 微调本地模型。这样最稳，也最适合后续交给 Codex 持续开发。