下面这版可以直接发给开发作为落地方案。核心原则是：不做玩具 Demo，而是先在本地做完整 Web 产品；后期再抽取“轻量演示版”部署到服务器。

# 售电交易 AI 辅助决策平台开发方案

## 1. 项目目标

基于现有“智能运营分析项目”进行 Web 产品化改造，形成一个面向售电公司交易辅助场景的真实可用系统。

当前项目已经具备数据刷新、未来 24 小时预测、AI 报告、MySQL 数据闭环、模型运维、PySide6 控制台、一键运行脚本等基础能力。 本次开发不是推翻重做，而是将现有 Python 分析能力封装为 Web 后端服务，并建设一套更适合交易员、交易分析师、运营负责人使用的 Web 系统。

产品主线：

数据接入 → 预测分析 → 高风险识别 → 交易策略建议 → AI 智能问答 → AI 日报生成 → 报告审核 → 误差回填 → 模型持续优化

# 2. 产品定位

## 2.1 产品名称

建议名称：

售电交易 AI 辅助决策平台

备选名称：

电力市场交易智能分析平台

## 2.2 核心业务场景

面向售电公司交易辅助场景，帮助交易员和交易分析师每天完成：

- 预测未来 24 小时电价；

- 识别高价风险时段；

- 分析负荷、天气、历史波动对价格的影响；

- 辅助制定购电/售电策略；

- 自动生成交易分析日报；

- 记录预测误差，持续优化模型效果。

## 2.3 目标用户

| 用户角色 | 使用目标 | 关注内容 |
| --- | --- | --- |
| 交易员 | 快速判断明日交易风险 | 高价时段、低价窗口、交易敞口提醒 |
| 交易分析师 | 做预测分析、原因解释、日报输出 | 电价走势、负荷天气影响、模型误差 |
| 运营负责人 | 审核交易日报，掌握整体风险 | 今日风险等级、策略建议、报告状态、模型状态 |
| 模型维护人员 | 跟踪模型表现和误差 | 模型版本、评估指标、误差趋势、重训建议 |

# 3. 总体技术路线

## 3.1 本地全量 Web 版

第一阶段目标是开发本地完整 Web 系统，不按简化 Demo 做。

本地系统包括：

- Web 前端；

- FastAPI 后端；

- MySQL 数据库；

- 现有预测脚本封装；

- AI 报告生成；

- AI 智能问答；

- 模型监控；

- 报告审核；

- 运行日志；

- 本地任务调度。

推荐技术栈：

| 层级 | 技术方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React + Vite + TypeScript | 适合做复杂 Web 工作台，Vite 属于现代前端构建工具 |
| UI 组件 | Ant Design / Ant Design Pro | 适合企业级后台和数据平台，Ant Design 官方定位为企业级 UI 设计语言与 React 组件库 (Ant Design) |
| 图表 | Apache ECharts | 适合电价曲线、风险趋势、误差图等，ECharts 官方支持多类型、交互式、可高度定制图表 (ECharts) |
| 后端 | FastAPI | 用于封装 Python 分析能力，FastAPI 官方定位是基于 Python 类型提示构建 API 的现代高性能 Web 框架 (FastAPI) |
| 数据库 | MySQL | 复用当前项目的数据库闭环 |
| 任务执行 | APScheduler / Celery 二选一 | 本地定时任务、异步任务、长任务管理 |
| 部署 | Docker Compose + Nginx | Docker Compose 可用一个 compose.yml 管理多容器应用 (Docker Documentation) |
| AI 服务 | 本地 Ollama / 远程 LLM API 双模式 | 本地开发优先使用本地模型，服务器演示版可切远程 API |

## 3.2 后期服务器版

后期服务器不要直接部署完整重计算版本，建议部署：

轻量演示版 + 可访问 Web 服务

服务器版包含：

- 前端页面；

- FastAPI 接口；

- MySQL 或 SQLite；

- 已生成的预测结果；

- AI 报告样例；

- 轻量问答能力；

- 不暴露真实账号、密钥、数据库密码；

- 不强依赖服务器本地大模型。

原因是轻量服务器通常适合跑 Web 服务、数据库、静态页面和轻量接口，不建议直接承担大模型推理、完整模型训练、大规模数据刷新等重任务。Docker 适合构建、共享和运行容器化应用，后期可把前端、后端、数据库拆成容器统一管理。(Docker)

# 4. 系统架构设计

## 4.1 推荐架构

用户浏览器

↓

React + Ant Design 前端

↓

FastAPI 后端服务

↓

业务服务层

├── 数据接入服务

├── 预测分析服务

├── 策略建议服务

├── AI 问答服务

├── AI 报告服务

├── 报告审核服务

├── 模型监控服务

└── 任务调度服务

↓

数据与模型层

├── MySQL

├── output/

├── 结果-3/

├── 自动化输出/

├── model_artifacts/

└── ai_input_summary.json

## 4.2 改造原则

现有 Python 脚本不要全部重写，先做服务化封装。

建议把当前能力封装成以下服务：

| 服务 | 对应现有能力 | 新增职责 |
| --- | --- | --- |
| DataService | 数据刷新、Excel/MySQL 同步 | 返回数据源状态、缺失值、刷新结果 |
| ForecastService | 未来 24 小时预测 | 返回预测曲线、风险等级、业务摘要 |
| StrategyService | 暂无完整模块 | 根据预测结果生成交易/储能/充电建议 |
| AIReportService | AI 摘要、LLM 报告、Word 报告 | 报告生成、预览、下载、重生成 |
| AIChatService | 当前项目未发现完整问答/RAG | 智能问答、上下文检索、工具调用 |
| ModelMonitorService | 模型注册、误差记忆、偏差校正 | 模型状态、误差趋势、重训建议 |
| ReviewService | AI 报告审批基础能力 | 报告通过、驳回、审核意见、版本记录 |
| TaskService | BAT/任务计划/脚本运行 | Web 一键运行、运行日志、任务状态 |

当前项目文档明确提到已有模型运维、AI 报告、数据库闭环、模型自学习等能力，但未发现完整 RAG、Function Calling 或 Tool Calling，所以 AI 问答需要作为新增模块开发。

# 5. 页面设计与功能模块

## 5.1 首页驾驶舱

### 页面目标

用户打开系统后，第一眼看到今日交易风险和系统状态。

### 页面内容

顶部状态栏：

- 当前市场；

- 当前日期；

- 数据更新时间；

- 预测状态；

- AI 报告状态；

- 模型状态。

核心指标卡片：

- 未来 24 小时最高电价；

- 最低电价；

- 平均电价；

- 峰谷价差；

- 高风险小时数；

- 推荐重点关注时段；

- 当前 Active 模型；

- 最近一次运行结果。

图表区域：

- 未来 24 小时电价预测曲线；

- 高风险时段标记；

- 今日风险等级分布；

- 最近 7 次预测误差趋势。

右侧操作区：

- 运行今日分析；

- 生成 AI 报告；

- 进入 AI 助手；

- 查看报告审核。

### 验收标准

- 用户打开首页后 3 秒内能看到最近一次分析结果；

- 首页能清楚展示高风险时段；

- 所有卡片数据都有来源字段；

- 若数据缺失，页面显示明确提示，而不是空白或报错。

## 5.2 数据接入中心

### 页面目标

让用户知道当前数据是否可用。

### 页面内容

数据源表格：

| 数据源 | 状态 | 最新时间 | 行数 | 缺失值 | 数据范围 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日前价格 | 正常/异常 | 时间 | 行数 | 数量 | 起止日期 | 刷新 |
| 实时价格 | 正常/异常 | 时间 | 行数 | 数量 | 起止日期 | 刷新 |
| 实际负荷 | 正常/异常 | 时间 | 行数 | 数量 | 起止日期 | 刷新 |
| 预测负荷 | 正常/异常 | 时间 | 行数 | 数量 | 起止日期 | 刷新 |
| 天气数据 | 正常/异常 | 时间 | 行数 | 数量 | 起止日期 | 刷新 |

功能：

- 一键刷新数据；

- 查看刷新日志；

- 查看异常字段；

- 支持加载本地历史数据；

- 支持查看 master_table 构建状态。

### 验收标准

- 每个数据源都有状态；

- 数据刷新失败时，能提示失败原因；

- 支持查看最近一次成功刷新时间；

- 支持从本地文件兜底读取。

## 5.3 预测分析中心

### 页面目标

展示未来 24 小时电价预测和风险识别结果。

### 页面内容

核心图表：

- 未来 24 小时预测电价曲线；

- 高峰时段高亮；

- 尖峰风险概率曲线；

- 预测电价与昨日同小时对比；

- 预测电价与近 7 日均值对比。

明细表：

| 时间 | 预测电价 | 风险等级 | 尖峰概率 | 预测负荷 | 温度 | 高峰标记 | 建议关注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分析摘要：

- 最高价时段；

- 最低价时段；

- 峰谷价差；

- 高风险时段；

- 价格波动判断；

- 预测可信度说明。

### 验收标准

- 支持查看未来 24 小时每小时预测；

- 高风险时段在图表和表格中都有标记；

- 支持点击某个小时查看详情；

- 图表与表格数据一致。

## 5.4 交易策略建议中心

### 页面目标

把预测结果转化为交易辅助建议。

### 主要功能

#### 1. 售电交易建议

输出：

- 高价风险时段；

- 建议关注交易敞口；

- 建议人工复核时段；

- 低价采购窗口；

- 波动较大时段提醒；

- 今日总体交易风险等级。

#### 2. 储能参考建议

输出：

- 推荐充电时段；

- 推荐放电时段；

- 观望时段；

- 峰谷价差；

- 预计价差空间；

- 风险提示。

#### 3. 充电站扩展建议

输出：

- 低价时段引导充电；

- 高价时段控制运营成本；

- 高负荷时段关注设备调度；

- 异常天气时段关注需求变化。

#### 4. 场站扩展建议

输出：

- 天气变化提醒；

- 出力波动风险；

- 收益窗口提醒。

### 策略规则建议

第一版可以使用规则引擎：

| 判断条件 | 输出建议 |
| --- | --- |
| 预测电价 ≥ P75 | 标记高价风险 |
| 预测电价 ≤ P25 | 标记低价窗口 |
| 尖峰风险概率高 | 建议人工复核 |
| 晚高峰 + 高负荷 | 交易敞口风险提醒 |
| 峰谷价差较大 | 生成储能套利参考 |
| 负荷异常升高 | 生成负荷驱动型风险解释 |

### 验收标准

- 每条建议必须可追溯到具体预测数据；

- 建议不能只给文字，必须关联时段、风险等级和原因；

- 策略建议支持一键加入 AI 日报；

- 策略建议分为“交易必看”和“扩展参考”。

## 5.5 AI 智能问答助手

### 设计要求

AI 问答不能做成固定问答，也不能只写死几个按钮。要设计成类似智能机器人，用户可以自然语言提问。

用户示例问题：

- 明天什么时候电价最高？

- 为什么 18 点风险高？

- 哪几个小时适合储能放电？

- 今天预测结果相比昨天有什么变化？

- 这个模型最近误差变大了吗？

- 今天交易风险整体怎么样？

- 帮我总结今天日报的核心结论。

- 哪些时段需要人工复核？

### 推荐架构

采用：

意图识别 + 工具调用 + 数据检索 + LLM 总结

用户问题

↓

问题理解/意图识别

↓

选择数据工具

├── 查询预测结果

├── 查询风险时段

├── 查询模型误差

├── 查询 AI 摘要

├── 查询报告记录

└── 查询策略建议

↓

拼接结构化上下文

↓

LLM 生成回答

↓

返回答案 + 数据依据 + 相关图表入口

### 后端工具函数

建议开发以下内部工具：

| 工具函数 | 作用 |
| --- | --- |
| get_forecast_extremes() | 查询最高价、最低价、峰谷价差 |
| get_high_risk_hours() | 查询高风险时段 |
| get_hour_detail(hour) | 查询某小时详细预测、负荷、天气、风险 |
| compare_with_yesterday() | 和昨日预测或历史同小时对比 |
| get_storage_advice() | 查询储能充放电建议 |
| get_model_error_summary() | 查询模型误差趋势 |
| get_report_summary() | 查询当前 AI 报告摘要 |
| get_strategy_advice() | 查询交易策略建议 |

### 回答约束

AI 回答必须满足：

- 必须基于当前系统数据回答；

- 没有数据时明确说“当前数据不足”；

- 不能编造不存在的市场事件；

- 回答中尽量给出具体时间、指标和依据；

- 对交易建议使用“建议关注”“建议复核”，避免绝对化表达。

### 验收标准

- 支持自由文本提问；

- 能回答最高价、风险时段、异常原因、储能建议、模型误差等问题；

- 回答中显示“数据依据”；

- 对无依据问题不胡编；

- 支持保存问答历史。

## 5.6 AI 异常解释中心

### 页面目标

自动解释高价、尖峰、负荷异常、天气异常等风险。

### 异常识别逻辑

系统自动识别：

- 预测电价超过 P75；

- 预测电价超过近 7 日同小时均值一定比例；

- 尖峰概率高；

- 预测负荷明显升高；

- 温度异常；

- 晚高峰高风险；

- 模型误差较大时段。

### 输出字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 异常时间 | 具体小时 |
| 异常类型 | 高价、尖峰、负荷、天气、模型不确定性 |
| 风险等级 | 高/中/低 |
| 可能原因 | 规则解释 + AI 总结 |
| 影响判断 | 对交易/用电/储能的影响 |
| 建议动作 | 交易复核、关注敞口、谨慎操作 |
| 数据依据 | 电价、负荷、天气、历史波动 |

### 验收标准

- 高风险小时必须生成异常解释；

- 异常解释必须关联数据；

- 支持加入日报；

- 支持用户反馈解释是否合理。

## 5.7 AI 报告中心

### 页面目标

自动生成、预览、审核、下载和归档交易分析日报。

### 报告内容结构

建议日报包括：

- 今日预测概览；

- 未来 24 小时电价趋势；

- 高风险时段说明；

- 负荷与天气影响分析；

- 交易策略建议；

- 储能参考建议；

- 模型可信度与误差说明；

- 需人工复核事项；

- 附录：预测明细表。

### 功能

- 生成日报；

- 预览日报；

- 下载 Word；

- 重新生成；

- 查看历史版本；

- 查看生成依据；

- 显示是否 fallback；

- 支持审核。

### 验收标准

- 报告可生成 Word；

- 报告内容来自结构化数据；

- 报告生成失败有兜底模板；

- 报告和 run_id 绑定；

- 报告历史可追溯。

## 5.8 AI 报告审核中心

### 流程

AI 生成报告

↓

待审核

↓

负责人审核

├── 通过 → 已发布

└── 驳回 → 填写意见 → 重新生成

### 页面字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 报告 ID | 唯一编号 |
| 生成时间 | 报告生成时间 |
| 报告状态 | 待审核/已通过/已驳回/已发布 |
| 审核人 | 当前审核人 |
| 审核意见 | 驳回或修改意见 |
| 版本号 | 第几版报告 |
| 是否 fallback | 是否使用兜底模板 |
| 操作 | 通过/驳回/重新生成/下载 |

### 验收标准

- 审核状态可流转；

- 驳回必须填写原因；

- 重新生成后保留历史版本；

- 审核记录写入数据库；

- 已发布报告不可随意覆盖，只能生成新版本。

## 5.9 模型监控中心

### 页面目标

跟踪模型预测效果和是否需要重训。

### 页面内容

- 当前 Active 模型；

- 模型版本；

- 模型上线时间；

- MAE；

- RMSE；

- MAPE；

- R²；

- 最近 7 天误差；

- 最近 30 天误差；

- 高峰时段误差；

- 尖峰时段误差；

- 偏差校正前后对比；

- 是否建议重训。

### 验收标准

- 展示当前模型版本；

- 展示核心评估指标；

- 展示最近误差趋势；

- 展示是否触发重训建议；

- 误差数据不足时给出明确提示。

## 5.10 任务调度与运行日志

### 页面目标

让用户通过 Web 控制任务运行，而不是手动执行脚本。

### 功能

- 运行今日分析；

- 仅刷新数据；

- 仅执行预测；

- 仅生成报告；

- 执行健康检查；

- 查看任务状态；

- 查看运行日志；

- 查看失败原因；

- 停止任务。

### 任务状态

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| pending | 等待执行 |
| running | 执行中 |
| success | 成功 |
| failed | 失败 |
| cancelled | 已取消 |

### 验收标准

- Web 页面可以启动任务；

- 长任务不能阻塞页面；

- 任务日志实时或准实时刷新；

- 任务失败能看到具体错误；

- 每次任务绑定 run_id。

# 6. 数据库设计补充

你当前已有 MySQL 闭环，本次建议新增或强化以下表。

## 6.1 analysis_runs

记录每次分析任务。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 主键 |
| run_id | varchar | 运行 ID |
| run_type | varchar | full/forecast/report/chat |
| status | varchar | pending/running/success/failed |
| started_at | datetime | 开始时间 |
| ended_at | datetime | 结束时间 |
| duration_seconds | int | 耗时 |
| error_message | text | 错误信息 |
| created_by | varchar | 操作用户 |

## 6.2 strategy_advice

记录策略建议。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 主键 |
| run_id | varchar | 运行 ID |
| scenario | varchar | 售电/储能/充电站/场站 |
| target_hour | datetime | 目标时段 |
| risk_level | varchar | 风险等级 |
| advice_type | varchar | 高价提醒/低价窗口/人工复核 |
| advice_text | text | 建议内容 |
| evidence_json | json | 数据依据 |
| created_at | datetime | 创建时间 |

## 6.3 ai_chat_sessions

记录 AI 会话。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 主键 |
| session_id | varchar | 会话 ID |
| user_id | varchar | 用户 |
| title | varchar | 会话标题 |
| created_at | datetime | 创建时间 |
| updated_at | datetime | 更新时间 |

## 6.4 ai_chat_messages

记录问答消息。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 主键 |
| session_id | varchar | 会话 ID |
| role | varchar | user/assistant/system |
| content | text | 消息内容 |
| evidence_json | json | 数据依据 |
| created_at | datetime | 创建时间 |

## 6.5 anomaly_explanations

记录异常解释。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 主键 |
| run_id | varchar | 运行 ID |
| target_hour | datetime | 异常小时 |
| anomaly_type | varchar | 异常类型 |
| risk_level | varchar | 风险等级 |
| explanation | text | 解释 |
| recommendation | text | 建议 |
| evidence_json | json | 数据依据 |
| created_at | datetime | 创建时间 |

## 6.6 report_reviews

记录报告审核。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 主键 |
| report_id | varchar | 报告 ID |
| run_id | varchar | 运行 ID |
| status | varchar | pending/approved/rejected/published |
| reviewer | varchar | 审核人 |
| review_comment | text | 审核意见 |
| version | int | 版本 |
| created_at | datetime | 创建时间 |
| updated_at | datetime | 更新时间 |

# 7. API 接口设计

## 7.1 首页接口

GET /api/dashboard/summary

返回：

- 今日预测状态；

- 最高价；

- 最低价；

- 平均价；

- 峰谷价差；

- 高风险小时数；

- 模型状态；

- 报告状态；

- 数据更新时间。

## 7.2 数据源接口

GET /api/data/status

POST /api/data/refresh

## 7.3 预测接口

POST /api/forecast/run

GET /api/forecast/latest

GET /api/forecast/{run_id}

GET /api/forecast/{run_id}/hour/{hour}

## 7.4 策略建议接口

POST /api/strategy/generate

GET /api/strategy/latest

GET /api/strategy/{run_id}

## 7.5 AI 问答接口

POST /api/ai/chat

GET /api/ai/chat/sessions

GET /api/ai/chat/sessions/{session_id}

请求：

{

"session_id": "optional",

"question": "为什么18点风险高？",

"run_id": "latest"

}

返回：

{

"answer": "18点风险较高主要与晚高峰负荷上升、历史同小时价格波动较大有关...",

"evidence": [

{

"type": "forecast",

"field": "predicted_price",

"value": 123.4

}

],

"related_actions": [

"查看18点预测详情",

"加入日报"

]

}

## 7.6 异常解释接口

POST /api/anomaly/explain

GET /api/anomaly/latest

GET /api/anomaly/{run_id}

## 7.7 AI 报告接口

POST /api/reports/generate

GET /api/reports/latest

GET /api/reports/{report_id}

GET /api/reports/{report_id}/download

POST /api/reports/{report_id}/regenerate

## 7.8 报告审核接口

POST /api/reports/{report_id}/approve

POST /api/reports/{report_id}/reject

POST /api/reports/{report_id}/publish

GET /api/reports/{report_id}/reviews

## 7.9 模型监控接口

GET /api/models/active

GET /api/models/metrics

GET /api/models/errors

GET /api/models/retrain-suggestion

## 7.10 任务接口

POST /api/tasks/run

GET /api/tasks

GET /api/tasks/{task_id}

GET /api/tasks/{task_id}/logs

POST /api/tasks/{task_id}/cancel

# 8. UI 设计方案

## 8.1 总体风格

建议采用：

现代企业级数据智能平台风格

关键词：

- 简洁；

- 专业；

- 高级灰；

- 蓝色主色；

- 风险色清晰；

- 卡片化布局；

- 轻量阴影；

- 大留白；

- 数据可读性优先；

- 图表不花哨；

- AI 区域更柔和。

## 8.2 颜色方案

建议使用浅色主题为默认，深色主题作为后续增强。

### 默认浅色主题

| 用途 | 颜色 |
| --- | --- |
| 主色 | #1677FF |
| 背景色 | #F5F7FA |
| 卡片背景 | #FFFFFF |
| 主文本 | #1F2937 |
| 次级文本 | #6B7280 |
| 边框 | #E5E7EB |
| 成功 | #52C41A |
| 警告 | #FAAD14 |
| 风险 | #F5222D |
| 高风险背景 | #FFF1F0 |
| 低价窗口 | #E6F4FF |

### 风险颜色

| 风险等级 | 颜色 |
| --- | --- |
| 低风险 | 绿色 |
| 中风险 | 黄色/橙色 |
| 高风险 | 红色 |
| 需复核 | 紫色或深橙色 |

## 8.3 页面布局

建议使用：

- 左侧导航；

- 顶部状态栏；

- 中间内容区；

- 右侧 AI 助手抽屉；

- 页面内卡片式布局。

左侧导航：

- 首页驾驶舱

- 今日交易分析

- 预测结果

- 策略建议

- AI 分析助手

- AI 报告中心

- 报告审核

- 模型监控

- 数据接入

- 任务日志

- 系统设置

## 8.4 组件建议

使用 Ant Design 组件：

| 功能 | 组件 |
| --- | --- |
| 指标卡 | Card / Statistic |
| 趋势图 | ECharts |
| 明细表 | Table |
| 状态标签 | Tag |
| 风险提示 | Alert |
| 任务流程 | Steps |
| 筛选条件 | Form / Select / DatePicker |
| 报告审核 | Drawer / Modal |
| AI 对话 | List + Input + Card 自定义 |
| 日志 | Timeline / Collapse |
| 页面布局 | Layout / Menu |

## 8.5 参考风格方向

不要做成纯大屏，也不要做成消费级 App。建议参考以下类型：

- 企业级数据分析后台；

- 交易风控监控台；

- AI 工作台；

- BI 指标驾驶舱；

- 云平台控制台。

核心视觉目标：

一眼专业，二眼清楚，三眼能操作。

# 9. AI 设计重点

## 9.1 AI 不是固定问答

AI 助手必须支持自然语言自由提问，但底层要受控。

推荐采用：

自然语言问题

↓

意图识别

↓

工具查询

↓

结构化数据上下文

↓

LLM 生成

↓

答案 + 依据 + 后续操作

## 9.2 AI 可以调用的数据范围

第一版限定在：

- 最新预测结果；

- 历史预测结果；

- AI summary；

- 业务摘要；

- 策略建议；

- 模型指标；

- 模型误差；

- 报告内容；

- 异常解释。

## 9.3 AI 禁止行为

必须限制：

- 不编造市场新闻；

- 不给绝对交易指令；

- 不声称保证收益；

- 不回答系统数据之外的事实；

- 不泄露系统配置和密钥；

- 不直接操作生产任务，除非用户确认。

## 9.4 AI 回答格式

建议统一：

结论：

依据：

影响：

建议：

可继续查看：

例如：

结论：明天 18:00-20:00 风险较高。

依据：

1. 18:00 预测电价处于未来 24 小时高位；

2. 该时段属于晚高峰；

3. 预测负荷较日均水平偏高；

4. 尖峰风险概率高于普通时段。

影响：该时段可能带来购电成本上升和交易敞口风险。

建议：建议交易员重点复核该时段交易计划，并结合实时市场变化谨慎调整。

# 10. 本地开发与服务器部署方案

## 10.1 本地开发环境

建议目录结构：

power-trading-ai-platform/

backend/

app/

api/

services/

schemas/

models/

core/

tasks/

ai/

requirements.txt

main.py

frontend/

src/

pages/

components/

services/

layouts/

stores/

package.json

legacy_project/

原有预测项目代码或软链接

docker/

nginx.conf

docker-compose.yml

.env.example

README.md

## 10.2 本地运行方式

后端：

cd backend

uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000

前端：

cd frontend

npm install

npm run dev

访问：

http://localhost:5173

## 10.3 本地全量能力

本地版支持：

- 连接本地 MySQL；

- 读取真实 output 和结果目录；

- 执行现有预测脚本；

- 调用本地 LLM；

- 生成 Word 报告；

- 写入数据库；

- 查看完整日志；

- 运行完整分析流程。

## 10.4 服务器部署版

后期服务器部署建议使用：

Nginx

↓

Frontend 静态资源

↓

FastAPI Backend

↓

MySQL / SQLite

服务器版建议先关闭或弱化：

- 完整模型训练；

- 大规模数据刷新；

- 本地大模型推理；

- 敏感配置连接。

服务器版保留：

- 预测结果查看；

- AI 报告样例；

- AI 问答轻量能力；

- 策略建议；

- 模型监控样例；

- 报告审核流程。

# 11. 开发优先级

## 第一阶段：Web 基础产品化

目标：本地能打开网站，能完成完整业务主流程。

开发内容：

- FastAPI 项目骨架；

- React + Ant Design 项目骨架；

- 首页驾驶舱；

- 预测分析中心；

- 策略建议中心；

- AI 报告中心；

- 任务运行接口；

- MySQL 连接；

- 读取现有预测结果；

- 一键运行今日分析。

验收：

- 能打开 Web；

- 能读取最新预测结果；

- 能展示未来 24 小时曲线；

- 能生成策略建议；

- 能生成或读取 AI 报告；

- 能看到任务状态和日志。

## 第二阶段：AI 智能化

目标：让系统具备 AI 助手和异常解释能力。

开发内容：

- AI Chat 页面；

- AI 会话记录；

- 问题意图识别；

- 数据工具函数；

- LLM 上下文构造；

- AI 异常解释；

- AI 策略建议生成；

- AI 回答依据展示。

验收：

- 用户能自由提问；

- AI 能回答预测、风险、储能、模型误差相关问题；

- AI 回答带数据依据；

- 没有数据时不胡编；

- 异常小时能自动解释。

## 第三阶段：报告审核与模型监控

目标：让系统更像真实企业产品。

开发内容：

- 报告审核流；

- 报告版本管理；

- 报告重新生成；

- 模型监控页面；

- 误差趋势图；

- 高峰误差分析；

- 重训建议展示；

- 审核记录入库。

验收：

- 报告可通过/驳回/重新生成；

- 审核历史可查；

- 模型指标可视化；

- 误差趋势可视化；

- 能看到是否建议重训。

## 第四阶段：部署与稳定性

目标：本地完整可用，服务器轻量可访问。

开发内容：

- Dockerfile；

- docker-compose.yml；

- Nginx 配置；

- 环境变量模板；

- 服务器版配置；

- 数据脱敏；

- 日志轮转；

- 错误兜底；

- 简单登录；

- README 部署说明。

验收：

- 本地可以完整运行；

- 服务器可以访问轻量版；

- 不泄露密钥；

- 服务重启后可恢复；

- 页面异常有提示。

# 12. 关键验收标准

## 产品验收

- 用户不需要打开 Python 脚本即可完成主要流程；

- 首页能清楚展示今日风险；

- 预测结果能以图表和表格展示；

- 系统能生成售电交易建议；

- AI 能解释高风险时段；

- AI 能回答自然语言问题；

- AI 报告可生成、审核、下载；

- 模型状态和误差趋势可查看；

- 任务运行状态可追踪；

- 系统异常能给出明确提示。

## 技术验收

- 前后端分离；

- 后端 API 有 OpenAPI 文档；

- 所有长任务异步执行；

- 关键操作写日志；

- 关键结果入库；

- .env 不入库；

- 支持本地完整运行；

- 支持服务器轻量部署；

- AI 回答有数据依据；

- 失败时有兜底结果。

# 13. 开发注意事项

## 13.1 不要一开始重写预测模型

先复用现有预测流程，把它封装成 API。模型优化可以后续迭代。

## 13.2 不要把 AI 做成纯聊天

AI 必须围绕系统数据回答，必须有数据依据。

## 13.3 不要让页面只有图表

每个核心图表后面都要有：

- 业务解释；

- 风险判断；

- 策略建议；

- 数据依据。

## 13.4 不要服务器直接跑全量重任务

服务器先部署轻量版，完整计算放在本地。后续服务器资源足够时，再迁移任务执行。

## 13.5 不要过早做复杂权限

第一版可以做简单登录和角色字段，不要一开始做完整企业权限体系。

# 14. 最终交付物

开发完成后，需要交付：

- Web 前端源码；

- FastAPI 后端源码；

- 数据库迁移 SQL；

- Docker 部署文件；

- 本地启动脚本；

- 服务器部署说明；

- .env.example；

- 产品功能说明；

- API 接口文档；

- 测试数据和样例结果；

- AI Prompt 模板；

- 用户操作手册。

# 15. 最终目标形态

最终本地版应该达到：

一个可以通过浏览器访问的售电交易 AI 辅助决策平台，用户可以查看数据状态、运行预测分析、识别高风险时段、获得交易策略建议、使用 AI 助手自然语言提问、生成并审核交易日报，同时跟踪模型误差和运行状态。

这套方案既保留你当前项目已有的预测、报告、数据库和模型运维能力，又把它提升成一个更接近真实业务系统的 Web 产品。