AI 售电交易决策平台

优化重构落地方案（Codex 执行版）

适用于：本地电价预测脚本 + FastAPI 后端 + React 企业后台 + MySQL/Excel 数据层 + Ollama 本地 AI 助手 + Windows 一键启动脚本

文档用途 本文件用于指导 Codex 逐步完成当前项目的工程化重构、AI 助手能力增强、数据层标准化、企业化部署和长期维护能力建设。执行时应按阶段推进，每阶段完成后运行自检、构建和回归测试。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目定位 | 面向售电交易/电价预测场景的本地化 AI 智能运营分析与决策辅助平台 |
| 当前状态 | 已经具备本地产品化 Web 平台雏形，但还未完全达到企业级长期维护架构 |
| 核心目标 | 可维护、可测试、可部署、可迁移、可演示、可持续扩展 |
| 执行对象 | Codex / AI 编程助手 / 开发者 |
| 优先级策略 | 先稳结构与数据，再增强 AI，最后做企业部署与权限审计 |

版本：V1.0  |  输出日期：2026-05-30

# 一、项目当前情况回顾

总体判断 当前项目已经从单纯的“电价预测脚本”升级为“本地 AI 决策平台雏形”。它具备预测建模、Web 后台、AI 问答、报告中心、模型监控、任务日志和健康检查等能力，但架构仍偏本地化、集中化和开发验证形态，需要系统性重构。

| 层级 | 当前内容 | 现状判断 |
| --- | --- | --- |
| 数据层 | MySQL、Excel、本地结果目录、预测输出文件、模型文件 | 可用，但来源混合，企业化需以数据库为事实来源 |
| 建模层 | Python 预测脚本、特征工程、模型选择、预测结果、误差回填 | 核心能力较完整，但模型生命周期管理还需标准化 |
| 后端层 | FastAPI、Pydantic、SQLAlchemy、PyMySQL、health_check | 功能已打通，但主路由和业务逻辑过于集中 |
| 前端层 | React 18、TypeScript、Vite、Ant Design、ECharts | 企业后台雏形已具备，但页面与逻辑需要组件化 |
| AI 层 | Ollama、qwen3:4b、意图识别、工具路由、Trace、Answer Guard | 方向正确，但知识库、工具覆盖和测试集仍需增强 |
| 部署层 | Windows .bat、一键启动、轻量 docker-compose、计划任务 | 适合本地演示，企业迁移需要 Docker、配置、初始化和日志体系 |

## 1.1 当前项目的本质定位

不是简单的电价预测脚本，而是“电价预测 + 策略辅助 + AI 解释 + 报告生成 + 模型监控 + 本地部署”的组合系统。

不是纯 AI 套壳，而是有真实预测引擎、数据库、业务指标、工具函数和前端后台的综合项目。

最适合定位为“基于机器学习与本地大模型 Agent 的电力交易智能决策辅助平台”。

## 1.2 当前主要功能模块

| 模块 | 已有能力 | 后续优化方向 |
| --- | --- | --- |
| 首页驾驶舱 | 展示关键指标、系统状态、预测摘要 | 统一指标口径，增加风险、任务、模型健康联动 |
| 数据接入中心 | Excel/MySQL/本地文件读取与展示 | 数据源配置化、数据质量检测、导入批次追踪 |
| 预测分析中心 | 电价预测结果展示、曲线图、摘要统计 | 预测批次入库、置信度、风险时段、历史对比 |
| 策略建议 | 基于预测结果给出策略提示 | 形成高价风险、低价采购、储能充放电、人工复核标准工具 |
| AI 分析助手 | 意图识别、工具执行、模板回答、本地模型解释 | LLM Gateway、RAG 知识库、多模型接口、QA 回归测试 |
| AI 报告中心 | 报告生成和查看雏形 | 结构化报告、审核流、Word/PDF 导出、结论追溯 |
| 模型监控 | 模型误差、模型状态、模型版本基础能力 | Active/Candidate 模型生命周期、退化判断、重训与回滚 |
| 任务日志 | 每日运行、健康检查、任务执行记录 | APScheduler/Celery 预留、失败重试、任务状态入库 |

# 二、当前核心问题诊断

| 问题 | 具体表现 | 潜在风险 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端主路由过于集中 | 大量接口集中在 backend/app/main.py，路由、业务逻辑、数据读取混在一起 | 后续新增功能时容易互相影响，难以测试、难以维护、难以交给 Codex 精准修改 | P0 |
| 前端页面过于单文件化 | 主要页面逻辑集中在 frontend/src/main.tsx，布局、路由、页面、接口请求和图表逻辑耦合 | 页面变重，改一个模块可能影响整体；UI 复用困难 | P0 |
| 数据层不够标准化 | MySQL、Excel、本地输出目录混合使用，预测结果和 AI 过程未完全入库 | AI 回答不可追溯，报告依据不稳定，企业迁移困难 | P0 |
| AI 模型调用缺少统一网关 | 当前主要围绕本地 Ollama/qwen3 使用，后续接 vLLM、OpenAI-compatible、企业模型服务不够方便 | 一旦换模型会改动业务代码，长期扩展成本高 | P0 |
| AI 助手工具覆盖不足 | 部分问题仍依赖规则模板或模型自由解释，业务工具、知识库、测试集不足 | 回答准确性和专业性不稳定，复杂追问容易偏离业务数据 | P1 |
| 模型生命周期不完整 | 已有模型指标和误差分析，但 Active/Candidate、重训、回滚、退化判断流程需要产品化 | 模型效果下降时缺少明确处理机制，企业场景风险较高 | P1 |
| 任务调度偏本机化 | .bat 和 Windows 计划任务适合本地，但缺少跨环境任务队列和失败重试机制 | 换机器或部署到服务器时迁移复杂 | P1 |
| 部署偏本地演示 | 已有轻量 docker-compose，但数据库初始化、环境变量、服务健康检查、数据卷、模型挂载不完整 | 企业部署无法做到一键迁移和长期运行 | P2 |
| 权限与审计缺失 | 用户登录、角色权限、操作审计、配置变更记录还未形成完整闭环 | 企业使用时不满足基本管理要求 | P2 |

优化总原则 不要继续零散堆页面和功能。应先做结构化重构，再做数据中心化，再做 AI 工具链和知识库，最后补企业部署、权限和审计。

# 三、目标架构设计

## 3.1 推荐总体架构

采用“前后端分离 + FastAPI 模块化单体 + 数据库中心化 + LLM Gateway + 工具增强型 AI Agent + Docker Compose 企业部署”的方案。

现阶段不建议微服务化。项目模块多但规模暂时不大，预测、AI、报告、任务、模型监控之间耦合较强，微服务会增加部署和运维复杂度。

最适合的长期架构是 Modular Monolith：代码按业务域清晰拆分，部署仍保持一个后端服务，便于维护和迁移。

目标架构主链路

React 企业后台 ↓ HTTP API FastAPI API 层 ↓ Services 业务服务层 ↓ Repositories 数据访问层 ↓ PostgreSQL/MySQL + Redis + 本地文件存储 ↓ 预测引擎 / AI Agent / 报告引擎 / 任务调度

## 3.2 目标模块边界

| 模块 | 职责边界 | 主要产物 |
| --- | --- | --- |
| Data Center | 数据源配置、数据导入、数据质量、数据新鲜度 | data_sources、import_batches、quality_checks |
| Forecast Center | 预测批次、预测结果、极值、峰谷价差、预测导出 | forecast_runs、forecast_results |
| Strategy Center | 高价风险、低价采购、储能充放电、人工复核 | strategy_recommendations |
| AI Assistant | 意图识别、工具调用、知识库检索、答案生成、Trace | ai_sessions、ai_messages、ai_traces |
| Report Center | 日报生成、审核、驳回、发布、Word/PDF 导出 | report_records、review_logs |
| Model Center | 模型版本、指标、误差、退化判断、重训、回滚 | model_versions、model_metrics、prediction_tracking |
| Task Center | 每日任务、预测任务、报告任务、健康检查、失败重试 | task_logs、job_configs |
| System Center | 用户、角色、配置、审计、健康检查 | users、roles、audit_logs、system_configs |

# 四、后端重构落地方案

## 4.1 后端目标目录结构

backend/app/ ├── main.py # 只负责应用创建、注册路由、中间件 ├── api/ │ └── v1/ │ ├── router.py # v1 总路由 │ └── endpoints/ │ ├── data.py # 数据接入与质量 │ ├── forecast.py # 预测结果与预测批次 │ ├── strategy.py # 策略建议 │ ├── assistant.py # AI 助手 │ ├── report.py # 报告中心 │ ├── model.py # 模型监控 │ ├── task.py # 任务调度与日志 │ ├── system.py # 健康检查、设置 │ └── auth.py # 登录与权限，后续阶段 ├── core/ │ ├── config.py # 环境变量与配置 │ ├── logging.py # 日志配置 │ ├── security.py # JWT/密码/权限 │ └── exceptions.py # 统一异常 ├── db/ │ ├── session.py # 数据库连接 │ ├── base.py # ORM Base │ └── init_db.py # 初始化 ├── models/ # SQLAlchemy ORM ├── schemas/ # Pydantic 请求/响应模型 ├── services/ # 业务逻辑 ├── repositories/ # 数据库读写 ├── agent/ # AI Agent 体系 ├── llm/ # LLM Gateway ├── jobs/ # 定时任务 └── tests/ # 单元测试与接口测试

## 4.2 后端拆分原则

| 层级 | 允许做什么 | 不允许做什么 |
| --- | --- | --- |
| api/endpoints | 接收参数、调用 service、返回响应 | 不写复杂业务逻辑，不直接拼 SQL，不直接读写文件 |
| services | 组织业务流程、调用 repository、调用工具函数 | 不处理 HTTP 请求对象，不写前端字段适配逻辑 |
| repositories | 封装数据库读写、查询条件、分页 | 不写业务判断，不调用 AI 模型 |
| schemas | 定义请求/响应字段和校验规则 | 不写数据库逻辑 |
| models | 定义数据库表结构映射 | 不写业务流程 |
| agent | 意图识别、工具路由、答案规划、Guard、Trace | 不直接操作前端状态 |
| llm | 封装不同大模型 Provider 的统一调用 | 不写具体业务策略 |

## 4.3 统一 API 响应格式

建议所有接口统一返回结构

{ "code": 0, "message": "success", "data": {}, "trace_id": "trace_xxx" }

code=0 表示成功，非 0 表示业务错误或系统错误。

trace_id 必须贯穿 API、任务、AI Trace 和日志，方便排查。

分页接口统一返回 items、total、page、page_size。

## 4.4 Codex 执行任务：后端阶段

| 任务编号 | 任务说明 | 涉及文件 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 创建 api/v1/endpoints、services、repositories、schemas、models 基础目录，并保持原接口可用 | backend/app/* | 启动后所有旧接口仍能访问，health_check 正常 |
| B-02 | 将 main.py 中的数据类接口迁移到 endpoints/data.py 和 data_service.py | main.py、data.py、data_service.py | 数据接入中心页面不报错，接口返回字段不变或有兼容层 |
| B-03 | 将预测类接口迁移到 forecast.py 和 forecast_service.py | forecast.py、forecast_service.py | 预测中心正常展示最新预测结果 |
| B-04 | 将 AI 助手接口迁移到 assistant.py，并保留原 agent 工作流 | assistant.py、agent/* | AI 助手可正常问答，Trace 可返回 |
| B-05 | 补充统一异常处理、日志和 trace_id 中间件 | core/exceptions.py、core/logging.py、main.py | 接口异常返回统一格式，日志中含 trace_id |

# 五、前端重构落地方案

## 5.1 前端目标目录结构

frontend/src/ ├── app/ │ ├── App.tsx │ ├── router.tsx │ └── providers.tsx ├── pages/ │ ├── DashboardPage.tsx │ ├── DataCenterPage.tsx │ ├── ForecastPage.tsx │ ├── StrategyPage.tsx │ ├── AssistantPage.tsx │ ├── ReportPage.tsx │ ├── ModelMonitorPage.tsx │ ├── TaskLogPage.tsx │ ├── KnowledgeBasePage.tsx │ └── SettingsPage.tsx ├── components/ │ ├── layout/ │ ├── charts/ │ ├── tables/ │ ├── forms/ │ └── common/ ├── services/ │ ├── apiClient.ts │ ├── dataApi.ts │ ├── forecastApi.ts │ ├── strategyApi.ts │ ├── assistantApi.ts │ ├── reportApi.ts │ ├── modelApi.ts │ └── taskApi.ts ├── types/ ├── hooks/ ├── utils/ └── styles/

## 5.2 前端设计原则

继续使用 React + TypeScript + Vite + Ant Design + ECharts，不要频繁更换技术栈。

页面只负责展示和交互，接口请求统一放到 services，类型定义统一放到 types。

图表组件复用化：PriceLineChart、ErrorTrendChart、RiskTimeline、TaskStatusTable。

企业后台风格应克制、清晰、信息密度高，避免过度动画和花哨色彩。

AI 助手页面建议做三栏：左侧会话历史，中间问答，右侧数据依据/Trace/工具调用结果。

## 5.3 页面优化清单

| 页面 | 目标设计 | 重点组件 |
| --- | --- | --- |
| 首页驾驶舱 | 顶部指标卡 + 预测曲线 + 风险提醒 + 任务/模型健康状态 | MetricCard、PriceLineChart、RiskCard、TaskList |
| 数据中心 | 数据源、导入批次、数据质量、新鲜度 | DataSourceTable、QualityPanel、ImportBatchTable |
| 预测中心 | 日期选择、曲线、极值、峰谷价差、导出 | ForecastFilter、PriceLineChart、ForecastSummary |
| 策略中心 | 高价风险、低价采购、储能计划、人工复核 | StrategyCard、RiskTimeline、ReviewTable |
| AI 助手 | 会话 + 问答 + Trace/依据 | ChatWindow、TracePanel、ToolResultPanel |
| 报告中心 | 报告列表、预览、审核、导出 | ReportList、ReportPreview、ReviewActionBar |
| 模型中心 | Active 模型、候选模型、误差趋势、回滚 | ModelCard、ErrorTrendChart、VersionTable |
| 任务中心 | 任务日志、运行状态、失败原因、重试 | TaskLogTable、StatusTag、RetryButton |

# 六、数据层标准化方案

关键原则 企业级系统中，数据库必须成为事实来源。Excel 保留为导入/导出能力，本地目录保留为模型文件、日志文件、报告文件的存储位置，但业务结果、AI Trace、报告状态、任务日志必须入库。

## 6.1 推荐核心数据表

| 表名 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| data_sources | 记录数据源名称、类型、路径/连接信息、启用状态 | P0 |
| data_import_batches | 记录每次导入批次、行数、状态、时间、错误信息 | P0 |
| data_quality_checks | 记录缺失值、重复值、异常值、数据新鲜度检查结果 | P1 |
| forecast_runs | 记录每次预测任务批次、模型版本、预测日期、状态 | P0 |
| forecast_results | 记录每个预测时点的电价、负荷、天气摘要、置信度、风险等级 | P0 |
| actual_price_records | 真实电价回填记录 | P1 |
| prediction_tracking | 预测值与真实值对比、误差、绝对误差、平方误差 | P1 |
| model_versions | 模型名称、类型、版本、文件路径、训练周期、状态、是否 Active | P0 |
| model_metrics | MAE、RMSE、R2、MAPE、高峰误差、样本数 | P0 |
| strategy_recommendations | 高价风险、低价采购、储能充放电、人工复核建议 | P1 |
| ai_sessions | AI 会话记录 | P1 |
| ai_messages | AI 问答消息、意图、回答模式 | P1 |
| ai_traces | 输入清洗、意图、工具、工具结果、答案、Guard 结果 | P1 |
| ai_feedback | 用户反馈：答非所问、数据不对、解释不清楚等 | P2 |
| report_records | 报告类型、日期、状态、结构化内容、文件路径 | P1 |
| task_logs | 任务名称、类型、状态、开始结束时间、错误信息 | P0 |
| audit_logs | 用户操作审计 | P2 |

## 6.2 数据迁移原则

第一步只把新增结果写入数据库，不要立刻删除原有 Excel 和本地输出逻辑。

第二步让前端优先读数据库，保留本地文件作为兜底和导出来源。

第三步补充数据导入批次和数据质量检查，让系统能回答“数据更新到哪天、是否缺失、是否异常”。

第四步把 AI 回答依据绑定到 forecast_run_id、model_version_id、report_id 或 task_log_id。

# 七、AI 助手与大模型接入优化方案

## 7.1 大模型统一网关 LLM Gateway

当前开发可以继续使用本地 Ollama，但业务代码不能写死 Ollama 调用。

必须增加 LLM Gateway，把 Ollama、vLLM、LM Studio、OpenAI-compatible API、企业私有模型服务统一成一种调用接口。

业务层只调用 llm_gateway.chat() 和 llm_gateway.embeddings()，不关心底层模型来源。

backend/app/llm/ ├── base.py ├── gateway.py ├── schemas.py └── providers/ ├── ollama_provider.py ├── openai_compatible_provider.py ├── vllm_provider.py ├── lmstudio_provider.py └── mock_provider.py

| Provider | 使用场景 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Ollama Provider | 本地开发、本地演示、Windows 环境快速运行 | P0 |
| OpenAI-Compatible Provider | 统一兼容各类模型服务，是后续扩展核心 | P0 |
| Mock Provider | 测试、CI、自检，不依赖真实大模型 | P0 |
| vLLM Provider | 企业服务器、高并发推理、GPU 部署 | P2 |
| LM Studio Provider | 本地模型调试、GUI 管理模型 | P3 |

## 7.2 AI 助手目标流程

用户问题 ↓ Input Normalizer 输入清洗 ↓ Context Resolver 上下文解析 ↓ Intent Router 意图识别 ↓ Tool Planner 工具选择 ↓ Tool Executor 工具执行 ↓ RAG Retriever 业务知识库检索 ↓ Answer Planner 组织答案 ↓ Answer Guard 数据与格式校验 ↓ Trace Recorder 记录全过程 ↓ 返回：结论 + 数据依据 + 分析原因 + 操作建议 + Trace

## 7.3 业务工具函数清单

| 工具类别 | 建议工具 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 数据类 | get_data_freshness、get_available_date_range、get_data_quality_summary | 回答数据截止时间、数据范围、缺失异常情况 |
| 预测类 | get_latest_forecast_run、get_forecast_summary、get_hourly_forecast、get_peak_valley_spread | 回答最高价、最低价、均价、峰谷价差、分时预测 |
| 策略类 | get_high_price_risk_periods、get_low_price_buy_windows、get_storage_strategy、get_manual_review_periods | 生成高价风险、低价采购、储能充放电、人工复核建议 |
| 模型类 | get_active_model、get_model_error_summary、compare_model_versions、get_model_degradation_status | 回答模型版本、误差变化、是否退化、是否重训 |
| 报告类 | get_latest_report、get_report_summary、check_report_consistency、generate_daily_report_draft | 报告摘要、报告审查、日报生成 |
| 知识库类 | search_business_knowledge、search_system_manual、search_trading_rules | 回答业务规则、系统操作、交易术语 |

## 7.4 专业业务 AI 模型定制路线

重要判断 当前阶段不建议直接训练自己的大模型。应先完成 RAG 知识库、工具调用、Prompt 模板、QA 测试集和用户反馈闭环。等积累足够高质量问答和报告样本后，再考虑 LoRA/QLoRA 微调。

| 阶段 | 做什么 | 解决什么问题 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 建设业务知识库 RAG：电力交易规则、预测说明、模型指标、储能规则、系统手册 | 让 AI 回答有标准业务依据 |
| 第二阶段 | 强化工具调用：预测、策略、模型、报告、数据状态全部通过工具获取 | 避免模型编造数据 |
| 第三阶段 | 建立 qa_cases.yaml，至少 100 条测试用例 | 每次改 AI 都能回归测试 |
| 第四阶段 | 收集真实问答、报告样本、错误反馈 | 形成微调数据资产 |
| 第五阶段 | 使用 LoRA/QLoRA 微调 Qwen 系列小模型 | 统一专业表达、报告口吻、意图识别稳定性 |

## 7.5 QA 测试集分类建议

| 类别 | 数量建议 | 示例问题 |
| --- | --- | --- |
| 电价预测类 | 20 条 | 明天最高价是多少？最低价在哪个时段？ |
| 高价风险类 | 15 条 | 明天哪些时段有高价风险？为什么？ |
| 低价采购类 | 15 条 | 什么时候适合低价采购？ |
| 储能策略类 | 15 条 | 储能什么时候充电和放电？ |
| 模型监控类 | 10 条 | 最近模型误差变大了吗？ |
| 数据状态类 | 10 条 | 天气数据更新到哪天？数据有没有缺失？ |
| 报告解读类 | 10 条 | 今天日报的核心结论是什么？依据是什么？ |
| 系统操作类 | 5 条 | 怎么导出预测结果？怎么查看任务日志？ |
| 闲聊兜底类 | 5 条 | 今天星期几？你能做什么？ |

# 八、模型生命周期与 MLOps 优化方案

预测模型不能只保存一个 joblib 文件，需要有版本、指标、状态、上线、回滚、退化判断。

建议区分 Active 模型和 Candidate 模型。Candidate 模型必须经过评估和人工确认后才能切换为 Active。

模型误差需要按整体误差、高峰时段误差、低谷时段误差分别展示，避免整体指标掩盖关键时段风险。

模型生命周期推荐流程

新数据进入 ↓ 触发候选模型训练 ↓ 与当前 Active 模型比较 ↓ 生成模型评估结果 ↓ 人工确认是否上线 ↓ 上线后持续监控真实误差 ↓ 发现退化后提示重训或回滚

| 模型状态 | 含义 |
| --- | --- |
| CANDIDATE | 候选模型，已训练但未上线 |
| ACTIVE | 当前线上使用模型 |
| ARCHIVED | 历史归档模型 |
| ROLLBACK | 可回滚模型 |
| FAILED | 训练或验证失败模型 |

# 九、报告中心与任务调度优化方案

## 9.1 报告中心

报告不应只是一段大模型生成文本，而应是结构化报告，包含固定章节、数据依据和审核状态。

报告关键结论必须能追溯到预测批次、策略工具结果、模型指标或知识库规则。

建议支持报告草稿、待审核、已通过、已驳回、已发布状态。

日报建议结构： 1. 今日数据概览 2. 明日电价预测摘要 3. 高价风险时段 4. 低价采购窗口 5. 储能充放电建议 6. 模型可信度说明 7. 异常情况说明 8. 人工复核建议

## 9.2 任务调度

| 阶段 | 推荐方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 本地版 | APScheduler + Windows Task Scheduler + .bat | 适合你当前电脑、本地演示和个人使用 |
| 企业版 | Celery + Redis | 适合服务器环境、异步任务、失败重试、任务队列 |
| 共同要求 | task_logs 入库 + trace_id + 错误信息 | 任何任务失败都要能查原因 |

# 十、部署、权限与企业化迁移方案

## 10.1 本地演示版

保留 start_all.bat、start_backend.bat、start_frontend.bat、start_ollama.bat。

启动时检查 MySQL、Ollama、模型文件、预测结果目录、核心 API。

适合面试演示、个人本地运行和快速调试。

## 10.2 Docker 企业部署版

deploy/ ├── docker-compose.yml ├── docker-compose.dev.yml ├── docker-compose.prod.yml ├── .env.example ├── nginx/ │ └── default.conf ├── mysql/ 或 postgres/ │ └── init.sql ├── scripts/ │ ├── init_db.sh │ ├── check_model.sh │ └── health_check.sh └── README_DEPLOY.md

| 服务 | 作用 |
| --- | --- |
| frontend | React 静态页面，企业版建议通过 Nginx 提供 |
| backend | FastAPI API 服务 |
| mysql/postgres | 业务数据库 |
| redis | 任务队列、缓存、Celery 预留 |
| ollama 或 llm-gateway | 本地/企业模型服务 |
| adminer | 开发阶段数据库管理，可选 |

## 10.3 权限与审计

| 角色 | 权限范围 |
| --- | --- |
| 管理员 Admin | 所有模块、配置管理、模型切换、用户管理、日志查看 |
| 交易员 Trader | 查看预测、生成策略、使用 AI 助手、查看报告 |
| 审核员 Reviewer | 查看预测和策略、审核报告、查看模型摘要 |
| 只读用户 Viewer | 查看驾驶舱、预测结果、已发布报告 |

审计日志必须记录：登录、数据导入、运行预测、生成报告、审核报告、修改配置、切换模型、删除数据等关键操作。

配置中心应管理：数据库连接、LLM Provider、默认模型、风险阈值、报告模板、储能参数、预测窗口。

# 十一、测试与验收标准

| 测试类型 | 测试内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 后端单元测试 | services、repositories、agent tools | pytest 通过，核心函数覆盖主要场景 |
| 接口测试 | health、forecast、assistant、report、model、task | 返回统一格式，异常处理正确 |
| 前端构建测试 | npm run build | 无 TypeScript 错误，无构建失败 |
| Smoke Test | 启动后访问核心页面并调用核心接口 | 首页、预测、AI、报告、模型、任务页面可打开 |
| AI QA 回归 | qa_cases.yaml 自动测试 | 意图识别、工具调用、答案关键词符合预期 |
| 数据一致性测试 | 预测结果、报告结论、AI 回答依据 | 关键数值一致，不出现编造数据 |
| 部署测试 | Docker Compose 启动 | 数据库、后端、前端、LLM 服务健康检查通过 |

建议每次 Codex 完成一个阶段后执行： 后端： cd backend pytest uvicorn app.main:app --reload 前端： cd frontend npm install npm run build npm run dev 系统自检： run_web_smoke_test.bat health_check.bat AI 回归： python scripts/run_ai_qa_tests.py

# 十二、分阶段优化落地路线

| 阶段 | 目标 | 主要任务 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | 工程结构稳定化 | 后端 main.py 拆分；前端 main.tsx 拆分；统一配置、日志、异常、API 响应 | 原功能不丢失，前后端可正常启动和构建 |
| P0-2 | 核心数据入库 | 预测批次、预测结果、模型版本、模型指标、任务日志入库 | 前端核心页面从数据库读取结果 |
| P1-1 | LLM Gateway | 支持 Ollama、OpenAI-Compatible、Mock Provider；业务层不直接调用 Ollama | 更换 Provider 只改配置，不改业务代码 |
| P1-2 | AI 工具链增强 | 补数据、预测、策略、模型、报告、知识库工具；Trace 入库 | AI 回答包含结论、依据、建议和 Trace |
| P1-3 | RAG 知识库与 QA 测试 | 业务知识库切片、向量检索、qa_cases.yaml 100 条 | AI 回归测试可自动运行 |
| P2-1 | 报告与模型生命周期 | 报告审核流、Word/PDF 导出、Active/Candidate、重训建议、回滚 | 报告可追溯，模型可切换和回滚 |
| P2-2 | 企业部署版 | Docker Compose、.env.example、init_db、healthcheck、README_DEPLOY | 新机器可按文档部署运行 |
| P3 | 权限与审计 | 登录、RBAC、操作审计、配置中心 | 满足企业基本使用要求 |

# 十三、给 Codex 的执行提示模板

使用方式 建议每次只让 Codex 执行一个阶段，不要一次性让它改完整个项目。每次任务都要明确：目标、涉及文件、禁止事项、验收标准。

Codex 通用任务提示词

你是本项目的 AI 产品全栈工程师，请基于当前代码结构执行本阶段重构。 项目背景： 这是一个本地 AI 售电交易决策平台，包含 Python 电价预测脚本、FastAPI 后端、React + Ant Design 前端、MySQL/Excel 数据层、Ollama 本地 AI 助手和 Windows 一键启动脚本。 本阶段目标： 【填写本阶段目标，例如：后端 main.py 路由拆分】 要求： 1. 保持现有功能可用，不要删除旧逻辑。 2. 优先做兼容式重构，必要时保留 wrapper。 3. 不要上传或输出任何真实账号、密码、API Key。 4. 修改后必须更新必要的 README 或注释。 5. 修改后运行后端测试、前端构建和系统健康检查。 涉及文件： 【填写具体文件或目录】 验收标准： 【填写本阶段验收标准】 输出内容： 1. 修改了哪些文件。 2. 每个文件改了什么。 3. 如何运行和验证。 4. 是否存在未完成事项。

# 十四、Codex 分阶段任务清单

| 发送顺序 | 建议发给 Codex 的任务 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 先扫描项目结构，输出当前后端、前端、AI、数据、部署模块的实际文件清单和依赖关系，不要修改代码。 | 先让 Codex 建立项目理解 |
| 2 | 执行后端 main.py 拆分，将路由迁移到 api/v1/endpoints，并建立 services/repositories/schemas 基础结构。 | 第一阶段重构 |
| 3 | 执行前端 main.tsx 拆分，建立 pages/components/services/types/router 结构，保持现有页面功能不变。 | 第二阶段重构 |
| 4 | 建立统一 API Client、统一响应类型、统一错误处理，并修复前端调用。 | 前后端协同 |
| 5 | 设计并创建核心数据库表：forecast_runs、forecast_results、model_versions、model_metrics、task_logs。 | 数据中心化第一步 |
| 6 | 将预测结果、模型指标、任务日志写入数据库，同时保留原 Excel/本地文件输出。 | 兼容迁移 |
| 7 | 实现 LLM Gateway，支持 Ollama、OpenAI-Compatible、Mock Provider。 | 多模型接口 |
| 8 | 重构 AI 助手工具注册中心，补充预测、策略、模型、数据状态工具，并将 Trace 入库。 | AI 稳定性 |
| 9 | 建设 knowledge_base 检索工具，支持业务知识库 RAG。 | 专业知识增强 |
| 10 | 扩充 qa_cases.yaml，并实现 AI QA 自动回归测试脚本。 | 防止回归 |
| 11 | 完善报告中心：结构化日报、审核状态、导出 Word/PDF、报告追溯。 | 产品闭环 |
| 12 | 完善 Docker Compose 企业部署版，增加 .env.example、数据库初始化、健康检查和部署文档。 | 企业迁移 |

# 十五、最终验收清单

后端 main.py 只负责应用创建、注册路由、中间件和生命周期，不再堆业务接口。

前端 main.tsx 不再承载全部页面和业务逻辑，页面、组件、服务、类型拆分清楚。

预测结果、模型指标、任务日志、AI Trace、报告记录可以入库查询。

AI 助手可以通过工具回答数据、预测、策略、模型、报告类问题，并展示依据和 Trace。

LLM Gateway 支持本地 Ollama 和 OpenAI-compatible 接口，后续可切换 vLLM 或企业模型服务。

知识库可检索业务规则、系统手册、模型说明和报告规则。

QA 测试集可自动运行，覆盖电价预测、高价风险、低价采购、储能策略、模型监控、报告解读。

Docker Compose 企业部署版可以在新机器按文档启动。

系统具备本地演示版和企业部署版两种运行方式。

README、部署说明、运行命令、环境变量模板完整，不包含真实账号密码和 API Key。

最终目标 把当前“能跑的本地系统”升级为“能长期维护、能快速迁移、能面向企业交付、能体现 AI 全栈能力的售电交易智能决策平台”。