AI售电交易决策平台

PostgreSQL 迁移与产品化优化落地方案

Codex 执行版

适用范围：当前智能运营分析项目从 MySQL/Excel 双源原型升级为 PostgreSQL 主事实源、可维护、可迁移、可企业部署的 AI 售电交易决策平台。

生成日期：2026-05-31

# 一、执行摘要

本方案面向当前“智能运营分析项目 / AI售电交易决策平台”的产品化落地。当前项目已经具备 React 企业后台、FastAPI 后端、预测建模、AI 助手、报告中心、模型中心、任务中心、MySQL 数据库、电价规则资产和本地大模型网关雏形。下一阶段的核心不是继续堆页面，而是完成数据库主事实源统一、PostgreSQL 迁移、代码边界治理、异步任务稳定化、AI 工具链可追溯、模型生命周期闭环和 Docker Compose 企业部署。

最终目标：把当前“功能完整的原型系统”升级为“可长期维护、可迁移到企业环境、可审计追踪、可模型迭代、可本地私有化部署”的 AI 售电交易决策平台。

| 决策项 | 最终方案 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 主数据库 | PostgreSQL | 更适合 JSONB、AI Trace、复杂查询、时间序列扩展、pgvector/RAG、企业级约束与长期维护。 |
| 总体架构 | 模块化单体 + 清晰服务边界 | 当前阶段不建议微服务化，优先保证稳定、可维护、易部署。 |
| ORM/迁移 | SQLAlchemy + Alembic | 屏蔽 MySQL/PostgreSQL 差异，后续可稳定演进表结构。 |
| 任务执行 | Celery + Redis | 预测、报告、模型训练、知识库索引必须异步化，避免阻塞 API。 |
| AI/RAG | 工具证据优先 + PostgreSQL pgvector 起步 | 减少组件复杂度，便于企业迁移；后续可平滑替换为 Qdrant。 |
| 部署方式 | Docker Compose 企业单机版 | 最适合当前项目阶段，便于本地、服务器、客户环境快速迁移。 |

# 二、当前项目进度判断

根据当前项目说明文档，项目已从单体电价预测脚本演进为包含数据采集、预测建模、策略建议、报告生成、FastAPI 后端、React 企业后台、MySQL 数据库、模型运维和本地 AI 助手的综合系统。当前已经具备产品原型价值，但还存在事实源不统一、历史大脚本依赖、权限审计不足、知识库未向量化、Docker 企业部署不足等问题。

| 模块 | 当前状态 | 产品化判断 | 下一步重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 UI | 10个页面和统一布局已建立 | 可演示，但部分页面仍有 Mock 或文件兜底 | 切换真实 API；统一 loading/error/empty 状态；补权限路由。 |
| 后端 API | FastAPI 已模块化，接口覆盖预测、策略、AI、报告、模型、任务 | 基础较好 | 建立 schemas / services / repositories 分层。 |
| 数据库 | MySQL + Excel/JSON 文件双源并存 | 短期可用，长期风险较高 | 迁移 PostgreSQL，统一主事实源。 |
| 预测模型 | 完整训练 + Active 快速预测 + 高峰/尖峰模型 | 建模链路较完整 | 拆解 legacy engine，强化模型注册、评估、回滚。 |
| AI助手 | 意图识别 + 工具调用 + Trace 雏形 | 方向正确 | 接入 pgvector 知识库，强化证据引用和 Guard。 |
| 报告中心 | 已能生成报告和审核雏形 | 中等成熟 | 模板化、版本化、审核流、报告数据来源追溯。 |
| 任务中心 | TaskManager + bat/脚本 | 适合本地演示 | 升级 Celery + Redis，支持异步任务和日志追踪。 |
| 部署运维 | bat 启动成熟，docker-compose 雏形 | 企业部署不足 | 补 Docker Compose、Nginx、健康检查、备份恢复。 |

# 三、目标架构设计

推荐采用“模块化单体 + 可插拔服务边界”的产品架构。当前不建议直接拆成微服务，因为项目仍处于快速演进阶段，预测、AI、报告、模型运维之间耦合较强。更优做法是在代码层面建立清晰边界，在部署层面通过 Docker Compose 拆分 backend、worker、scheduler、postgres、redis、nginx、ollama 等基础服务。

目标部署架构：

浏览器
  ↓
Nginx（前端静态资源 + /api 反向代理）
  ↓
FastAPI Backend（接口层 + 业务服务层）
  ↓
PostgreSQL（主事实源：预测、模型、AI Trace、报告、权限、知识库元数据）
Redis（队列、缓存、任务状态）
Celery Worker（预测、报告、模型训练、知识库索引）
Ollama / Model Gateway（本地大模型）
MinIO 或本地文件目录（报告、模型产物、上传文档）
Prometheus/Grafana（后续监控）

## 3.1 推荐技术选型

| 层级 | 推荐工具 | 本项目用途 | Codex 落地要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | React + TypeScript + Vite + Ant Design + ECharts | 企业后台、图表、页面交互 | 保留现有技术栈，优先替换 Mock 为真实接口。 |
| 后端 | FastAPI + Pydantic | 统一 REST API、参数校验、业务入口 | 接口层只做参数校验和响应封装，复杂逻辑下沉 services。 |
| 数据库 | PostgreSQL | 主事实源、AI Trace、模型指标、报告、权限、知识库元数据 | 替换 MySQL 连接与 SQL 方言；统一 DATABASE_URL。 |
| ORM/迁移 | SQLAlchemy + Alembic | 表结构管理、版本迁移 | 新增 alembic 环境，后续禁止手工堆 SQL。 |
| 任务队列 | Redis + Celery | 预测、报告、模型训练、入库同步、知识库索引 | API 只创建任务并返回 task_id，Worker 异步执行。 |
| RAG 起步 | PostgreSQL + pgvector | 文档切片、向量索引、政策问答 | 先用 pgvector 降低部署复杂度；预留 vector_store 抽象。 |
| 文件存储 | 本地 artifacts + 可选 MinIO | 报告、模型产物、上传文档 | 先保持本地兼容，新增 storage abstraction。 |
| 部署 | Docker Compose | 一键企业部署 | 提供 dev/prod 两套 compose 和 .env.example。 |

# 四、PostgreSQL 迁移专项方案

PostgreSQL 迁移不能只改连接字符串。正确做法是：先建立数据库抽象和迁移基线，再迁移表结构和数据，最后切换业务代码，并用双库对比和接口回归验证确保结果一致。

## 4.1 迁移目标

用 PostgreSQL 替代 MySQL，作为唯一主事实源。

保留 Excel/JSON 输出，但只作为导出、归档和兼容来源，不再作为正式页面与 AI 工具的优先数据源。

统一使用 DATABASE_URL 配置，不在业务代码中硬编码 MySQL 参数。

所有新表结构统一由 Alembic 管理。

AI Trace、工具调用证据、模型指标、报告元数据优先使用 JSONB。

知识库后续使用 pgvector 存储 embedding，减少企业部署组件数量。

## 4.2 PostgreSQL 数据类型规范

| 数据场景 | 推荐类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主键 | UUID 或 BIGSERIAL | 新表建议 UUID；历史表可保留 BIGSERIAL，迁移时保持兼容。 |
| 时间字段 | TIMESTAMPTZ | 统一保存带时区时间，避免日前/实时/天气数据错位。 |
| 金额/电价 | NUMERIC(18,6) | 避免 FLOAT 精度问题。 |
| 预测值/指标 | DOUBLE PRECISION 或 NUMERIC | 模型指标可用 DOUBLE；正式金额优先 NUMERIC。 |
| AI Trace / 配置 | JSONB | 适合工具调用、证据、Guard 结果、prompt 参数。 |
| 文本内容 | TEXT | 报告段落、知识库切片、政策摘要。 |
| 向量字段 | vector(n) | pgvector 启用后使用，n 取决于 embedding 模型维度。 |

## 4.3 迁移阶段

| 阶段 | 目标 | Codex 修改动作 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段0：备份与基线 | 保证可回滚 | 备份 MySQL、导出现有表结构、记录行数、导出关键 Excel/模型产物清单。 | 生成 backup/ 目录；存在 mysql_schema.sql、row_count_before.csv、artifact_manifest.json。 |
| 阶段1：配置抽象 | 统一数据库入口 | 新增 DATABASE_URL；config_loader 支持 postgresql+psycopg；删除业务代码中分散 DB_* 读取。 | 后端只通过统一 session 获取数据库连接。 |
| 阶段2：Alembic 初始化 | 建立 PostgreSQL 迁移基线 | 创建 alembic.ini、env.py、versions/0001_initial_postgres_schema.py。 | 新空库可一键 alembic upgrade head。 |
| 阶段3：表结构迁移 | 复刻核心表并优化类型 | 将 forecast、model、task、report、ai、tariff、auth 等表转换为 PostgreSQL DDL。 | 所有核心表创建成功，索引和外键可用。 |
| 阶段4：数据迁移 | 把 MySQL 历史数据迁入 PostgreSQL | 编写 scripts/db_migrate_mysql_to_postgres.py，支持分表、分批、断点、行数校验。 | 关键表行数一致；抽样记录一致。 |
| 阶段5：业务代码切换 | 后端读写 PostgreSQL | 改造 database_utils、data_access、core_data_sync、AI tools、model endpoints。 | 主要 API 测试通过，前端页面有真实数据。 |
| 阶段6：双库对比 | 验证业务一致性 | 同一预测 run_id 对比 MySQL/Excel/PostgreSQL 结果。 | forecast_results、model_metrics、ai_traces 关键字段一致。 |
| 阶段7：下线 MySQL 依赖 | 完成主库切换 | 删除或隔离 MySQL 专用 SQL；文档更新为 PostgreSQL。 | 启动系统不再需要 MySQL。 |

## 4.4 PostgreSQL 核心表分组

| 分组 | 核心表 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 预测事实 | forecast_runs、forecast_results、prediction_tracking | 所有预测批次、未来24小时结果、真实值回填和误差追踪。 |
| 策略事实 | strategy_advice、anomaly_explanations | 高价风险、低价窗口、储能建议、异常解释。 |
| 模型运维 | model_registry、model_versions、model_metrics、model_evaluation_runs、model_comparison_runs、model_retrain_jobs | Active/Candidate、指标、对比、重训和回滚。 |
| AI助手 | ai_traces、ai_tool_call_logs、ai_chat_sessions、ai_chat_messages、ai_answer_feedback、ai_qa_test_cases | AI 问答、工具调用、证据、反馈、测试集。 |
| 报告中心 | report_runs、report_versions、report_reviews、report_exports、report_templates | 报告生成、版本、审核、导出和模板。 |
| 任务中心 | task_runs、task_logs、analysis_runs | 异步任务、运行状态、日志、失败原因。 |
| 知识库 | kb_documents、kb_chunks、kb_embeddings、kb_retrieval_logs | 文档、切片、向量、检索日志。 |
| 权限审计 | users、roles、permissions、user_roles、role_permissions、audit_logs、login_logs | 登录、RBAC、接口权限、操作审计。 |
| 电价规则 | pv_tariff_rules、pv_policy_files、pv_station_tariff_check、pv_tariff_period_rules、market_power_price_rules、southern_grid_tax_rules | 政策电价、光伏规则、电站核对、南网税率。 |

# 五、代码结构优化方案

当前项目已经有 backend/app/api/v1/endpoints、platform_services、data_access、task_manager、ai_assistant 等模块，但仍存在接口层、服务层、数据访问层边界不够清晰的问题。Codex 落地时应优先做“结构治理”，否则后续 PostgreSQL、Celery、RAG、权限都会混在一起。

## 5.1 后端目标目录结构

backend/app/
  main.py
  core/
    config.py              # 统一配置：DATABASE_URL、REDIS_URL、LLM、路径
    logging.py             # 结构化日志
    response.py            # 统一响应格式
    security.py            # JWT、密码、权限校验
    errors.py              # 全局异常
  api/v1/endpoints/
    auth.py
    dashboard.py
    data.py
    forecast.py
    strategy.py
    assistant.py
    report.py
    model.py
    task.py
    knowledge.py
    system.py
  schemas/
    forecast.py
    strategy.py
    assistant.py
    report.py
    model.py
    task.py
    auth.py
  db/
    session.py
    base.py
    models/
  repositories/
    forecast_repo.py
    model_repo.py
    task_repo.py
    ai_trace_repo.py
    report_repo.py
    tariff_repo.py
    user_repo.py
  services/
    forecast_service.py
    strategy_service.py
    assistant_service.py
    report_service.py
    model_service.py
    task_service.py
    data_sync_service.py
  workers/
    celery_app.py
    forecast_tasks.py
    report_tasks.py
    model_tasks.py
    knowledge_tasks.py
  ai/
    tools/
    rag/
    prompts/
    guards/
  ml/
    features/
    training/
    inference/
    registry/
    monitoring/

## 5.2 代码改造原则

API endpoints 只负责参数校验、权限校验、调用 service、返回统一响应。

services 负责业务编排，不直接写 SQL。

repositories 负责数据库读写，所有 SQLAlchemy 查询集中管理。

ml 模块负责特征工程、训练、预测、模型注册，不依赖前端或 HTTP。

ai 模块负责意图识别、工具路由、RAG、证据构造、Guard 和 Trace。

workers 负责异步任务，不在 API 请求线程里跑预测/报告/训练。

所有配置统一从 core/config.py 读取，禁止业务代码分散读取 .env。

# 六、核心功能落地优化

## 6.1 前端真实接口替换

前端现阶段不建议继续扩大页面数量，而要把现有页面从 Mock 切到真实 API。切换顺序按业务闭环优先。

| 优先级 | 页面 | 真实数据来源 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 首页 Dashboard | forecast_runs、forecast_results、strategy_advice、task_runs、report_runs、model_metrics | 页面所有核心卡片、趋势图、风险摘要来自 API。 |
| P0 | 预测中心 | forecast_runs、forecast_results、prediction_tracking | 可启动预测任务；可查看最新24小时预测；可查看历史对比。 |
| P0 | AI 助手 | ai_traces、forecast_results、model_metrics、tariff 表、kb_chunks | 每次问答有 trace_id、工具调用、证据来源。 |
| P1 | 策略中心 | strategy_advice、anomaly_explanations | 可生成策略建议；高价风险和低价窗口真实可查。 |
| P1 | 模型中心 | model_registry、model_metrics、prediction_tracking | 展示 Active 模型、候选模型、误差趋势、回滚状态。 |
| P1 | 任务中心 | task_runs、task_logs | 任务状态、运行日志、失败原因、重试入口可用。 |
| P2 | 报告中心 | report_runs、report_versions、report_reviews | 报告生成、预览、审核、下载闭环。 |
| P2 | 数据中心/知识库/设置 | PostgreSQL 表、kb_documents、系统配置 | 数据同步、文档索引、配置展示真实可用。 |

## 6.2 任务中心升级为 Celery + Redis

预测运行、报告生成、模型训练和知识库索引均属于耗时任务。正式产品中 API 不应同步执行这些任务，而应创建任务记录并交给 Worker。

标准任务流程：

POST /api/tasks/run
  ↓
创建 task_runs 记录，状态=pending
  ↓
发送 Celery task 到 Redis
  ↓
Worker 执行脚本/服务
  ↓
持续写 task_logs
  ↓
成功写入 forecast_runs/report_runs/model_metrics
  ↓
更新 task_runs 状态=success/failed
  ↓
前端轮询 /api/tasks/{task_id} 或读取日志

| 任务类型 | Worker 函数 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| run_forecast | forecast_tasks.run_forecast_task | mode、run_id、是否快速预测 | forecast_runs、forecast_results、业务摘要。 |
| sync_core_data | data_tasks.sync_core_data_task | 数据源、同步范围 | 核心事实表同步计数。 |
| generate_report | report_tasks.generate_report_task | run_id、模板类型 | report_runs、report_versions、docx/pdf。 |
| train_candidate_model | model_tasks.train_candidate_task | 训练范围、参数 | model_registry、model_metrics、model_card。 |
| index_knowledge_base | knowledge_tasks.index_documents_task | 文档ID或目录 | kb_documents、kb_chunks、向量索引。 |

## 6.3 AI 助手与 RAG 优化

AI 助手必须继续坚持“工具证据优先”，不能退化成自由聊天。Codex 改造时要把 AI 助手稳定为可追溯链路。

AI 助手目标链路：
输入问题
  → 输入归一化
  → 多轮上下文解析
  → 意图识别
  → 工具规划
  → 工具执行
  → 证据构造
  → RAG 检索（必要时）
  → 答案规划
  → LLM 润色/总结
  → Guard 校验
  → 保存 ai_traces
  → 前端展示 trace_id、工具、证据、风险提示

| 能力 | 当前问题 | 优化动作 |
| --- | --- | --- |
| 意图识别 | 已有规则/工具链，但需扩充场景 | 补充 forecast/model/report/tariff/knowledge/multi_turn 训练用例。 |
| 工具调用 | 部分工具仍依赖文件或散落逻辑 | 所有工具改为 service + repository，优先读 PostgreSQL。 |
| 知识库 | 关键词检索为主 | 新增 kb_documents/kb_chunks/pgvector；支持文档上传、切片、索引、召回测试。 |
| 证据展示 | Trace 雏形已有 | 统一 evidence schema，前端展示数据来源、工具名、run_id、置信度。 |
| Guard | 已有防编造方向 | 强制数值类回答必须来自工具证据；无数据时明确说明不可判断。 |

## 6.4 模型中心与 MLOps 闭环

模型中心要从“展示模型指标”升级为“模型生命周期管理”。当前已有 Active 模型、模型产物、误差追踪和候选对比雏形，下一步应补 Candidate→评估→审批→Active→回滚→监控闭环。

模型生命周期闭环：
训练 Candidate
  → 评估 MAE/RMSE/MAPE/高峰误差/尖峰召回率
  → 与 Active 模型对比
  → 生成 model_card
  → 人工审批
  → 切换 Active
  → 预测追踪
  → 真实值回填
  → 漂移/退化监控
  → 自动提醒重训或回滚

| 模块 | 落地动作 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 模型注册 | model_registry 增加 status、stage、artifact_uri、feature_version、approved_by、approved_at。 | 模型中心能区分 Active、Candidate、Archived。 |
| 模型指标 | 记录整体指标、高峰时段指标、尖峰召回率、低价窗口误差。 | 模型中心不仅看 RMSE，还能看风险场景。 |
| 模型审批 | 新增模型切换审批接口和审计日志。 | 切换 Active 必须有操作人、原因、前后版本。 |
| 模型回滚 | 保留上一版 Active 模型，支持一键回滚。 | 回滚后预测服务加载旧模型成功。 |
| 误差监控 | prediction_tracking 回填真实值后自动计算误差。 | 模型中心显示最近7/30天误差趋势。 |

## 6.5 报告中心工作流

报告中心要从“生成一个 docx”升级为“可审核、可追溯、可版本管理”的报告工作流。

| 步骤 | 动作 | 关键数据表 |
| --- | --- | --- |
| 选择预测批次 | 用户选择 run_id 或默认最新 run_id | forecast_runs、forecast_results |
| 构造报告数据包 | 汇总预测摘要、策略建议、模型指标、AI 总结 | report_runs、strategy_advice、model_metrics |
| 生成报告草稿 | python-docx 生成 docx，保存文件路径和版本 | report_versions、report_exports |
| 人工审核 | 通过/驳回/修改意见 | report_reviews |
| 发布归档 | 生成最终版本，记录发布人和发布时间 | report_runs、audit_logs |

# 七、权限、审计与安全

企业迁移必须补齐登录、角色权限和操作审计。当前阶段可以先做最小 RBAC，不需要一开始做复杂多租户。

| 角色 | 权限范围 |
| --- | --- |
| 超级管理员 | 系统配置、用户管理、模型切换、所有数据、任务、报告审核。 |
| 项目负责人 | 查看全局数据、审核报告、查看模型状态、查看任务日志。 |
| 交易员 | 查看预测、策略、风险、AI 问答、报告下载。 |
| 分析师 | 数据中心、预测中心、报告中心、AI 助手、知识库测试。 |
| 模型管理员 | 模型训练、候选模型对比、模型切换申请、回滚。 |
| 只读用户 | 首页、预测结果、报告查看。 |

使用 JWT + Refresh Token 登录。

所有敏感接口加 Depends 权限校验。

模型切换、报告发布、数据同步、配置修改必须写 audit_logs。

前端路由和按钮根据权限隐藏，但后端必须再次校验。

禁止提交 .env、数据库密码、PJM Key、LLM Key、客户真实数据到仓库。

# 八、Docker Compose 企业部署方案

第一阶段企业化部署建议采用 Docker Compose，不建议直接上 Kubernetes。Docker Compose 足以支撑当前项目的单机企业部署、本地私有化和客户环境迁移。

建议服务：

services:
  nginx          # 反向代理，托管前端静态资源
  backend        # FastAPI API 服务
  worker         # Celery Worker，执行预测/报告/训练/索引
  scheduler      # Celery Beat 或 APScheduler 定时任务
  postgres       # PostgreSQL 主库
  redis          # 队列和缓存
  ollama         # 本地大模型服务，可选
  minio          # 文件对象存储，可选
  prometheus     # 监控，可第二阶段接入
  grafana        # 监控看板，可第二阶段接入

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| docker-compose.dev.yml | 本地开发版，支持热重载、映射源码。 |
| docker-compose.prod.yml | 企业部署版，固定镜像、健康检查、持久化卷。 |
| .env.example | 配置模板，不含真实密码。 |
| scripts/init_postgres.sql | 初始化扩展、数据库、用户。 |
| scripts/init_admin.py | 创建管理员账号。 |
| scripts/backup_postgres.sh / .bat | 数据库备份。 |
| scripts/restore_postgres.sh / .bat | 数据库恢复。 |
| README_DEPLOY.md | 企业部署说明。 |

# 九、测试与验收体系

为了让 Codex 改造不会越改越乱，必须把测试作为交付条件。每一阶段不是“改完代码”就结束，而是要通过对应的测试和验收清单。

| 测试类型 | 工具 | 覆盖内容 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | pytest | repositories、services、AI tools、模型指标计算。 |
| 接口测试 | FastAPI TestClient | /api/health、forecast、ai、report、model、task。 |
| 迁移测试 | Alembic + 临时 PostgreSQL | 空库 upgrade head、核心表存在、索引存在。 |
| 数据一致性测试 | 自定义脚本 | MySQL/Excel/PostgreSQL 关键表行数、字段、抽样值对比。 |
| 前端构建测试 | npm run build | 页面可编译，无 TS 错误。 |
| 端到端测试 | Playwright | 登录、查看首页、运行预测、AI 提问、生成报告。 |
| 部署冒烟测试 | run_smoke_test.py | Docker Compose 启动后健康检查、核心接口可用。 |

## 9.1 核心验收清单

PostgreSQL 空库可通过 Alembic 一键创建全部核心表。

MySQL 历史核心数据可迁移到 PostgreSQL，并有行数和抽样校验报告。

后端启动不再依赖 MySQL。

首页、预测中心、AI 助手、模型中心、任务中心优先使用 PostgreSQL 数据。

预测任务通过 Celery Worker 执行，前端可查看任务状态和日志。

AI 助手回答返回 trace_id、工具调用记录和证据来源。

报告中心可基于某个 run_id 生成报告并记录版本。

模型中心可展示 Active 模型、指标、误差趋势。

Docker Compose 可一键启动 backend、frontend/nginx、postgres、redis、worker。

README_DEPLOY.md 足够让新环境按步骤部署。

# 十、Codex 执行任务拆解

以下内容可以直接作为 Codex 的分阶段执行任务。建议一次只让 Codex 完成一个阶段，完成后运行测试，再进入下一阶段。不要一次性要求 Codex 改完整个项目，否则风险较高。

### 任务01：项目扫描与迁移影响清单

扫描项目中所有数据库连接、MySQL 专用 SQL、pymysql 依赖、DB_* 配置、database_utils.py、data_access.py、core_data_sync.py、AI tools、模型中心接口。

输出 docs/postgres_migration_inventory.md，列出需要修改的文件、影响模块、风险点。

禁止修改业务逻辑，只做扫描和清单。

验收标准：必须生成迁移影响清单，且列出所有 MySQL 依赖位置。

### 任务02：统一配置与数据库连接层

新增 backend/app/core/config.py，统一读取 DATABASE_URL、REDIS_URL、LLM 配置、路径配置。

新增 backend/app/db/session.py，创建 SQLAlchemy engine、SessionLocal、get_db。

保留旧配置兼容，但业务代码逐步迁移到 DATABASE_URL。

requirements 增加 psycopg 或 psycopg2-binary、alembic。

验收标准：后端可通过 PostgreSQL DATABASE_URL 启动，健康检查通过。

### 任务03：Alembic 初始化与 PostgreSQL 基线迁移

创建 alembic.ini、migrations/env.py、versions/0001_initial_postgres_schema.py。

把核心表转换为 PostgreSQL 版本，优先包含 forecast/model/task/ai/report/tariff 基础表。

启用必要扩展：uuid-ossp 或 pgcrypto；pgvector 可作为可选扩展。

验收标准：空 PostgreSQL 库执行 alembic upgrade head 成功。

### 任务04：Repository 层改造

新增 repositories 目录。

将 forecast、model、task、ai_trace、report、tariff 等数据库读写封装为 repository。

data_access.py 和 platform_services.py 不再直接写散 SQL。

验收标准：主要接口测试通过，业务服务调用 repository。

### 任务05：MySQL 到 PostgreSQL 数据迁移脚本

新增 scripts/db_migrate_mysql_to_postgres.py。

支持从 MySQL 分批读取，写入 PostgreSQL。

支持表映射、字段映射、JSON 字段转换、时间字段转换、行数校验、失败重试。

输出 migration_report.csv。

验收标准：关键表迁移后行数一致，抽样记录一致。

### 任务06：核心 API 切 PostgreSQL

改造 /api/dashboard/summary、/api/forecast/latest、/api/models/*、/api/tasks/*、/api/ai/chat 的数据来源。

所有正式接口优先读 PostgreSQL，Excel 只作为 fallback。

接口响应统一 code/message/data/trace_id/timestamp。

验收标准：首页、预测中心、模型中心、任务中心、AI助手接口可用。

### 任务07：Celery + Redis 异步任务

新增 workers/celery_app.py。

把 forecast run、report generate、sync core data、knowledge index 封装为 Celery task。

API 只创建任务并返回 task_id。

任务过程写 task_runs 和 task_logs。

验收标准：前端或 API 可启动任务，日志可查询，失败状态可追踪。

### 任务08：AI 助手 Trace 与 RAG 基础

统一 ai_traces schema，记录问题、意图、工具、证据、LLM输出、Guard结果、耗时。

新增 kb_documents、kb_chunks，接入 pgvector 可选。

实现最小 RAG：上传/读取文档、切片、检索、回答时附带引用片段。

验收标准：AI回答必须带 trace_id，知识库问题能返回证据片段。

### 任务09：Docker Compose 企业部署包

新增 docker-compose.dev.yml 和 docker-compose.prod.yml。

服务包含 nginx/backend/worker/scheduler/postgres/redis，可选 ollama/minio。

新增 .env.example、README_DEPLOY.md、backup/restore 脚本。

验收标准：新机器按 README 可启动完整平台。

### 任务10：回归测试与交付清理

补充 pytest、接口测试、迁移测试、冒烟测试。

执行 npm build 和后端测试。

清理临时文件、敏感配置、无用 Mock。

输出 docs/DELIVERY_CHECKLIST.md。

验收标准：测试通过，交付清单完整，项目可稳定启动。

# 十一、可直接发给 Codex 的总提示词

以下提示词适合放在 Codex 开始任务前，作为总约束。具体执行时建议再追加“当前执行第几阶段”。

你需要基于当前项目完成 PostgreSQL 迁移与产品化加固。请严格遵守以下要求：

1. 不要破坏当前可运行功能。每次修改前先扫描相关文件，输出影响清单。
2. 当前最终目标是将 MySQL 迁移到 PostgreSQL，并让 PostgreSQL 成为主事实源。
3. 保留 Excel/JSON 输出作为导出和历史兼容，但正式接口、AI工具、报告和模型中心优先读取 PostgreSQL。
4. 后端按 api/schemas/services/repositories/db/workers/ai/ml/core 分层整理，不要把业务逻辑继续堆在 endpoint 里。
5. 使用 SQLAlchemy + Alembic 管理 PostgreSQL 表结构。所有新表和结构变更必须有 migration。
6. 使用 DATABASE_URL 作为统一数据库连接配置，不要在业务代码中硬编码 DB_HOST/DB_USER/DB_PASSWORD。
7. 预测、报告、模型训练、知识库索引等耗时任务必须走 Celery + Redis 异步任务，不要阻塞 FastAPI 请求。
8. AI 助手必须坚持工具证据优先，回答需要保存 trace_id、工具调用、证据来源、Guard 结果。
9. PostgreSQL 中 AI Trace、工具证据、模型配置、报告元数据优先使用 JSONB。
10. 第一阶段先完成可稳定运行的 PostgreSQL 主库迁移，不要一次性引入过多复杂组件。
11. 不要提交 .env、账号密码、API Key、真实客户数据、模型大文件。
12. 每完成一个阶段，必须运行对应测试，并输出修改文件清单、测试结果和剩余风险。

请先执行当前阶段任务，不要跳阶段。

# 十二、风险与回滚方案

| 风险 | 表现 | 控制措施 | 回滚方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库迁移字段不一致 | 接口读取失败或数据缺失 | 建立字段映射表；迁移后做行数和抽样校验。 | 保留 MySQL 备份和 Excel fallback。 |
| SQL 方言差异 | MySQL 函数/语法在 PostgreSQL 失败 | 所有 SQL 迁入 repository；使用 SQLAlchemy 表达式优先。 | 保留旧 SQL 文件，只在新分支改造。 |
| 时间字段错位 | 预测小时、天气、负荷对不上 | 统一 TIMESTAMPTZ；迁移时记录原始时区和标准化时区。 | 回退到迁移前备份并修正转换脚本。 |
| Celery 引入后任务不稳定 | 任务卡住、日志丢失 | 先保留原 TaskManager fallback；任务状态写库。 | 临时切回同步脚本/原 bat。 |
| AI 回答失真 | 模型编造数值或结论 | 强制工具证据优先；无证据时拒绝给确定结论。 | 关闭 LLM 润色，只返回模板化答案。 |
| 前端切接口后空白 | Mock 删除过快导致页面不可用 | 逐页替换，保留 dev mock fallback。 | 切回 mock service 或 API fallback。 |
| Docker 部署失败 | 服务互相连不上 | 健康检查、日志、README 部署步骤逐项验证。 | 保留本地 bat 启动方式。 |

# 十三、最终交付物清单

| 类别 | 交付物 |
| --- | --- |
| 代码结构 | backend/app/core、db、repositories、services、workers、ai、ml 等目录整理完成。 |
| 数据库 | PostgreSQL schema、Alembic migrations、pgvector 可选扩展、初始化脚本。 |
| 迁移工具 | MySQL→PostgreSQL 数据迁移脚本、迁移报告、校验脚本。 |
| 后端接口 | 核心 API 切换 PostgreSQL，统一响应格式。 |
| 前端页面 | 首页、预测、策略、AI、报告、模型、任务中心使用真实接口。 |
| 异步任务 | Celery + Redis 任务队列，任务日志可查。 |
| AI/RAG | AI Trace 完整记录，知识库切片与基础检索可用。 |
| 模型运维 | Active/Candidate、模型指标、误差趋势、回滚审计。 |
| 部署 | docker-compose.dev.yml、docker-compose.prod.yml、.env.example、README_DEPLOY.md。 |
| 测试 | pytest、接口测试、迁移测试、前端 build、冒烟测试。 |
| 文档 | POSTGRES_MIGRATION.md、README_DEPLOY.md、DELIVERY_CHECKLIST.md。 |

# 十四、推荐实施顺序

先做项目扫描与 PostgreSQL 迁移影响清单，不直接大改。

建立统一 DATABASE_URL、SQLAlchemy session 和 Alembic。

完成 PostgreSQL 核心表基线迁移。

编写 MySQL→PostgreSQL 数据迁移脚本和校验报告。

改造后端 repository 层，核心 API 优先读取 PostgreSQL。

前端逐页替换 Mock，先完成首页、预测、AI、模型、任务。

引入 Celery + Redis，迁移预测、报告、数据同步任务。

增强 AI Trace 和基础 RAG。

补最小 RBAC 和审计日志。

封装 Docker Compose 企业部署包，并运行完整冒烟测试。

# 十五、结论

本项目的最优落地路线不是继续增加页面，而是以 PostgreSQL 为主事实源，对当前 FastAPI + React + AI 助手 + 预测模型体系做产品化加固。短期优先完成 PostgreSQL 迁移、真实接口替换和任务异步化；中期补齐 RAG、MLOps、报告工作流和 RBAC；长期形成可企业迁移、可私有化部署、可审计追踪、可持续模型迭代的 AI 售电交易决策平台。