《智能运营分析项目》
项目全面分析说明文档

版本：v20260621
生成时间：2026-06-21
分析范围：E:\智能运营分析项目

| 项目项 | 当前值 |
| --- | --- |
| 当前 Git 分支 | p5-frontend-ai-experience |
| 当前 HEAD | 3f56f2347c7f |
| 工作区状态 | 干净 |
| 远程仓库 | https://github.com/wyg916/power_rag_forecast.git |
| 报告依据 | 静态代码阅读、P0-P5 验收报告、配置文件、迁移脚本、前后端入口、P2/P3/P4/P5 产物。 |

说明：本文档用于项目交接、架构审查和后续阶段规划。本轮重点做静态代码分析和既有验收材料梳理，未重新启动 Docker、数据库或线上服务。

# 目录

1. 项目概述

2. 业务目标与应用场景

3. 技术栈

4. 整体架构

5. 目录结构说明

6. 核心功能模块分析

7. 核心代码文件说明

8. 启动与运行流程

9. 数据来源与处理流程

10. 数据分析、特征工程与建模流程

11. 模型与算法逻辑

12. AI 大模型接入与调用逻辑

13. 接口与 API 调用说明

14. 数据库与存储设计

15. 配置和环境变量

16. 部署与运行方式

17. 当前完成度评估

18. 存在问题与风险点

19. 优化建议与后续方案

20. 总结

# 1. 项目概述

本项目是一个面向售电交易与电力市场运营的 AI 辅助决策平台。它已经从早期脚本化预测演进为前后端分离、数据库主事实源、Docker 可部署、RAG 可观测、任务中心生产化的应用系统。

| 维度 | 结论 |
| --- | --- |
| 业务定位 | 售电交易 AI 辅助决策，覆盖数据接入、价格预测、风险识别、策略建议、报告生成和知识问答。 |
| 系统形态 | FastAPI 后端、React/Vite 前端、PostgreSQL/Redis/Celery/Docker、预测模型工程、AI/RAG 知识库。 |
| 当前阶段 | P0-P5 已完成，P5 分支已远程保护，既有报告显示可以进入 P6。 |
| 主事实源 | PostgreSQL raw_market、raw_load、raw_weather、forecast_results、model_registry、task_runs、kb_* 等表。 |

# 2. 业务目标与应用场景

为售电运营人员提供未来 24 小时日前电价预测、尖峰风险识别和交易策略建议。

统一市场价格、负荷、天气、预测结果、模型状态和任务运行状态，减少 Excel/脚本分散造成的口径不一致。

让业务人员通过自然语言查询核心业务表，并要求 AI 明确表名、字段、时间范围、查询摘要和查不到原因。

通过知识库和 RAG 支持政策、规则、业务文档的证据化问答，降低纯大模型编造风险。

通过任务中心承接数据同步、预测运行、知识库导入、embedding refresh、报告生成等长任务。

| 用户角色 | 典型诉求 | 系统响应 |
| --- | --- | --- |
| 运营/交易人员 | 查看明日高价风险、重点小时、策略建议。 | 预测中心、策略中心、报告中心和 AI 助手。 |
| 数据/模型人员 | 确认数据是否新鲜、模型是否优于 baseline。 | 数据目录、新鲜度 API、P2 backtest、feature schema、leakage report。 |
| 管理员 | 管理用户权限、任务运行、系统健康和模型/RAG 配置。 | 系统设置、用户管理、任务中心、RAG health。 |

# 3. 技术栈

| 层级 | 技术/框架 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React 18、TypeScript、Vite、Ant Design、ECharts | 九大业务中心页面，统一 API 客户端，401 与 AuthContext 联动。 |
| 后端 | FastAPI、Pydantic、Uvicorn | REST API、认证授权、AI 问答、数据服务、任务服务、知识库服务。 |
| 数据库 | PostgreSQL、Alembic、SQLAlchemy、psycopg | 主事实源、迁移版本到 0007_task_runtime。 |
| 异步任务 | Redis、Celery、local_thread fallback | 队列分层、幂等、重试、取消、分页日志和健康检查。 |
| 模型与数据 | pandas、numpy、scikit-learn、xgboost、lightgbm、joblib | P2 构建可复现训练集、schema、防泄露与 backtest。 |
| AI/RAG | DeepSeek/Ollama/local LLM、sentence-transformers、BGE embedding、BGE reranker | RAG health 显示 provider、模型路径、维度、chunk/embedding 计数和 fallback。 |
| 部署 | Docker Compose、Nginx frontend container | postgres、redis、backend、celery_worker、frontend，BGE 模型通过 volume 挂载。 |

# 4. 整体架构

整体架构可以概括为“前端业务工作台 + 后端领域服务 + PostgreSQL 主事实源 + 异步任务运行时 + AI/RAG + 预测模型工程”。

| 架构层 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 交互层 | React/Vite 前端、Nginx | 展示仪表盘、数据中心、预测中心、AI助手、任务中心、系统设置等页面。 |
| API 层 | FastAPI router | 统一暴露 auth/system/data/forecast/assistant/knowledge/report/model/task/users 接口。 |
| 业务服务层 | data_trust_service、rag_service、task_runtime、ai_assistant、forecast services | 封装数据目录、SQL 安全、AI 工具调用、RAG 检索、任务生命周期和预测入口。 |
| 数据与模型层 | PostgreSQL、model_artifacts、output/p2 | 保存核心事实表、预测结果、模型注册、特征 schema、backtest 指标。 |
| 异步运行层 | Celery worker、Redis、local_thread | 处理知识库导入、embedding 刷新、报告生成、数据同步、预测运行。 |
| 外部依赖 | PJM Data Miner、天气接口、LLM provider、本地 BGE 模型 | 提供市场、天气、知识检索 embedding 和自然语言生成能力。 |

# 5. 目录结构说明

| 路径 | 作用 |
| --- | --- |
| backend/app | FastAPI 应用主体，包含 API endpoint、service、repository、worker、AI assistant、配置与权限。 |
| frontend/src | React 前端页面、路由、API 客户端、认证上下文和业务组件。 |
| prediction_engine | 预测工程模块，含 dataset_builder、feature_builder、leakage_checker、backtest_runner、fast_forecast、legacy 包装。 |
| model_ops | 模型注册、active model 加载、模型监控、实际值回填、偏差修正、候选模型晋升。 |
| migrations/versions | Alembic 数据库迁移，当前到 0007_task_runtime。 |
| knowledge_base / knowledge_pipeline | 本地知识库原始文件与知识处理相关目录。 |
| model_artifacts | 模型 artifact 存放目录，包含 joblib、feature_cols、metrics、training_config、manifest 等。 |
| output/p2 | P2 可复现数据和评估产物，含 feature_schema.json、metrics.json、backtest_report.md。 |
| tests/productization/output | P0-P5 阶段验收报告、Docker smoke、分支保护和集成收口报告。 |
| docker-compose.yml / .env.docker.example | 容器编排和 Docker 环境变量模板。 |
| fetch_power_market_data.py | PJM Data Miner 与天气数据采集脚本，并同步核心数据到数据库。 |

# 6. 核心功能模块分析

| 模块 | 主要能力 | 关键文件/接口 |
| --- | --- | --- |
| 认证与用户 | JWT 登录、/me、角色权限、用户管理、审计日志。 | auth.py、users.py、security.py、0002/0006 migrations。 |
| 数据中心 | 数据目录、字段映射、新鲜度、表格浏览、只读 SQL 安全拦截。 | data.py、data_trust_service.py、DataCenterPage.tsx。 |
| 预测中心 | 运行预测、查看 latest forecast、风险小时、模型解释、P2 backtest 摘要。 | forecast.py、fast_forecast.py、ForecastCenterPage.tsx。 |
| AI 助手 | 意图识别、工具调用、RAG 检索、LLM fallback、结构化数据来源说明。 | ai_assistant/service.py、tools、templates、AssistantPage.tsx。 |
| 知识库/RAG | 本地文档索引、embedding refresh、RAG search、BGE health/fallback 检测。 | knowledge.py、rag_service.py、rag_health_service.py、embedding_service.py。 |
| 任务中心 | 任务生命周期、幂等、队列、超时、重试、取消、分页日志、运行态健康。 | task.py、task_repository.py、dispatcher.py、tasks.py、task_runtime.py。 |
| 模型中心 | active 模型、指标、误差、重训建议、P2 schema/backtest/leakage 只读展示。 | model.py、model_ops、ModelCenterPage.tsx。 |
| 报告/策略 | 报告生成、审核、发布、策略建议与异常解释。 | report.py、strategy.py、ReportCenterPage.tsx、StrategyCenterPage.tsx。 |

# 7. 核心代码文件说明

| 文件 | 分析结论 |
| --- | --- |
| backend/app/main.py | 创建 FastAPI app，配置 CORS，注册 model_gateway_router 和 api_router。 |
| backend/app/api/v1/router.py | 统一注册 auth/system/data/forecast/strategy/assistant/knowledge/report/model/task/users。 |
| backend/app/services/data_trust_service.py | P1 核心，定义 CORE_DATASETS、字段映射、freshness、只读 SQL 和 AI 查数查询结果。 |
| backend/app/ai_assistant/service.py | AI 入口 answer_chat_accurate，串联 intent、工具、RAG、LLM、trace 和 deterministic answers。 |
| backend/app/services/rag_health_service.py | P3 核心，输出 embedding/rerank provider、路径、维度、chunk 数、fallback 原因。 |
| backend/app/services/task_runtime.py | P4 核心，定义状态、任务策略、队列、幂等 key、payload_hash、健康摘要。 |
| prediction_engine/dataset_builder.py | P2 训练集构建，从 PostgreSQL raw_* 表读取，按时间切分 train/validation/test。 |
| prediction_engine/feature_builder.py | 统一训练和预测特征生成，输出 feature_schema.json 与 feature_summary.json。 |
| prediction_engine/leakage_checker.py | 检查随机切分、时间重叠、目标泄露、forecast_results 误用、未来特征等风险。 |
| prediction_engine/backtest_runner.py | 运行 persistence、rolling 同小时均值、legacy active model baseline，并输出多维指标。 |
| model_ops/active_model_loader.py | 读取 model_registry 或本地配置中的 active artifact，校验文件并预测。 |
| fetch_power_market_data.py | 从 PJM Data Miner 和天气接口获取市场、负荷、天气数据，并同步核心数据。 |
| frontend/src/app/router.tsx | 定义前端一级/二级导航结构。 |
| frontend/src/api.ts | 统一封装后端 API，并处理 401 token 失效。 |

# 8. 启动与运行流程

## 8.1 本地后端

后端 README 指定启动方式为：python -m uvicorn backend.app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000。应用启动后提供 /docs、/health、/api/health、/api/db/health 等接口。

## 8.2 本地前端

前端基于 Vite，package.json 提供 npm run dev、npm run build、npm run preview。P5 验收报告显示 npm run build 已通过。

## 8.3 Docker Compose

docker-compose.yml 编排 postgres、redis、backend、celery_worker、frontend，可选 ollama profile。P3/P4 smoke 报告显示容器模式下 backend/frontend/postgres/redis healthy，celery_worker 运行，P4.1 中 P3/P4 smoke 容器已停止但 volume 保留。

# 9. 数据来源与处理流程

| 数据域 | 来源 | 落库表/视图 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日前/实时价格 | PJM Data Miner 2 | raw_market、raw_da_price、raw_rt_price | 训练目标 da_price、历史价格滞后特征、预测评估。 |
| 负荷 | PJM Actual Load / Load Forecast | raw_load、raw_actual_load、raw_forecast_load_selected | forecast_load 当前/预测值，actual_load 仅历史滞后使用。 |
| 天气 | Open-Meteo/NOAA/NWS 相关接口 | raw_weather | 温度、湿度、风速、降水，极端天气识别和模型特征。 |
| 新能源 | 预留或采集结果 | raw_renewable | 当前报告显示 raw_renewable 为空或数据不足，P2 按可选源处理。 |
| 预测结果 | 预测运行输出 | forecast_runs、forecast_results、prediction_tracking | 前端展示、模型误差回填、AI 查询。 |
| 知识库 | 本地文件、业务文档 | kb_documents、kb_chunks | RAG 检索、证据回答。 |

fetch_power_market_data.py 负责 PJM subscription key 解析、HTTP 重试、分页拉取、按月份分块和天气数据抓取，并调用 sync_core_datasets_to_database 同步核心数据。

# 10. 数据分析、特征工程与建模流程

| 步骤 | 实现 | 产物 |
| --- | --- | --- |
| 构建训练集 | dataset_builder 从 raw_market/raw_load/raw_weather/raw_renewable 聚合读取，raw_market 必需，legacy fallback 默认关闭。 | dataset_summary.json、train/validation/test_dataset.csv。 |
| 时间切分 | 按时间顺序切分 validation_days=30、test_days=30，不随机打乱。 | split_info、时间窗口、样本数。 |
| 特征生成 | feature_builder 生成日历、周期、滞后、rolling、同小时均值、高峰、极端天气等特征。 | feature_schema.json、feature_summary.json。 |
| schema 校验 | schema_guard/feature_builder 校验训练、预测、模型期望 schema 一致性。 | 缺失字段、dtype、顺序检查。 |
| 防泄露 | leakage_checker 检查目标字段、forecast_results、未来 actual_load、未来真实天气、时间重叠。 | leakage_check_result.json、leakage_check_report.md。 |
| 回测 | backtest_runner 对 persistence、rolling 同小时均值、legacy active model 进行比较。 | metrics.json、backtest_report.md、backtest_predictions.csv。 |

| P2 关键产物 | 当前值 |
| --- | --- |
| 目标字段 | da_price |
| 时间字段 | datetime |
| feature_schema 版本 | p2_features_3cbe4f5bb486 |
| 特征数 | 62 |
| 尖峰阈值 | 149.37279159999994 |
| backtest 可接受 | True |

# 11. 模型与算法逻辑

当前模型体系保留 legacy 大脚本和兼容包装，但 P2 已新增工程化基础。后续模型优化必须与 baseline 对比，并输出可复现训练集、feature_schema、leakage report 和 backtest 指标。

| 算法/机制 | 说明 |
| --- | --- |
| persistence_24h baseline | 使用前一天同小时价格 da_price_lag_24 作为预测，是 P2 当前首要对照基线。 |
| rolling_same_hour_7d baseline | 使用过去 7 天同小时价格均值作为预测。 |
| legacy active model | 通过 model_ops.active_model_loader 包装 active artifact，schema 不匹配或不可用时记录 warning。 |
| peak enhanced pipeline | legacy_engine 调用高峰尖刺增强版训练流程，含 base model、peak model、spike classifier 和融合参数。 |
| model artifact | base_model.joblib、peak_model.joblib、spike_classifier.joblib、feature_cols.json、metrics.json、training_config.json、manifest.json。 |
| 模型注册 | model_registry 保存模型版本、artifact 路径、feature_version、训练窗口、MAE/RMSE/peak/spike 指标和 active 状态。 |

P2 报告显示 test persistence_24h 的 MAE 约 34.294、RMSE 约 93.671、MAPE 约 35.302、R2 约 0.3287。后续模型优化应在整体、高峰、尖峰和极端天气场景分别超过该类 baseline。

# 12. AI 大模型接入与调用逻辑

AI 助手以 answer_chat_accurate 为主入口，结合意图识别、工具执行、RAG 检索、LLM 路由和回答模板。P1 后，AI 查数必须基于只读 SQL 和白名单数据目录。

| 组成 | 职责 |
| --- | --- |
| Intent routing | normalize_question、route_intent、tools_for_intent 根据问题选择工具。 |
| 业务数据工具 | query_business_data、get_data_freshness、forecast_tools 等返回表名、字段、时间范围和查询摘要。 |
| RAG 检索 | rag_service 进行 query rewrite、关键词/向量混合检索、domain boost、rerank。 |
| LLM router | 支持 DeepSeek、Ollama/local provider，health 可检查 provider 状态。 |
| 确定性回答 | deterministic_answers 对数据新鲜度、SQL 查询、预测指标等做结构化输出，降低编造风险。 |
| Trace | ai_traces 保存问题、意图、工具、证据、guard 结果和 LLM/RAG 上下文。 |

P3 后，RAG health 返回 embedding_provider、embedding_model_path、embedding_dim、rerank_provider、kb_document_count、kb_chunk_count、embedded_chunk_count、fallback_enabled 和 last_embedding_refresh_at。Docker 验收显示 BGE large zh embedding 维度为 1024，reranker 真实挂载，fallback=false。

# 13. 接口与 API 调用说明

| API 域 | 代表接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | POST /api/auth/login，GET /api/auth/me | 正式账号登录、JWT、当前用户信息。 |
| 系统 | GET /health，GET /api/db/health，GET /api/settings/health | 基础健康、数据库健康、系统配置健康。 |
| 数据 | GET /api/data/catalog，/fields，/freshness；POST /api/data/sql/query | 数据目录、字段映射、新鲜度和只读 SQL。 |
| 预测 | POST /api/forecast/run，GET /api/forecast/latest，GET /api/forecast/{run_id} | 触发预测、读取最新预测和 run detail。 |
| AI | POST /api/ai/chat，POST /api/ai/agent/analyze | 自然语言问答、工具调用、RAG/LLM 输出。 |
| 知识库 | GET /api/knowledge/health，POST /api/knowledge/search，POST /api/knowledge/embedding-refresh | RAG health、搜索、索引和 embedding 刷新。 |
| 模型 | GET /api/models/active，/backtest/summary，/feature-schema，/leakage-check | active 模型、P2 backtest、schema 和泄露检查展示。 |
| 任务 | GET /api/tasks/health，GET /api/tasks/{id}，GET /api/tasks/{id}/logs，POST cancel/retry | 任务运行态、日志分页、取消和重试。 |
| 用户 | GET /api/users，POST /api/users，PUT/DELETE/reset-password | 用户与权限管理。 |

# 14. 数据库与存储设计

数据库迁移链为 0001_initial_postgres_schema -> 0002_rag_rbac_audit -> 0003_stage1_raw_data -> 0004_task_center_enterprise -> 0005_task_runtime_observability -> 0006_auth_users -> 0007_task_runtime。P4 容器内 Alembic 验证为 0007_task_runtime head。

| 表/视图 | 来源迁移 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| forecast_runs / forecast_results | 0001 | 预测运行元数据和逐小时预测结果。 |
| model_versions / model_metrics / model_registry | 0001 及后续模型相关迁移 | 模型版本、指标、active 模型注册。 |
| task_runs / task_logs | 0001、0004、0005、0007 | 任务生命周期、幂等、队列、日志分页和健康统计。 |
| ai_traces | 0001、0002 | AI 问答 trace、工具、RAG、LLM 输出与耗时。 |
| kb_documents / kb_chunks | 0002 | 知识库文档和 chunk，embedding_json 存储向量元数据。 |
| roles / users / audit_logs | 0002、0006 | RBAC、认证用户和审计日志。 |
| raw_market / raw_load / raw_weather / raw_renewable | 0003 | P1/P2 核心业务数据事实表。 |
| raw_da_price / raw_rt_price / raw_actual_load / raw_forecast_load_selected | 0003 | 面向数据目录和业务查询的视图。 |
| feature_importance | 0003 | 模型特征重要性展示和数据可信目录。 |

P1 只读 SQL 安全策略禁止敏感表 users、audit_logs，禁止 insert/update/delete/drop/truncate/alter/create，多语句、pg_sleep、information_schema 和 pg_catalog 也被拦截或不允许，查询结果有最大行数限制。

# 15. 配置和环境变量

| 配置项 | 用途 | 当前注意点 |
| --- | --- | --- |
| AUTH_REQUIRED | 控制认证是否强制启用。 | 生产建议为 1，P1.1 验收 AUTH_REQUIRED=1 通过。 |
| DATABASE_URL | PostgreSQL 连接。 | DATABASE_ALLOW_LEGACY_FALLBACK=0 时禁用 Excel/JSON fallback。 |
| REDIS_URL | Celery/任务队列依赖。 | TASK_EXECUTION_MODE=celery 时必须可用。 |
| TASK_EXECUTION_MODE | 任务执行模式 auto/celery/local_thread。 | Docker 生产建议 celery，local_thread 作为 fallback。 |
| JWT_SECRET_KEY | JWT 签名密钥。 | 示例或占位密钥不能进入生产。 |
| LLM_PROVIDER / LLM_MODEL | AI 助手模型 provider 和模型名。 | 支持 DeepSeek/Ollama/local 等配置。 |
| RAG_EMBEDDING_MODEL_PATH | 容器内 BGE embedding 路径。 | P3 要求 volume 挂载，不打进镜像。 |
| RAG_RERANK_MODEL_PATH | 容器内 BGE reranker 路径。 | health 必须显示路径存在与 fallback 状态。 |

# 16. 部署与运行方式

本地开发：后端 Uvicorn、前端 Vite dev server、可选本地 PostgreSQL/Redis。

Compose 部署：使用 docker compose --env-file .env.docker up -d --build，服务包括 postgres、redis、backend、celery_worker、frontend。

模型挂载：BGE embedding/reranker 通过 volume 挂载到 backend 和 celery_worker，避免把大模型权重打包进镜像。

数据库迁移：Alembic 管理 PostgreSQL schema，当前 head 为 0007_task_runtime。

任务执行：生产建议 TASK_EXECUTION_MODE=celery，worker 订阅多个队列，长任务不阻塞 HTTP 请求。

安全建议：生产环境只暴露前端或网关，后端和数据库限制内网访问，密钥使用环境变量或密钥管理。

# 17. 当前完成度评估

| 阶段 | 完成状态 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| P0 基线冻结与验收 | 已完成 | p0_blocker_resolution_report.md，Docker/Pytest/Git baseline。 |
| P1 数据可信与 AI 查数 | 已完成 | p1_data_trust_ai_query_report.md，数据目录、只读 SQL、安全拦截、AI 查数。 |
| P2 预测精度提升与模型工程化基础 | 已完成基础 | dataset_builder、feature_builder、leakage_checker、backtest_runner、output/p2。 |
| P3 RAG / 知识库 / Docker 一致性 | 已完成 | BGE embedding/reranker Docker 挂载、RAG health、smoke 通过。 |
| P4 任务中心生产化 | 已完成 | 任务生命周期、幂等、超时、重试、取消、分页日志、队列健康。 |
| P5 前端体验与 AI 输出优化 | 已完成 | P5 报告、前端 build、P1/P3/P4 回归通过、分支/tag 推送成功。 |

总体判断：项目已具备进入 P6 的工程基础，但 P6 不应跳过 P2 模型效果提升的可评估闭环，也不应绕开 P1 SQL 安全、P3 RAG fallback 可观测和 P4 任务运行时约束。

# 18. 存在问题与风险点

| 风险 | 影响 | 建议级别 |
| --- | --- | --- |
| legacy 大脚本仍存在 | 训练/预测逻辑分散，后续维护和回滚边界不清。 | 高 |
| raw_renewable 数据不足 | 新能源相关特征暂不能稳定支撑预测解释。 | 中 |
| 天气当前值用于预测需严格区分 forecast weather | 若未来真实天气被误用会造成信息泄露。 | 高 |
| BGE/PyTorch 增大镜像和启动成本 | 容器构建和首次推理耗时较高。 | 中 |
| JWT/外部 API key 生产密钥治理 | 占位密钥或明文配置会带来安全风险。 | 高 |
| AI 回答依赖工具结果质量 | 工具失败或数据为空时需要持续保证拒答和原因说明。 | 中 |
| Docker smoke 非持续集成 | 本地通过不等于远程/生产环境一致。 | 中 |
| 模型效果仍停留在 baseline foundation | P2 建立评估体系，但真正提升精度还需后续模型优化。 | 高 |

# 19. 优化建议与后续方案

进入 P6 前保留 P1/P2/P3/P4/P5 回归命令作为固定验收门禁。

后续模型优化必须继续基于 P2 backtest_runner，以 persistence_24h 和 rolling_same_hour_7d 为强制 baseline。

将 legacy 训练脚本逐步拆分为小模块，不直接删除，先通过 wrapper 和 registry 控制 active model。

为 raw_renewable 建立明确数据接入策略，若无稳定来源，应在前端和 AI 中标注该数据域不可用。

把 Docker smoke、RAG health、Alembic head、任务 health 和 npm build 纳入 CI 或至少纳入一键验收脚本。

AI 输出继续强化证据链，所有数据型回答展示表名、字段、时间范围、查询摘要和空结果原因。

生产部署前完成密钥治理、日志脱敏、备份恢复演练、数据库权限最小化和公网暴露面收敛。

任务中心后续可补充 worker 心跳可视化、队列耗时统计、失败聚类和任务 SLA 告警。

# 20. 总结

该项目已经从脚本型预测系统推进到具备数据可信、AI 查数、模型工程、RAG 一致性、任务中心生产化和前端体验优化的综合平台。当前最有价值的工程资产不是某一个模型分数，而是 P1-P5 建立的可观测、可验证、可回滚体系。

下一阶段建议在不破坏这些基础约束的前提下推进 P6，重点围绕模型精度实质提升、生产部署自动化、持续集成验收、监控告警和业务闭环反馈。

# 附录 A：本轮未能完全确认的事项

本轮主要做静态代码和历史验收报告分析，未重新启动 Docker、数据库或前端服务进行实时接口复测。

未审阅大体积模型权重和所有历史 Excel/图片/二进制文件内容。

未重新运行完整 pytest 或 npm build，测试结论引用 P0-P5 已有验收报告。

外部 PJM、天气、LLM provider 的实时连通性未在本轮重新验证。