智能运营分析项目

P6 UI 与功能排版优化落地方案

Codex 开发执行版

版本：v20260622 | 适用阶段：P6 产品化 UI 与业务闭环增强

文档定位 本方案用于直接交给 Codex 分阶段执行。目标不是推翻现有项目，而是在 P1-P5 工程基础上统一页面骨架、重排信息架构、强化可信展示，并逐步补齐报告审核、策略复核、模型生命周期等业务闭环。

资料依据：智能运营分析项目 UI 优化参考图与当前功能差异分析说明文档 v20260621；智能运营分析项目全面分析说明文档 v20260621；当前页面截图与已生成 UI 参考图。

# 0. 给 Codex 的总执行指令

总原则 只在现有 React 18 + TypeScript + Vite + Ant Design + ECharts + FastAPI + PostgreSQL + Redis/Celery 技术栈内优化。优先复用现有组件和接口，不允许为了参考图好看而伪造未部署组件、放宽 SQL 安全或隐藏 fallback 风险。

请先阅读本方案全文，再按 UI-0 -> UI-1 -> UI-2 -> UI-3 -> UI-4 分阶段执行。 每一阶段必须： 1. 先检索仓库现有组件、页面、API 文件，不要重复发明。 2. 先给出本阶段修改文件清单和风险点，再动代码。 3. 每完成一阶段做一次独立 commit。 4. 必须运行前端 build 和相关后端/接口回归；如果某命令不存在，先说明实际可用命令。 5. 所有 mock、fallback、派生数据必须在 UI 上显式标识。 6. 没有真实后端状态机的功能只做“待接入/演示态”，不得假装已具备生产闭环。

# 1. 项目当前状态与优化判断

项目已经从脚本型预测系统推进到前后端分离、数据库主事实源、RAG 可观测、任务中心生产化、P5 前端体验增强的综合平台。下一步的核心不是再堆功能，而是把现有功能组织成可运营、可信、可追溯、可闭环的产品。

| 维度 | 当前基础 | 下一步重点 |
| --- | --- | --- |
| 工程基础 | FastAPI、React/TypeScript、PostgreSQL、Redis/Celery、Docker、RAG/BGE、任务中心已具备。 | 保持现有技术栈，不做大规模重构；优先统一前端骨架和组件。 |
| 业务链路 | 已覆盖数据接入、价格预测、风险识别、策略建议、报告生成、AI 问答。 | 建立“数据可信 -> 预测分析 -> 风险识别 -> 策略生成 -> 人工复核 -> 报告交付 -> AI 解释”的页面主线。 |
| 数据可信 | P1 数据目录、freshness、只读 SQL 安全、data quality、catalog 接口存在。 | 显式展示数据源、更新时间、fallback、空结果原因；补责任人、血缘、异常处理闭环。 |
| 模型工程 | P2 已有 dataset、feature schema、leakage、backtest、baseline 指标。 | 用于可信展示与准入判断；不得包装成真实精度大幅提升。 |
| RAG/AI | P3 RAG/BGE、reranker、health、P5 AI 输出体验已有基础。 | 普通用户看结构化业务答案；开发者 Trace 默认隐藏；RAG 降级必须醒目标注。 |
| 业务闭环 | 报告审核、策略复核、模型展示已部分具备。 | 后端状态机、审计、责任人、批量操作和版本生命周期仍需逐步补齐。 |

# 2. 最终目标态

P6 完成后，项目应从“功能型后台”升级为“AI 售电交易运营决策工作台”。每个页面都要明确回答：当前状态是什么、风险在哪里、依据是什么、下一步能做什么。

| 目标 | 落地表现 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| 统一 | 全局框架、导航、顶部栏、筛选区、KPI、卡片、表格、图表、空态一致。 | 任意页面截图放在一起，不出现风格断裂、间距混乱、按钮样式不一。 |
| 可信 | 数据源、模型版本、更新时间、fallback/mock/派生状态可见。 | 业务用户能判断结果是否来自真实数据、RAG、只读 SQL 或 fallback。 |
| 可行动 | 每页都有刷新、导出、生成、复核、查看依据、重试、回滚等上下文动作。 | 用户不需要跳多个页面才能完成核心动作。 |
| 可追溯 | 报告审核、策略复核、模型切换、配置修改预留或写入审计。 | 关键操作能查到操作人、时间、对象、结果。 |
| 可扩展 | 同类 UI 出现超过两次必须封装组件。 | 新增页面时复用 AppShell、MetricCard、InsightPanel、TableCard 等组件。 |

# 3. 全局设计系统与组件规范

## 3.1 视觉规范

| 规范项 | 建议值 / 规则 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主色 | #0FB98A / #087A5B | 健康、成功、主按钮、当前导航高亮。 |
| 预测/模型色 | #2F80ED | 预测曲线、模型状态、信息提示。 |
| 提醒色 | #F59E0B | 待审核、需关注、降级、fallback。 |
| 风险色 | #EF4444 | 高风险、失败、驳回、危险操作。 |
| 页面背景 | #F6F8FA | 所有主内容区域使用浅灰背景。 |
| 卡片背景 | #FFFFFF | 卡片使用白底、1px 浅边框、轻阴影。 |
| 圆角 | 8px/12px/16px 分层使用 | 按钮 8-10px，卡片 12-16px，抽屉/大面板 16px。 |
| 字号 | 12/14/16/20/24 分级 | 正文 14，表格 13，页标题 22-24，KPI 数值 24-30。 |
| 间距 | 8px 基准栅格 | 页面 padding 24，卡片 gap 16/20，表格行高 44。 |

## 3.2 组件封装清单

| 组件 | 用途 | 必须支持属性 |
| --- | --- | --- |
| AppShell | 全局框架：左侧导航 + 顶部栏 + 内容区。 | collapsed、activeKey、breadcrumbs、globalStatus、user。 |
| PageHeader | 页面标题区和主操作区。 | title、subtitle、tags、primaryAction、secondaryActions。 |
| FilterBar | 日期/区域/版本/状态/搜索等筛选。 | items、onReset、onSearch、compact。 |
| MetricCard | KPI 指标。 | title、value、unit、trend、icon、status、sparkline、tooltip。 |
| SectionCard | 通用卡片容器。 | title、extra、actions、loading、empty、status。 |
| InsightPanel | 右侧洞察/建议/风险说明。 | sections、severity、evidence、actions。 |
| StatusBadge | 状态标签。 | success/warning/error/info/neutral，必须语义化。 |
| DataSourceTag | 数据源/fallback/mock 标签。 | source、isFallback、updatedAt、tooltip。 |
| EvidencePanel | AI/报告/策略证据链。 | tables、fields、timeRange、ragDocs、toolCalls。 |
| ActionTimeline | 报告、复核、任务、模型生命周期。 | steps、status、operator、timestamp。 |
| SmartEmpty | 空态和异常态。 | reason、suggestion、action、isError。 |
| DetailDrawer | 列表详情抽屉。 | title、record、tabs、actions、auditTrail。 |

## 3.3 推荐目录结构

frontend/src/ app/ # AppShell、路由、权限守卫 layouts/ # BasicLayout、HeaderBar、Sidebar、PageContainer styles/ # tokens.css、theme.ts、global.css components/ base/ # MetricCard、SectionCard、StatusBadge、DataSourceTag business/ # EvidencePanel、InsightPanel、ActionTimeline、HealthSummary charts/ # PriceCurveChart、RiskTimelineChart、ModelErrorChart tables/ # StandardTable、TableToolbar、TableEmpty pages/ dashboard/ data/ forecast/ strategy/ assistant/ report/ model/ knowledge/ task/ settings/ services/ # api clients，保持与现有 dataApi/forecastApi/reportApi 等兼容 utils/ # formatters、statusMap、mockGuard、permission helpers backend/app/api/v1/endpoints/ # 仅在需要新增聚合接口或状态机时扩展 backend/app/services/ # 聚合服务、复核/报告/模型生命周期服务 backend/app/models/ # 需要新增持久化状态时再改表

# 4. 分阶段实施路线

| 阶段 | 目标 | 主要任务 | 优先级 | 建议提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UI-0 统一页面骨架 | 先让所有页面长在同一套规则上。 | AppShell、导航分组、顶部栏、PageHeader、FilterBar、MetricCard、状态色、空态。 | P0 | feat(ui): unify app shell and design system |
| UI-1 高价值首屏 | 优先改最常打开且已有真实接口的页面。 | 首页驾驶舱、数据总览、预测24小时、任务中心总览。 | P0/P1 | feat(ui): redesign core overview screens |
| UI-2 可信与 AI 能力 | 强化数据可信、模型可信、RAG 可观测和 AI 结构化输出。 | 数据质量/目录、预测峰谷+模型评估、AI助手、知识库。 | P1 | feat(ui): add trust and AI evidence views |
| UI-3 审批与生命周期 | 补齐报告审核、策略复核、模型上线/回滚等半闭环能力。 | 报告列表/审核发布、策略总览/复核、模型中心一体化。 | P2/P3 | feat(workflow): add review and lifecycle views |
| UI-4 业务执行增强 | 生产化能力增强。 | 储能 SOC、执行清单、真实上一批次对比、策略收益回填、任务 SLA、监控告警。 | P3 | feat(ops): add execution and monitoring enhancements |

# 5. UI-0：统一页面骨架详细任务

## 5.1 导航和全局框架

| 任务 | Codex 执行要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 导航分组 | 将 Sidebar 从平铺菜单改为分组：业务中心（首页、数据中心、预测中心、策略中心、报告中心）、智能应用（AI助手、知识库）、运营管理（模型中心、任务中心、系统设置）。如当前路由不适合分组，先只改显示，不改路由。 | 导航高亮准确，折叠状态不丢失图标和 tooltip；所有现有路由可访问。 |
| 顶部栏降噪 | 统一项目选择、数据时间、区域、模型版本、系统状态、通知、帮助、刷新、用户菜单。不要把业务筛选塞到顶部全局栏。 | 顶部栏高度稳定；刷新、用户菜单、通知样式一致；状态灯能展示正常/警告/错误。 |
| 页面模板 | 所有页面统一 PageHeader + FilterBar + KPI + MainGrid。没有筛选的页面也保留标准标题区。 | 任意页面标题、按钮、筛选区对齐；页面不会出现大面积空白或卡片错位。 |
| 响应式约束 | 以 1440px 和 1920px 宽屏为主，兼容 1366px；卡片 grid 使用 CSS grid/flex，避免写死像素。 | 1366px 下不出现横向溢出；表格可横向滚动但页面主体不破。 |

## 5.2 统一状态与数据标签

所有页面必须展示 data source，例如 postgresql、postgresql_or_file、mock_fallback、derived。

fallback/mock/降级状态使用橙色，不允许用绿色“正常”掩盖。

RAG 维度不一致、LLM fallback、数据库不可用、任务中心空记录都必须给出原因和下一步动作。

按钮分级固定：主按钮用于生成/发布/启动；次按钮用于刷新/导出/详情；危险按钮用于驳回/禁用/回滚。

# 6. UI-1：高价值首屏详细任务

## 6.1 首页 / 总览驾驶舱

| 区域 | 保留/新增功能 | 数据来源与注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 顶部 KPI | 今日供需风险指数、预测可信度、策略预计收益、报告待审、任务提醒、数据健康。 | 先由 dashboardApi 前端聚合；后续可新增 /api/dashboard/summary。 |
| 主图 | 24小时供需风险总览：预测电价、负荷、新能源/可用性、低价窗口、高风险时段。 | raw_renewable 不稳定时必须标注“不可用/缺口”。 |
| 右侧洞察 | AI建议摘要、策略执行摘要、任务提醒。 | AI 文案必须来自工具/RAG/规则或标注为规则生成。 |
| 下方卡片 | 关键预测指标、模型状态、数据健康、最新报告、快捷入口。 | 避免堆大图装饰；首页只放决策相关信息。 |
| 快捷入口 | 查看24小时预测、生成策略、打开AI助手、审核报告、任务中心、数据健康。 | 所有入口必须跳转到真实路由。 |

## 6.2 数据中心 / 数据总览

| 区域 | 功能要求 | 落地说明 |
| --- | --- | --- |
| KPI | 数据源数量、同步任务、异常表数、完整率、昨日更新量。 | 昨日更新量和流程成功率可先由 importExportRecords/dataQuality 聚合。 |
| 接入流程 | 采集 -> 清洗 -> 校验 -> 入库 -> 特征/服务。 | 仅展示真实已支持的数据流；不可虚构外部中间件。 |
| 同步记录 | 任务名、数据源、开始时间、耗时、状态、操作。 | 复用现有导入导出记录表。 |
| 右侧健康 | 完整率环图、异常提醒、快捷操作。 | 异常按表/字段/新鲜度聚类。 |

## 6.3 预测中心 / 24小时预测

| 区域 | 功能要求 | 落地说明 |
| --- | --- | --- |
| 筛选 | 预测日期、区域、模型版本、数据源、刷新、导出、生成策略。 | 生成策略按钮联动策略中心或调用已有策略生成接口。 |
| KPI | 最高价、最低价、均价、峰谷价差、预测可信度。 | 可信度如果是估算，必须注明估算规则。 |
| 主图 | 预测曲线 + 置信区间 + 低价窗口 + 高风险窗口 + 峰值标记。 | 置信区间可先用误差规则估算，长期由模型输出。 |
| 右侧洞察 | 今日核心结论、高价风险时段、低价采购窗口、AI建议、数据健康。 | 不把策略结论混入预测事实，建议动作要明确“建议”。 |
| 明细表 | 时间、预测电价、风险等级、建议动作、置信度、小时解释。 | 小时解释复用现有解释能力。 |

## 6.4 任务中心 / 总览

| 区域 | 功能要求 | 落地说明 |
| --- | --- | --- |
| KPI | 任务总数、成功、运行中/排队、失败/超时、队列数。 | 复用 P4 task lifecycle 数据。 |
| 任务列表 | 任务名称、状态、进度、队列、执行模式、重试次数、操作。 | 保留取消、重试、日志分页约束。 |
| 健康面板 | execution_mode、Redis、Celery、active_workers、running、pending、failed、timeout。 | Celery 不可用时说明 auto/local_thread 状态。 |
| 失败重试 | 失败原因、处理建议、立即重试。 | 不要只显示“暂无数据”，空态要说明当前无失败任务。 |

# 7. UI-2：可信与 AI 能力详细任务

| 页面 | 优化内容 | 接口/数据要求 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据质量 / 数据目录组合页 | 质量 KPI、近7天质量趋势、异常明细、目录卡片、选中表详情、字段预览、血缘/用途说明。 | dataQuality、dataCatalog、dataFields、dataFreshness、databaseTables。 | 责任人、血缘、处理状态可先预留字段，不伪造已完成。 |
| 预测峰谷 + 模型评估 | 峰谷价差指数、峰谷时段、波动率、业务解释、baseline、schema、leakage、backtest、训练状态。 | modelBacktestSummary、featureSchema、leakageCheck、retrainSuggestion、tasks。 | baseline 是对照，不等于模型效果已大幅提升。 |
| AI助手 | 三栏布局：会话列表、结构化回答、右侧证据栏；普通用户隐藏 Trace。 | answer_chat_accurate、RAG、tool calls、只读 SQL。 | 所有数据型回答必须展示表名、字段、时间范围、查询摘要、空结果原因。 |
| 知识库/RAG | 文档数、chunks、待处理、QA通过率、RAG状态、文档表格、索引刷新、检索测试、AI整理答案。 | stats、health、search、index-local、embedding-refresh。 | embedding_dim、provider、fallback、降级原因必须显式展示。 |

# 8. UI-3：审批与生命周期详细任务

重要边界 该阶段涉及后端状态机。UI 可以先做“待接入/演示态”，但只要按钮会改变业务状态，就必须有真实 API、数据库字段、权限校验和审计记录。

| 页面/能力 | 前端目标 | 后端最小增强 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 策略中心 / 总览 | 今日策略结论、风险时段、低价窗口、收益、人工复核数、策略时间轴、风险来源。 | 扩展 strategy result 字段：risk_sources、priority_score、execution_status、revenue_baseline。 | 策略建议可追溯到预测批次、模型版本、数据时间。 |
| 策略中心 / 人工复核 | 复核清单、批量通过/驳回/标记、右侧详情、证据链、备注、审计时间线。 | 扩展 reviews：status、assignee、decision、comment、evidence_json、audit_id、updated_at。 | 通过/驳回会落库，刷新后状态不丢。 |
| 报告中心 / 列表预览 | 多报告列表、报告预览、下载、详情、审核入口、发布记录。 | report list 分页、report version、publish log、archive status。 | 不同报告可切换预览，状态准确。 |
| 报告中心 / 审核发布 | 审核意见、通过/驳回/重新生成/发布归档、版本信息、时间线。 | approve/reject/publish 强化状态校验和审计。 | 未填写审核意见时可按规则禁止驳回或提示。 |
| 模型中心 / 生命周期 | Active/Candidate、误差趋势、版本对比、准入规则、回滚操作。 | model_registry mutation：set_active、rollback、register_candidate、audit log。 | 模型切换有权限、确认框、风险提示、审计记录。 |

# 9. UI-4：业务执行增强详细任务

| 能力 | 目标 | 实现建议 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储能 SOC 与执行清单 | 把低价窗口和储能建议转成可执行动作。 | 新增 storage_config、strategy_execution_items、execution_status；先用参数化 SOC 曲线，不接真实设备。 | P3 |
| 真实上一批次预测对比 | 历史对比页展示最新预测、上一批次、历史均值、差值表。 | 确保 forecast_runs 持久化并暴露 compare API；actual/history 不再由当前预测衍生。 | P2/P3 |
| 策略收益回填 | 展示执行前预计收益与执行后收益。 | 新增 strategy_execution_result 或在现有策略记录中增加 realized_revenue。 | P3 |
| 任务 SLA 与失败聚类 | 任务中心从列表变成运维工作台。 | 按任务类型统计耗时、失败原因、重试次数；触发告警。 | P3 |
| 监控告警 | 系统设置/首页展示真实服务健康。 | 只接真实服务：PostgreSQL、Redis、Celery、RAG/BGE、LLM、日志/审计。 | P3 |

# 10. 具体页面实施清单

| 页面 | 可能涉及文件 | 主要优化内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全局框架层 | AppShell / HeaderBar / Sidebar / PageContainer | 导航分组、顶部状态、全局搜索、通知、统一筛选条、KPI 卡片网格。 | P0 |
| 首页驾驶舱 | DashboardPage | 供需风险、预测可信度、策略收益、报告待审、任务提醒、数据健康、AI建议、快捷入口。 | P0 |
| 数据总览 | DataCenterPage / data-access or overview | 数据源数量、同步任务、异常表、完整率、接入流程、同步记录、快捷操作。 | P1 |
| 数据质量目录 | DataCenterPage / data-quality & catalog | 缺失率、重复率、新鲜度、校验通过率、异常明细、目录卡片、字段详情。 | P1 |
| 预测24h | ForecastCenterPage / forecast-24h | 预测筛选、KPI、曲线、置信区间、低价/高风险窗口、策略洞察、明细表。 | P1 |
| 预测历史对比 | ForecastCenterPage / forecast-history | 最新预测、上一批次、历史均值、变化率、差值表、AI变化归因。 | P2 |
| 峰谷+模型评估 | ForecastCenterPage / forecast-peak + forecast-model | 峰谷解释、baseline、schema、leakage、backtest、训练状态。 | P1 |
| 策略总览 | StrategyCenterPage / strategy-high or overview | 策略结论、风险窗口、低价窗口、收益、复核数、时间轴、风险来源。 | P2 |
| 低价/储能策略 | StrategyCenterPage / strategy-low + storage | 低价窗口、SOC曲线、充放电计划、执行清单、详情抽屉。 | P3 |
| 策略人工复核 | StrategyCenterPage / strategy-review | 复核状态流、批量操作、证据链、责任人、审核日志、SLA。 | P3 |
| AI助手 | AssistantPage | 结构化回答、右侧依据栏、追问 chips、隐藏 Trace、fallback 标识。 | P1 |
| 报告列表预览 | ReportCenterPage / report-daily/list | 报告列表、预览、下载、详情、审核入口、发布记录。 | P2 |
| 报告审核发布 | ReportCenterPage / review/publish | 审核意见、通过/驳回/重新生成/发布归档、版本信息、时间线。 | P2 |
| 模型中心 | ModelCenterPage | Active/Candidate、误差趋势、版本对比、准入规则、回滚、训练状态。 | P2 |
| 知识库 | KnowledgeBasePage | 文档、索引、检索、QA、RAG状态、降级提示、AI整理答案。 | P1 |
| 任务中心 | TaskCenterPage | 任务总览、运行日志、健康、失败重试、队列概览、空态优化。 | P1 |
| 系统设置 | SettingsPage / UserManagementPage | 系统状态、用户、角色、参数、接口、健康明细、脱敏配置。 | P2 |

# 11. 后端/API 最小增强清单

| 接口/模型 | 用途 | 是否必须 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/dashboard/summary | 首页驾驶舱聚合接口。 | 非必须，建议后续 | UI-1 可先前端聚合，稳定后下沉。 |
| /api/forecast/compare | 真实上一批次/历史均值对比。 | 历史对比必需 | 避免 actual/history 由当前预测衍生。 |
| strategy_reviews 扩展 | 策略复核状态流。 | 人工复核必需 | status、decision、assignee、evidence_json、audit_id。 |
| strategy_execution_items | 策略执行清单。 | 储能/执行闭环必需 | 低价采购、储能充放电、执行状态。 |
| report_versions / report_publish_logs | 报告版本和发布归档。 | 报告闭环必需 | 支持列表、版本差异、归档、发布记录。 |
| model_registry mutations | 模型设为 Active、回滚、候选注册。 | 模型生命周期必需 | 必须有权限校验、审计和确认。 |
| catalog metadata 扩展 | 数据责任人、血缘、用途、处理状态。 | 可信增强 | UI 可先预留，后端逐步补。 |
| notification/global search | 全局通知和搜索。 | 可选 | 先做轻量前端索引或聚合，后端后补。 |

# 12. 数据、mock、fallback 与安全约束

生产态必须能关闭 mock fallback；如果开启，页面必须显示“mock_fallback”或“演示数据”。

AI 数据型回答必须基于工具、只读 SQL 或 RAG 证据；不能编造价格、日期、时段和交易结论。

只读 SQL 必须继续禁止写操作、多语句、敏感表、系统表和危险函数，不得为了页面方便放宽。

P2 模型指标只能作为工程化和 baseline 依据，不得包装成已完成精度提升。

RAG 页面必须显式展示 provider、模型路径、embedding_dim、chunk_count、fallback 状态。

系统设置不能照抄 Kafka、Airflow、MinIO、Prometheus、ELK 等未部署组件；只展示真实服务。

报告审核、策略复核、模型切换、配置修改必须写审计或至少预留 audit log 字段。

密钥、token、数据库连接串必须脱敏展示，不得在前端暴露。

# 13. Codex 分批执行提示词

以下提示词可逐段发给 Codex。每次只执行一个阶段，避免一次性改动过大。

## 阶段 UI-0 提示词

请基于当前仓库实现 P6-UI-0：统一页面骨架和设计系统。 要求： 1. 不改变现有 React/Vite/Ant Design/ECharts 技术栈。 2. 先检索 BasicLayout、HeaderBar、Sidebar、PageContainer、MetricCard、SectionCard、TableCard、DetailDrawer、状态/空态组件。 3. 建立或整理 design tokens：颜色、字号、间距、圆角、阴影、状态色。 4. 改造左侧导航分组、顶部全局栏、PageHeader、FilterBar、KPI 网格、空态。 5. 不改业务接口，不破坏现有路由。 6. 完成后运行 npm build，并列出修改文件和截图检查点。

## 阶段 UI-1 提示词

请实现 P6-UI-1：高价值首屏优化。 范围：首页驾驶舱、数据中心总览、预测中心24小时主页面、任务中心总览。 要求： 1. 复用 UI-0 组件和 tokens。 2. 优先使用现有 dashboardApi、dataApi、forecastApi、taskApi，不新增后端接口，除非确实无法支撑。 3. 首页首屏展示供需风险、预测可信度、策略收益、报告待审、任务提醒、数据健康和 AI 建议。 4. 预测24h 页面增加置信区间、低价/高风险窗口、右侧洞察和明细表。 5. 任务中心必须优化空态、健康、失败重试和日志入口。 6. 所有 mock/fallback/derived 数据必须显式标注。

## 阶段 UI-2 提示词

请实现 P6-UI-2：可信与 AI 能力增强。 范围：数据质量/目录、预测峰谷+模型评估、AI助手、知识库。 要求： 1. 数据质量页面突出缺失率、重复率、新鲜度、校验通过率、异常明细和目录卡片。 2. 预测模型评估页面展示 baseline、schema、leakage、backtest，但不得宣称模型精度已提升。 3. AI助手改为三栏结构，普通用户隐藏 Trace，右侧展示证据链。 4. 知识库展示 RAG provider、embedding_dim、chunk_count、fallback/降级状态。 5. 输出必须结构化：结论、数据依据、原因解释、业务建议、风险提示。

## 阶段 UI-3 提示词

请实现 P6-UI-3：审批与生命周期闭环增强。 范围：策略人工复核、报告审核发布、模型 Active/Candidate/回滚。 要求： 1. 先检查后端是否已有真实状态变更接口；没有接口时只做“待接入/演示态”，不得假装生产闭环。 2. 策略复核需要待复核/已通过/已驳回/标记复核状态、批量操作、右侧证据链。 3. 报告审核需要审核意见、通过、驳回、重新生成、发布归档、时间线。 4. 模型中心需要准入规则、回滚确认、审计预留。 5. 所有变更操作必须权限校验和审计或预留 audit 字段。

## 阶段 UI-4 提示词

请实现 P6-UI-4：业务执行增强。 范围：储能 SOC、执行清单、真实上一批次预测对比、策略收益回填、任务 SLA。 要求： 1. 不接真实设备时，储能 SOC 只能作为参数化模拟或派生展示，必须标注。 2. 历史对比必须读取真实 forecast_run 历史，不能用当前预测派生上一批次。 3. 任务 SLA 要展示失败聚类、耗时统计、队列分布。 4. 策略执行清单需要状态持久化，刷新后不丢。 5. 该阶段涉及后端表和接口，必须附迁移、测试和回滚说明。

# 14. 验收与回归门禁

| 类别 | 命令/检查项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 前端构建 | cd frontend && npm run build | 构建成功，无类型错误，无明显 lint 阻断。 |
| 页面巡检 | 逐页打开：首页、数据、预测、策略、AI、报告、模型、知识库、任务、系统设置。 | 无白屏、无横向溢出、无卡片错位、无按钮遮挡。 |
| 接口回归 | 以仓库现有 pytest / smoke 脚本为准；Codex 需先列出实际存在的测试命令。 | P1/P3/P4/P5 相关回归不失败。 |
| SQL 安全 | 运行现有只读 SQL 安全测试。 | 写操作、多语句、危险函数、敏感表仍被拦截。 |
| RAG 健康 | 调用知识库 health / search / embedding refresh 相关 smoke。 | RAG 状态可见，降级状态不被隐藏。 |
| 任务中心 | 检查任务创建、取消、重试、日志分页、队列健康。 | P4 生命周期约束不被破坏。 |
| 权限安全 | 以 admin、analyst、viewer、developer 角色分别查看。 | 普通用户不显示开发者 Trace 和敏感配置。 |
| 审计 | 报告审核、策略复核、模型切换、配置修改。 | 有审计记录或明确预留字段和待接入状态。 |

# 15. 完成标准 Checklist

所有页面继承统一 AppShell、PageHeader、FilterBar、MetricCard、SectionCard。

左侧导航完成分组并保持现有路由兼容。

首页不再是分散 Tab，而是运营驾驶舱。

数据中心总览把接入、质量、目录、导入导出统一成入口。

预测24h 页面具备低价窗口、高风险窗口、置信区间和策略洞察。

AI 助手普通用户态隐藏 Trace，回答结构化并有依据栏。

知识库明确展示 RAG provider、embedding_dim、chunk_count 和降级状态。

任务中心具备总览、健康、日志、失败重试和良好空态。

报告审核、策略复核、模型回滚的真实闭环和演示态边界清晰。

所有 mock/fallback/derived 数据显式标注。

没有伪造未部署中间件，没有放宽 SQL 安全，没有暴露密钥。

npm build 和关键回归通过，并形成阶段性 commit。

# 16. 推荐提交节奏

| 提交序号 | 提交信息 | 内容边界 |
| --- | --- | --- |
| 1 | feat(ui): add design tokens and shared layout primitives | tokens、状态色、基础组件、空态。 |
| 2 | feat(ui): reorganize app shell and navigation | AppShell、HeaderBar、Sidebar、导航分组、顶部状态。 |
| 3 | feat(dashboard): redesign overview cockpit | 首页驾驶舱。 |
| 4 | feat(data): add data overview and quality catalog layout | 数据总览、质量目录。 |
| 5 | feat(forecast): redesign 24h forecast and model trust views | 预测24h、历史对比、峰谷/模型评估。 |
| 6 | feat(assistant): add structured answer and evidence panel | AI助手结构化回答和证据栏。 |
| 7 | feat(knowledge): unify document index and retrieval workspace | 知识库一体化页面。 |
| 8 | feat(tasks): improve task operations dashboard | 任务中心总览、健康、日志、失败重试。 |
| 9 | feat(workflow): enhance report review and strategy review views | 报告与策略复核 UI。 |
| 10 | feat(model): add model lifecycle governance view | 模型中心生命周期与回滚展示。 |

# 17. 不允许做的事情

不允许推翻当前技术栈重写前端。

不允许为了 UI 效果伪造 Kafka、Airflow、MinIO、Prometheus、ELK 等当前项目未部署组件。

不允许将 mock/fallback 数据显示为真实生产数据。

不允许在普通用户视图默认展示 Trace、工具日志、密钥、token、数据库连接串。

不允许放宽 P1 只读 SQL 安全策略。

不允许把 P2 baseline 指标包装成模型效果已大幅提升。

不允许为按钮做假交互：没有后端状态机的地方必须标注待接入。

不允许复制粘贴多个相似组件；同类 UI 出现超过两次必须抽象复用。

# 18. 最终交付物

| 交付物 | 内容 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 代码变更 | 前端页面、组件、样式、必要 API 客户端和后端聚合/状态接口。 | commit 清晰、范围可回滚。 |
| 页面截图 | 每个优化页面至少一张桌面端截图。 | 与参考图方向一致，无错位。 |
| 接口说明 | 新增/调整接口、字段、fallback 标识、权限说明。 | 前后端字段一致。 |
| 测试记录 | npm build、pytest/smoke、权限、安全、任务、RAG 检查。 | 结果附在报告或 PR 描述中。 |
| 风险清单 | 未完成的后端状态机、mock/派生字段、生产前需补项。 | 不得遗漏关键不确定性。 |

最终结论 本轮优化应作为 P6 产品化阶段推进。优先把项目从“功能堆叠后台”改成“AI 售电交易运营决策工作台”。先统一骨架和首屏，再做可信与 AI 证据链，最后补审批、复核、模型生命周期和业务执行闭环。

# 19. 可直接复制给 Codex 的总提示词

请基于当前仓库和本 Word 方案执行 P6 UI 与功能排版优化。 执行边界： - 不推翻当前 React 18 + TypeScript + Vite + Ant Design + ECharts + FastAPI + PostgreSQL + Redis/Celery 技术栈。 - 优先复用现有 BasicLayout、HeaderBar、Sidebar、PageContainer、MetricCard、SectionCard、TableCard、DetailDrawer、dataApi、forecastApi、strategyApi、assistantApi、reportApi、modelApi、knowledgeApi、taskApi、settingsApi。 - 所有页面必须统一设计 token、布局骨架、状态色、空态和数据源标签。 - 所有 mock/fallback/derived 数据必须显式展示，不能让用户误判为真实生产数据。 - 不允许放宽只读 SQL 安全；不允许隐藏 RAG 降级；不允许伪造未部署中间件。 执行顺序： 1. UI-0：统一 AppShell、导航、顶部栏、PageHeader、FilterBar、MetricCard、状态标签和空态。 2. UI-1：重做首页驾驶舱、数据总览、预测24小时、任务中心总览。 3. UI-2：重做数据质量/目录、预测峰谷+模型评估、AI助手、知识库。 4. UI-3：补报告审核发布、策略人工复核、模型生命周期；没有后端状态机时只做待接入态。 5. UI-4：补储能 SOC、执行清单、真实历史对比、策略收益回填、任务 SLA。 每阶段交付： - 修改文件清单。 - 页面截图或截图说明。 - 新增/复用接口说明。 - npm build 与相关测试结果。 - 风险与未完成项。 - 独立 git commit。